|  |
| --- |
|  |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** |
| **ISTARSKA ŽUPANIJA** |
| **GRAD POREČ - PORENZO**  **CITTÀ DI POREČ - PARENZO** |
| **Gradonačelnik** |

**KLASA: 024-01/23-01/410**

**URBROJ: 2163-6-09/01-23-2**

**Poreč-Parenzo, 23. studenog 2023.**

Na temelju članka 53. Statuta Grada Poreča - Parenzo (,,Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 02/13, 10/18 i 01/21), na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav KLASA: 363-01/23-02/498, URBROJ: 2163-6-05/03-23-1 od 23.11.2023. godine, Gradonačelnik Grada Poreča – Parenzo je donio sljedeći

**Z A K L J U Č A K**

1. Utvrđuje se prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024.godinu te dostavlja Gradskom vijeću Grada Poreča–Parenzo na razmatranje i donošenje u priloženom tekstu.
2. Na sjednici Gradskog vijeća, sva potrebna tumačenja uz prijedlog Programa iz točke 1. ovog Zaključka dati će Marino Poropat, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav.

**GRADONAČELNIK**

**Loris Peršurić**

Privitak:

|  |
| --- |
| * Program građenja komunalne infrastrukture za 2024.godinu |

**DOSTAVITI**:

1. Gradsko vijeće, ovdje,
2. Upravnom odjelu za komunalni sustav, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.

|  |
| --- |
| 11  **REPUBLIKA HRVATSKA** |
| **ISTARSKA ŽUPANIJA** |
| **GRAD POREČ – PARENZO**  **CITTÀ DI POREČ - PARENZO** |
| **Gradsko vijeće** |

**KLASA:**

**URBROJ:**

**Poreč-Parenzo,……………..2023.**

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (,,Narodne Novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 41. Statuta Grada Poreča (,,Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo“ br. 02/13, 10/18 i 02/21), Gradsko vijeće Grada Poreča - Parenzo na sjednici održanoj ................2023. , donijelo je sljedeći

**PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**ZA 2024. GODINU**

1. OPĆA ODREDBA

**Članak 1.**

Ovim Programom utvrđuje se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Poreča - Parenzo za 2024. godinu za:

* građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
* građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
* građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
* postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
* gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

1. GRAĐENJE GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

GRAĐEVINE KOJE ĆE SE GRADITI I/ILI REKONSTRUIRATI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA, U UREĐENIM DIJELOVIMA I IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

**Članak 2.**

U 2024. godini planira se građenje slijedećih građevina komunalne infrastrukture:

1. NERAZVRSTANE CESTE
2. JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA
3. JAVNA PARKIRALIŠTA
4. JAVNE ZELENE POVRŠINE
5. JAVNA RASVJETA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.       NERAZVRSTANE CESTE** | |  |
| **Red. br.** | **Naziv / Korisnik/ Izvor financiranja** | **Iznos** |
| 1 | **Kapitalni projekt K101001 Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva** | **1.430.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 780.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 780.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 780.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 750.000,00 |
|  | Izvor 4.7. Prihodi od sufinanciranja | 30.000,00 |
|  | 17 MJESNI ODBOR BADERNA | 100.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBOR BADERNA | 100.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 100.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 100.000,00 |
|  | 18 MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 100.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 100.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 100.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 100.000,00 |
|  | 19 MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 100.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 100.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 100.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 100.000,00 |
|  | 20 MJESNI ODBOR NOVA VAS | 200.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBOR NOVA VAS | 200.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 200.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 200.000,00 |
|  | 21 MJESNI ODBOR VRVARI | 150.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBOR VRVARI | 150.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 150.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 150.000,00 |
| 2 | **Kapitalni projekt K101002 Imovinsko-pravni odnosi vezani za izgradnju cesta i javno prometnih površina** | **160.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 160.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 160.000,00 |
|  | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | 160.000,00 |
|  | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 160.000,00 |
| 3 | **Kapitalni projekt K101003 Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever** | **37.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 37.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 37.000,00 |
|  | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | 37.000,00 |
|  | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 37.000,00 |
| 4 | **Kapitalni projekt K101004 Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Srednji Špadići** | **27.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 27.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 27.000,00 |
|  | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | 27.000,00 |
|  | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 27.000,00 |
| 5 | **Kapitalni projekt K101006 Infrastruktura Servisne zone III** | **30.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 30.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 30.000,00 |
|  | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | 30.000,00 |
|  | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 30.000,00 |
| 6 | **Kapitalni projekt K101007 Raskrižje Vlašića - Vrsarska** | **200.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 200.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 200.000,00 |
|  | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | 200.000,00 |
|  | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 200.000,00 |
| 7 | **Kapitalni projekt K101008 Infrastruktura zone Saladinka** | **137.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 137.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 137.000,00 |
|  | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | 137.000,00 |
|  | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 137.000,00 |
| 8 | **Kapitalni projekt K101009 Prometnica Gornji Špadići - škola Finida** | **40.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 40.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 40.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 40.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 40.000,00 |
| 9 | **Kapitalni projekt K101011 Infrastruktura zone UPU Špadići** | **133.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 133.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 133.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 133.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 133.000,00 |
| 10 | **Kapitalni projekt K101012 Infrastruktura zone Buići Žbandaj** | **466.500,00** |
|  | 18 MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 466.500,00 |
|  | 01 MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 466.500,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 466.500,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 466.500,00 |
| 11 | **Kapitalni projekt K101014 Kružno raskrižje I.L.Ribara - Somogy** | **27.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 27.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 27.000,00 |
|  | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | 27.000,00 |
|  | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 27.000,00 |
| 12 | **Kapitalni projekt K101016 Prometnica Bašarinka - Kukci** | **46.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 46.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 46.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 46.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 46.000,00 |
| 13 | **Kapitalni projekt K101018 Obilaznica Starog Červara** | **6.700,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 6.700,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 6.700,00 |
|  | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | 6.700,00 |
|  | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 6.700,00 |
| 14 | **Kapitalni projekt K101019 Izgradnja prometnice UPU Vergotini** | **200.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 200.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 200.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 200.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 200.000,00 |
| 15 | **Kapitalni projekt K101020 Oborinska odvodnja naselja Špadići** | **13.500,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 13.500,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 13.500,00 |
|  | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | 13.500,00 |
|  | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 13.500,00 |
| 16 | **Kapitalni projekt K101021 Oborinska kanalizacija na više lokacija** | **66.500,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 66.500,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 66.500,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 66.500,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 61.500,00 |
|  | Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene | 5.000,00 |
| 17 | **Kapitalni projekt K101022 Oborinska odvodnja Mate Vlašića** | **6.700,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 6.700,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 6.700,00 |
|  | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | 6.700,00 |
|  | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 6.700,00 |
| 18 | **Kapitalni projekt K101023 Oborinska kanalizacija Finida** | **200.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 200.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 200.000,00 |
|  | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | 200.000,00 |
|  | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 200.000,00 |
| 19 | **Kapitalni projekt K101025 Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu** | **53.200,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 53.200,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 53.200,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 53.200,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 53.200,00 |
| 20 | **Kapitalni projekt K101026 Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu** | **33.500,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 33.500,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 33.500,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 33.500,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 33.500,00 |
| 21 | **Kapitalni projekt K101027 Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa** | **12.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 12.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 12.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 5.700,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 5.700,00 |
|  | Izvor 5. POMOĆI | 6.300,00 |
|  | Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna | 3.600,00 |
|  | Izvor 5.5. Pomoći iz općinskog proračuna | 2.700,00 |
| 22 | **Kapitalni projekt K101028 Evidentiranje nerazvrstanih cesta** | **26.600,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 26.600,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 26.600,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 26.600,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 26.600,00 |
| 23 | **Kapitalni projekt K101029 Izrada evidencija komunalne infrastrukture** | **16.600,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 16.600,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 16.600,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 16.600,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 16.600,00 |
| 24 | **Kapitalni projekt K101031 Rekonstrukcija D302 - ulaz Varvari** | **27.000,00** |
|  | 21 MJESNI ODBOR VRVARI | 27.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBOR VRVARI | 27.000,00 |
|  | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | 27.000,00 |
|  | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 27.000,00 |
| 25 | **Kapitalni projekt K101033 Kružno raskrižje Mauro Gioseffi** | **200.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 200.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 200.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 200.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 200.000,00 |
| 26 | **Kapitalni projekt K101034 Rasktižje Centar V** | **80.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 80.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 80.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 80.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 80.000,00 |
| 27 | **Kapitalni projekt K101035 Rekonstrukcija ceste Bašarinka - Červar** | **85.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 85.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 85.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 85.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 85.000,00 |
| 28 | **Kapitalni projekt K101036 Izgradnja prometnica UPU Kukci** | **15.000,00** |
|  | 20 MJESNI ODBOR NOVA VAS | 15.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBOR NOVA VAS | 15.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 15.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 15.000,00 |
| 29 | **Kapitalni projekt K101037 Dogradnja prometnice Kate Pejnović** | **26.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 26.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 26.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 26.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 26.000,00 |
| 30 | **Kapitalni projekt K101038 Asfaltiranje nerazvrstane ceste Rupeni** | **174.000,00** |
|  | 17 MJESNI ODBOR BADERNA | 174.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBOR BADERNA | 174.000,00 |
|  | Izvor 5. POMOĆI | 174.000,00 |
|  | Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna | 174.000,00 |
|  | **Ukupno:** | **3.975.800,00** |
| **2.       JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA** | | |
| **Red. br.** | **Naziv / Korisnik/ Izvor financiranja** | **Iznos** |
| 1 | **Kapitalni projekt K102002 Rekonstrukcija Trga Marafor** | **133.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 133.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 133.000,00 |
|  | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | 133.000,00 |
|  | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 133.000,00 |
| 2 | **Kapitalni projekt K102003 Rekonstrukcija Pučkog trga u Červar Portu** | **240.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 240.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 240.000,00 |
|  | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | 240.000,00 |
|  | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 240.000,00 |
| 3 | **Kapitalni projekt K102005 Pješačko biciklistička staza Nova Vas - Kukci** | **996.500,00** |
|  | 20 MJESNI ODBOR NOVA VAS | 996.500,00 |
|  | 01 MJESNI ODBOR NOVA VAS | 996.500,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 66.500,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 66.500,00 |
|  | Izvor 5. POMOĆI | 930.000,00 |
|  | Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna | 930.000,00 |
| 4 | **Kapitalni projekt K102006 Uređenje Trga Mate Balota** | **13.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 13.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 13.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 13.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 13.000,00 |
| 5 | **Kapitalni projekt K102007 Pješačko biciklistička staza Bašarinka - Veli Maj** | **20.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 20.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 20.000,00 |
|  | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | 20.000,00 |
|  | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 20.000,00 |
| 6 | **Kapitalni projekt K102008 Pješačko biciklistička staza Žbandaj - Radmani** | **200.000,00** |
|  | 18 MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 200.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 200.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 200.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 200.000,00 |
| 7 | **Kapitalni projekt K102009 Pješačko biciklistička staza Mornarica** | **13.500,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 13.500,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 13.500,00 |
|  | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | 13.500,00 |
|  | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 13.500,00 |
| 8 | **Kapitalni projekt K102011 Rekonstrukcija Šetališta A. Restovića** | **30.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 30.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 30.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 30.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 30.000,00 |
| 9 | **Kapitalni projekt K102101 Uređenje gradskih plaža** | **70.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 70.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 70.000,00 |
|  | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | 70.000,00 |
|  | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 70.000,00 |
|  | **Ukupno:** | **1.716.000,00** |
| **3. JAVNA PARKIRALIŠTA** | | |
| 1 | **Kapitalni projekt K103001 Parkiralište u ulici Baldini** | **150.000,00** |
|  | 21 MJESNI ODBOR VRVARI | 150.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBOR VRVARI | 150.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 150.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 150.000,00 |
| 2 | **Kapitalni projekt K103002 Parkiralište u ulici Bruno Valenti** | **450.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 450.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 450.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 450.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 450.000,00 |
| 3 | **Kapitalni projekt K103003 Parkiralište Gulići - Žminjska ulica** | **10.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 10.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 10.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 10.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 10.000,00 |
| 4 | **Kapitalni projekt K103004 Parkiralište Vranići - Tinjanska ulica** | **10.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 10.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 10.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 10.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 10.000,00 |
| 5 | **Kapitalni projekt K104010 Projekt "Pametni parking"** | **75.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 75.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 75.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 47.815,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 47.815,00 |
|  | Izvor 5. POMOĆI | 27.185,00 |
|  | Izvor 5.7. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 27.185,00 |
|  | **Ukupno:** | **695.000,00** |
| **4.       JAVNE ZELENE POVRŠINE** | | |
| 1 | **Kapitalni projekt K104001 Nabava igrala za dječja igrališta** | **50.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 50.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 50.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 50.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 50.000,00 |
| 2 | **Kapitalni projekt K104002 Uređenja po naselju - komunalne akcije** | **100.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 50.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 50.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 50.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 50.000,00 |
|  | 17 MJESNI ODBOR BADERNA | 10.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBOR BADERNA | 10.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 10.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 10.000,00 |
|  | 18 MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 10.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 10.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 10.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 10.000,00 |
|  | 19 MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 10.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 10.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 10.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 10.000,00 |
|  | 20 MJESNI ODBOR NOVA VAS | 10.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBOR NOVA VAS | 10.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 10.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 10.000,00 |
|  | 21 MJESNI ODBOR VRVARI | 10.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBOR VRVARI | 10.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 10.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 10.000,00 |
| 3 | **Kapitalni projekt K104004 Teretane na otvoremom** | **20.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 20.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 20.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 20.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 20.000,00 |
| 4 | **Kapitalni projekt K104005 Izgradnja sportskog igrališta St. Vergotini** | **10.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 10.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 10.000,00 |
|  | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA | 10.000,00 |
|  | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 10.000,00 |
|  | **Ukupno:** | **180.000,00** |
| **5.       JAVNA RASVJETA** | | |
| 1 | **Kapitalni projekt K105001 Izgradnja javne rasvjete** | **200.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 100.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 100.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 100.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 100.000,00 |
|  | 17 MJESNI ODBOR BADERNA | 20.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBOR BADERNA | 20.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 20.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 20.000,00 |
|  | 18 MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 20.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 20.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 20.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 20.000,00 |
|  | 19 MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 20.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 20.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 20.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 20.000,00 |
|  | 20 MJESNI ODBOR NOVA VAS | 20.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBOR NOVA VAS | 20.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 20.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 20.000,00 |
|  | 21 MJESNI ODBOR VRVARI | 20.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBOR VRVARI | 20.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 20.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 20.000,00 |
| 2 | **Kapitalni projekt K105002 Rekonstrukcija javne rasvjete Červar Porat** | **66.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 66.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 66.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 66.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 66.000,00 |
| 3 | **Kapitalni projekt K105003 Modernizacija javne rasvjete** | **550.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 550.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 550.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 122.850,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 122.850,00 |
|  | Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI | 427.150,00 |
|  | Izvor 8.1. Primici od zaduživanja | 427.150,00 |
| 4 | **Kapitalni projekt K105004 Rekonstrukcija javne rasvjete Obala dr. Ante Šonje** | **250.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 250.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 250.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 250.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 250.000,00 |
| 5 | **Kapitalni projekt K105005 Supstitucija lampi javne rasvjete** | **50.000,00** |
|  | 16 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 50.000,00 |
|  | 01 MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 50.000,00 |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 50.000,00 |
|  | Izvor 4.3. Komunalni doprinosi | 50.000,00 |
|  | **Ukupno:** | **1.116.000,00** |

**Članak 3.**

Rekapitulacija Programa građenja komunalne infrastrukture po pojedinim stavkama iznosi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red. Br.** | **Komunalna infrastruktura** | **Iznos** |
|  | Nerazvrstane ceste | 3.975.800,00 |
|  | Javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 1.716.000,00 |
|  | Javne zelene površine | 695.000,00 |
|  | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 180.000,00 |
|  | Javna rasvjeta | 1.116.000,00 |
|  | **UKUPNO:** | **7.682.800,00** |

Ukupna sredstva za realizaciju građenja komunalne infrastrukture iznose 7.682.800,00 EUR.

**Članak 4.**

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Grada Poreča-Parenzo“, a stupa na snagu 01.01.2024. godine.

|  |
| --- |
| **PredsjednikA** |
| **Gradskog vijeća** |
| **Zoran Rabar** |

**DOSTAVITI**:

1. Gradonačelnik, ovdje,
2. Upravni odjel za komunalni sustav, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.

## O B R A Z L O Ž E N J E

1. PRAVNI OSNOV

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odredbom članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20), u skladu s potrebama, vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja donosi program građenja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu i to za namjene određene Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

1. OCJENA STANJA

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi program građenja komunalne infrastrukture.

1. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PROGRAMOM

Program se daje po vrstama komunalne infrastrukture, kako ih određuje Zakon Planirane su nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta i s opisom poslova s procjenom troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija cesta, nogostupa i putova - ulaganja u sklopu ovog Kapitalnog projekta odnose se na ulaganja u uređenje prometnica po komunalnom doprinosu odnosno obuhvaća izgradnju cesta, nogostupa i puteva na područjima na kojima postoji obveza Grada po izdanim rješenjima za komunalni doprinos. Ulaganja se odnosi na 5 izvangradskih mjesnih odbora te mjesne odbor unutar grada. Izvor financiranja ovog kapitalnog projekta je iz komunalnog doprinosa i prihoda od sufinanciranja.

Kapitalni projekt: Imovinsko - pravni odnosi vezani za izgradnju cesta - ovaj kapitalni projekt planiran je za rješavanje imovinsko - pravnih odnosa za potrebe izgradnje cesta, nogostupa i putova koji nisu u vlasništvu Grada Poreča – Parenzo. Predvidivi iznosi osigurat će se od prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever - tijekom 2015. godine izrađena je projektna dokumentacije i ishođena lokacijska dozvola za novu zonu stambene namjene Finida sjever koja obuhvaća područje između postojećeg naselja Finida, ceste Vodopija - Molindrio, makadamske ceste za Guliće i novoplanirane ceste Facinka- Finida – Gulići. Projekt predviđa izgradnju prometnica i kompletne infrastrukture u 4 faze, a za 1. je fazu ishođena građevinska dozvola. Predvidivi iznosi potreban za izradu dokumentacije te ishođenje preostalih građevinskih dozvola osigurat će se prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Srednji Špadići - prostorno planskom dokumentacijom definirano je stambeno naselje Srednji Špadići. Za realizaciju infrastrukture kao nužnog preduvjeta za razvoj zone izrađena je idejna projektna dokumentacija te je ishođena lokacijska dozvola, a u tijeku su postupci izmjene i dopune. Po dovršetku projektiranja i ishođenju potrebnih dozvola pristupiti će se početku radova po fazama. Predviđeni iznos planiran je iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Infrastruktura Servisne zone III – tijekom 2022. i 2023. godine izgrađene su glavne prometnice unutar zone, a sredstvima prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirana je izrada dokumnetacije i ishođenja dozvola za izgradnju spojne ceste i priključka na Vukovarsku ulicu.

Kapitalni projekt: Raskrižje Vlašića – Vrsarska - na raskrižju ulice Mate Vlašića sa ulicom Tina Ujevića i Vrsarskom ulicom (kod “Remonta”) planirana je rekonstrukcija postojećeg raskrižja u kružno. Predviđena sredstva potrebna za realizaciju planiraju se iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Infrastruktura zone Saladinka - od komunalnog dopprhoda od prodaje nfinancijeks imovine planirana su sredstva za dovršetak izrade projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola te rješavanje imovinsko pravnih odnosa na područja UPU „Saladinka – Sveti Martin“.

Kapitalni projekt: Prometnica Gornji Špadići – škola Finida – ovim kapitalnim projektom se iz sredstava komunalnog doprinosa planiraju sredstva za izradu projektne dokumentacije te ishođenje dozvola za prometnicu od kružnog raskrižja u Gornjim Špadićima („Rident“) do kružnog raskrižja kod Osnovne škole Finida.

Kapitalni projekt: Infrastruktura zone UPU Špadići - od prihoda komunalnog doprinosa planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola te početak fazne izgradnje infrastrukture područja područja UPU Špadići.

Kapitalni projekt: Infrastruktura zone Buići – Žbandaj - sredstva komunalnog doprinosa planirana su za početak fazne izgradnje prometnica i infrastrukture.

Kapitalni projekt: Rotor I.L.Ribara – Somogy - na raskrižju ulice županije Somogy sa ulicom I.L.Ribara planirana je rekonstrukcija postojećeg raskrižja u kružno. Predviđena sredstva potrebna za izradu glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole planiraju se iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Prometnica Bašarinka – Kukci – sredstvima komunalnog doprinosa planirano je asfaltiranje obilazne ceste od Bašarinke prema naselju Kukci za koju je izrađena projektna dokumentacija te ishođena građevinska dozvola.

Kapitalni projekt: Obilaznica Starog Červara – sredstvima prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirana je izrada projektne dokumentacije te ishođenje dozvola potrebnih za izgradnju obilazne ceste sukladno planskoj dokumentaciji koja će rasteretiti promet kroz centar naselja.

Izgradnja prometnica UPU Vergotini – za prometnicu u naselju Vergotini izrađena je projektna dokumentacija i ishođena lokacijska dozvola. Sredstvima komunalnog doprinosa planirano je rješavanje imovinsko pravnih odnosa te početak izgradnje.

Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja naselja Špadići - ovim se kapitalnim projektom predviđa dovršetak izrade projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i ishođenje dozvola za gradnju sustava odvodnje oborinske vode naselja Špadići. Sredstva su osigurana iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Oborinska kanalizacija na više lokacija - planira se izgradnja i/ili rekonstrukcija oborinske kanalizacije na lokacijama gdje se pokazalo da, uslijed intenzivnih oborina koje u posljednje vrijeme zahvaćaju naše područje, postojeća oborinska kanalizacija u potpunosti ne zadovoljava prihvat svih slivnih voda. Isto se planira iz sredstava komunalnog i vodnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja Mate Vlašića - ovim se kapitalnim projektom predviđa dovršetak izrade projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i ishođenje dozvola za gradnju sustava odvodnje oborinske vode ulice Mate Vlašića. Sredstva su planirana iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Oborinska kanalizacija Finida - ovim se kapitalnim projektom predviđa izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i ishođenje dozvola za gradnju sustava odvodnje oborinske vode dijela naselja Finida. Sredstva su planirana iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu - tijekom cijele godine pojavljuje se potreba za izradom raznih projekata infrastrukture pa je i glavni cilj ovog projekta osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije, prometne projekte, projekte javne rasvjete i sl., a sve radi kvalitetnog izvršavanja ostalih stavaka Upravnog odjela. Za realizaciju ovog projekta osigurat će se sredstva komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu - sredstva komunalnog doprinosa predviđena su za geodetske radove koji uključuju izradu posebnih geodetskih elaborata, podloga, snimaka, profila, situacija, iskolčenja i ostalog neophodnog za izradu projektne dokumentacije i provođenje projekata.

Kapitalni projekt: Projekt razvoja širokopojasnog pristupa - na temelju Sporazuma o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova za područje Grada Poreča i općina Funtana, Kaštelir – Labinci, Sveti Lovreč, Tar – Vabriga, Vižinada, Vrsar i Tinjan potrebno je osigurati sredstva za provedbu istoga iz prihoda od komunalnog doprinosa, pomoći iz državnog i općinskog proračuna gradu.

Kapitalni projekt: Evidentiranje nerazvrstanih cesta - sredstva komunalnog doprinosa predviđena su za radnje potrebne za postupke evidentiranja nerazvrstanih cesta koji se provode sukladno odredbama Zakona o cestama.

Kapitalni projekt: Izrada evidencije komunalne infrastrukture - sredstva komunalnog doprinosa predviđena su za radnje u cilju evidentiranja komunalne infrastrukture koji se provode sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Kapitalni projekt – Rekonstrukcija D302 – ulaz Varvari – iz prihoda od prodaje nefinancijke imovine planira se izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije trokrakog raskrižja na državnoj cesti D302 (Varvari – Bonaci) na ulazu u naselje Varvari.

Kapitalni projekt – Kružno raskrižje Mauro Gioseffi – sredstvima prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirana su sredtsva za rekonstrukciju raskrižja ulica Mauro Gioseffi, Ive Andrića, Alekse Šantića i Tina Ujevića u raskrižje sa kružnim tokom prometa.

Kapitalni projekt – Raskrižje Centar V – sredstvima komunalnog doprinosa planiraju se sredstva za izgradnju spoja dijelova Partizanske ulice na području Centra V.

Kapitalni projekt – rekonstrukcija ceste Bašarinka – Červar – iz prihoda od komunalnog doprinosa planirano je sufinanciranje rekonstrukcije lokalne ceste od kružnog raskrižja Bašarinka na državnoj cesti D 302 do Červara.

Kapitalni projekt – Izgradnja prometnice UPU Kukci – sredstva komunalnog doprinosa planiraju se za izradu projektne dokumentacije na području UPU dijela naselja Kukci.

Kapitalni projekt – Dogradnja prometnice Kate Pejnović – sredstva komunalnog doprinosa planirana su za izradu projektne dokumentacije za dogradnju ulice Kate Pejnović u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom.

Kapitalni projekt – Asfaltiranje ceste Rupeni – sredstvima pomoći iz državnog proračuna planira se asfaltiranje makadamske ceste od državne ceste D302 do naselja Rupeni.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Trga Marafor – iz sredstava prihoda od prodaje nefinancijske imovine nakon izrade konzervatorskog elaborata i ishođene lokacijske dozvole u fazama planira se izrada projektne dokumentacije te ishođenje građevinske dozvole.

Kapitalni projekt. Rekonstrukcija Pučkog trga u Červar Portu – sredstva prihoda od prodaje nefinancijske imovine planiraju se utrošiti u obnovu partera i hortikulturno uređenje Pučkog trga u naselju Červar Porat.

Kapitalni projekt: Pješačko biciklistička staza Nova Vas – Kukci – iz sredstava komunalnog doprinosa i pomoći iz državnog proračuna planirano je rješavanje imovinsko pravnih odnosa rada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa te izgradnja pješačko biciklističke staze od kružnog raskrižja Kukci do naselja Nova Vas.

Kapitalni projekt: Uređenje Trga Mate Balota – sredstva komunalnog doprinosa planiraju se za izradu projektne dokumentacije potrebne za uređenje centralnog trga u naselju Mate Balota.

Kapitalni projekt: Uređenje pješačko biciklističke staze Bašarinka – Veli Maj – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirana je izrada projektne dokumentacije te ishođenje dozvola potrebnih za izgradnju pješačko biciklističke staze od Velog Maja do Bašarinke.

Kapitalni projekt: Pješačko biciklistička staza Žbandaj – Radmani - iz sredstava komunalnog doprinosa planirano je rješavanje imovinsko pravnih odnosa te ishođenje dozvola potrebnih za izgradnju pješačko biciklističke staze od naselja Žbandaj do naselja Radmani.

Kapitalni projekt: Pješačko biciklistička staza Mornarica – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine planira se izrada projektne dokumentacije za gradnju pješačko biciklističke staze od kružnog raskrižja Zelena laguna do granice sa Općinom Funtana, a obuhvaća i dionice uz kružno raskrižje Mornarica ispred vodenog parka.

Kapitalni projekt – Rekonstrukcija šetališta A. Restovića – sredstvima komunalnog doprinosa planira se rekonstrukcija šetališta na dionici od kružnog raskrižja Pical do kružnog raskrižja ispred hotela Pinia.

Kapitalni projekt: Uređenje gradskih pla ža – sredstvima prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirano je uređenje gradskih plaža.

Kapitalni projekt: Parkiralište u Ulici Baldini – sredstvima komunalnog doprinosa planirana je rekonstrukcija ceste i izgradnja parkirališta u Ulici Baldini u naselju Varvari.

Kapitalni projekt: Parkiralište u Ulici Bruno Valenti – sredstvima komunalnog doprinosa planirana je rekonstrukcija ceste i izgradnja parkirališta u Ulici Bruno Valenti.

Kapitalni projekt – Parkiralište Gulići – Žminjska ulica – sukladno planskoj dokumentaciji planira se izrada projektne dokumentacije u cilju izgradnje parkirališta za potrebe stanovnika naselja.

Kapitalni projekt – Parkiralište Vranići - Tinjanska ulica – sukladno planskoj dokumentaciji planira se izrada projektne dokumentacije u cilju izgradnje parkirališta za potrebe stanovnika naselja.

Kapitalni projekt – Projekt „Pametni parking“ – na temelju Ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost planirana su sredstva komunalnog doprinosa i pomoći od izvanproračunskih korisnika za provedbu projekta razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga pod nazivom „Pametni parking“

Kapitalni projekt: Nabava igrala za dječja igrališta - Grad Poreč - Parenzo ulaže znatna sredstva u nabavu kvalitetnih igrala za dječja igrališta koja znatno doprinose sretnoj i sigurnoj igri najmlađih. Za slijedeću godine predložena su sredstva za nabavu i ugradnju novih igrala kojima će se dopuniti ili zamijeniti postojeća igrala na dječjim igralištima, a financirati će se sredstvima komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Uređenja po naselju - komunalne akcije - ovim kapitalnim projektom riješit će se neki od prioriteta mjesnih odbora. Iz sredstava komunalnog doprinosa planiraju se sredstva u iznosu od po 10.000,00 € kn za komunalne akcije na područjima mjesnih odbora Baderna, Žbandaj, Nova Vas, Fuškulin i Vrvari te 50.000,00 € za mjesne odbore unutar naselja Poreč.

Kapitalni projekt: Teretane na otvorenom - Grad Poreč – Parenzo je unazad nekoliko godina postavio sprave za vježbanje na otvorenom na više lokacija te se i za slijedeću godinu planiraju sredstva komunalnog doprinosa koja će se utrošiti za uređenje podloge te nabavu i postavu potrebne opreme.

Kapitalni projekt: Izgradnja sportskog igrališta St. Vergotini - za potrebe stanovnika naselja St. Vergotini planira se izrada projektne dokumentacije za izgradnja sportskog igrališta u cilju podizanja kvalitete života te aktivnog bavljenja sportom. Financiranje je predviđeno sredstvima prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - ovim Kapitalnim projektom predviđa se izgradnja postrojenja JR na područjima gdje proizlazi obveza gradnje na temelju komunalnog doprinosa. Ulaganje se odnosi na 5 vanjskih mjesnih odbora te mjesne odbore unutar grada. Sredstva će se osigurati iz prihoda komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija JR Červar Porat - Naselje Červar Porat izgrađeno je kao turističko rezidencijalno naselje. Tijekom godina, isto je djelomično promijenilo namjenu u prostor sa stalnim boravkom mještana Červar Porta. Budući da je od izgradnje naselja prošlo 30-ak godina, instalacije JR su dotrajale što se pokazalo i Elaboratom postojećeg stanja postrojenja JR naselja Červar Porat te Izvješćem o energetskom pregledu. Ovim Kapitalnim projektom predviđa se fazna rekonstrukcija JR u naselju, a sve iz prihoda komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Modernizacija javne rasvjete –temeljem zakonskih odredbi tijekom 2020. godine započeti su radovi modernizacije javne rasvjete koji uključuju zamjenu živinih rasvjetnih tijela ekološki prihvatljivim i energetski učinkovitima lampama. Realizacija ovog projekta predviđa nastavak aktivnosti kroz program HBOR-a „Investicije javnog sektora“ uz subvenciju kamate, iz komunalnog doprinosa te primitaka od zaduživanja.

Kapitalni projekt – Supstitucija lampi javne rasvjete – sredstva komunalnog doprinosa planirana su za ponovno korištenje lampi koje su zamijenjene u projektu modernizacije javne rasvjete, na drugim lokacijama.

1. POSLJEDICE PROIZAŠLE DONOŠENJEM PROGRAMA

Donošenjem Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu, Grad Poreč – Parenzo obvezan je izgraditi objekte i uređaje komunalne infrastrukture za predmetnu kalendarsku godinu sukladno programu i u skladu sa zakonskom regulativom.

1. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Sredstva za provođenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture osigurana su Proračunom Grada Poreča - Parenzo za 2024. godinu.