IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ

2014. GODINE

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD POREČ-PARENZO

CITTÀ DI POREČ-PARENZO

Gradonačelnik

Klasa: 023-01/14-01/42

Ur.broj: 2167/01-09-14-01-8

Poreč-Parenzo,  24. rujan 2014.

GRADSKOM VIJEĆU

GRADA POREČA-PARENZO

PREDMET: Izvješće Gradonačelnika o radu

za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine

- dostavlja se

Poštovani,

na temelju članka 55. Statuta Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča“, broj  02/13) i u skladu sa zakonskim obvezama, podnosim Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine, kao i zbirna Izvješća Upravnih odjela Grada Poreča-Parenzo o zadacima izvršenim u izvještajnom razdoblju.

Navedena zbirna izvješća obuhvaćaju realizirane investicije, projekte i aktivnosti u oblasti prostornog planiranja i zaštite okoliša, uređenja i gradnje, upravljanja gradskom imovinom, gospodarstva, komunalne infrastrukture, predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja, socijalne politike, sporta i kulture, te podatke o redovnom funkcioniranju gradskih tijela.

GRADONAČELNIK

Edi Štifanić

Dostaviti:

- Gradskom vijeću Grada Poreča-Parenzo, ovdje,

- Pismohrana, ovdje.

SADRŽAJ IZVJEŠĆA

- Uvodna riječ Gradonačelnika

- Aktivnosti Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti

- Protokolarne aktivnosti

- Izvješća Upravnih odjela Grada Poreča-Parenzo

- Uvodna riječ Gradonačelnika

Poštovani predsjedniče Gradskog vijeća,

Poštovane vijećnice i vijećnici,

Danas je pred Vama Izvješće o radu gradske uprave i gradonačelnika za prvo polugodište tekuće godine.

Aktivnosti gradske uprave u prvom polugodištu odvijale su se sukladno Programu rada za 2014. godinu.

Nastavili smo se držati zacrtane dugoročne strategije održivog razvoja, politike racionalnog i odgovornog poslovanja, radili smo na ciljanim planovima, projektima i investicijama razvojnog karaktera te provodili društveno-socijalni program u punom obujmu, a sve sa temeljnim ciljem održavanja dostignutih standarda života i rada u našem gradu.

Model upravljanja koji provodimo donio je i u prvom polugodištu  tekuće godine rezultate i vrijednosti koji promoviraju Poreč kao uređenu, otvorenu i konkurentnu zajednicu.

U navedenom razdoblju, uspješno smo okončali sve planirane investicije u komunalnu infrastrukturu.

Dodatno je raširena pokrivenost područja našega grada plinovodom, a uz pomoć Hrvatskih cesta riješeni su i neki nedostaci naše prometne  infrastrukture.

Investicija koja je okončana u prvom polugodištu 2013. godine i koju je potrebno posebno istaknuti, jest rekonstrukcija državne ceste DC 75 s dva prateća rotora; Špadići i Finida. O toj investiciji nije moguće govoriti, a da se ne istakne suradnja izvršnih razina grada Poreča, predsjednika uprave Hrvatskih cesta, te resornog ministarstva, što je rezultiralo izuzetnim doprinosom prometnoj infrastrukturi našeg Grada.

Grad Poreč-Parenzo  je za bespovratno financiranje prijavio projekte:

- Uređenje plaže kod hotela Zagreb (Pical) i plaže između uvale Brulo i RT Bare u Poreču, projektu su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 2.102.716 Kn – projekt je proveden, i ostvareni su svi planirani ciljevi

- Izgradnja poduzetničkog ICT inkubator – Društveni dom Žbandaj, traženi iznos potpore je 700.000 kn a vrijednost ukupnog ulaganja 956.000 kn, projekt je odobren te je u tijeku javni natječaj za odabir izvođača radova.

- Parenzana MAGIC- Gradu Poreču-Parenzo u sklopu ovog projekta odobrena je bespovratna potpora u iznosu od 497.250 kn za uređenje biciklističke trase Parenzane do Poreča, nabavu i montažu teretane na otvorenom, nabavu i montažu biciklističkog odmorišta, nastup na sajmu i studijsko putovanje u Bike destinaciju.

- Adriatic Youth  - JMI, Grad Poreč-Parenzo provodi projekt iz programa Mladi na djelu, iz kojeg se pored aktivnosti jačanja kapaciteta mladih i udruga mladih izrađuju Strateški dokumenti razvojnih politika mladih, u čemu je Grad Poreč-Parenzo prvi u Hrvatskoj.  Projekt Jadranska mladinska inicijativa  ima za cilj osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u javnim politikama. Jedna od ključnih aktivnosti pored edukacije mladih je i izrada Strategije za mlade za potrebe Grada Poreča-Parenzo koja je uspješno usvojena u sklopu brojnih radionica i javne rasprave.

Prvo polugodište 2014. godine bilo je radno intenzivno i u mnogočemu iznimno.

U prvom polugodištu tekuće godine

- nastavilo se sa implementacijom pred pristupnih fondova,

- radilo se na prostorno-planskim dokumentima čija će realizacija dodatno oplemeniti naš prostor i omogućiti razvoj našega grada u održivim okvirima,

- realizirane su komunalne i investicije u društveni standard,

- upravljalo se gradskom imovinom u maniri dobrog gospodara,

- nastavilo se sa implementacijom i kreacijom proizvoda i usluga kojima je cilj povećanje poduzetničke aktivnosti u našemu gradu,

- organizirano je pregršt kulturnih, društvenih i sportskih programa koji uključuju sve grupe građana

- te je održano više manifestacija humanitarnog karaktera.

U odnosu na okruženje i na gospodarsku krizu uvjerenja sam da možemo biti zadovoljni sa učinjenim.

No uvjerenja sam da i nadalje moramo ostati ustrajni, odgovorni i predani radu

kako bi Poreč nastavio biti gradom visoke kvalitete života.

- Aktivnosti Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti

U razdoblju od 1. siječnja do 30. Lipnja 2014. godine Gradonačelnik je u izvještajnom razdoblju donio pojedinačne akte iz svoje nadležnosti, po vrstama i oblastima prema slijedećem prikazu:

| Oblast-upravno tijelo | OD LU KE | ZAK LJU ČCI | PRI JED- LOZI ODLUKA | RJE ŠE NJA | PLANO VI | PRA VIL NICI | OBA VIJE STI | UPU TE | IZ VJEŠ TAJI | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ured Grada - Gradonačelnik | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Upravni odjel za proračun i gospodarstvo | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu | 13 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom | 40 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Upravni odjel za komunalni sustav | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 43 |
| Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| UKUPNO | 86 | 85 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 190 |

U prikazu nisu sadržana rješenja Gradonačelnika o prijemu i rasporedu u službu, koja se navode pod  cjelinom Opći poslovi.

Gradonačelnik u kontinuitetu prima građane, te predstavnike trgovačkih društava, udruga građana, te drugih pravnih i fizičkih osoba, koje su mu se izravno obratile ili su zbog složenosti zahtjeva upućene od strane pročelnika gradskih upravnih odjela.

Pored toga Gradonačelnik je i predlagatelj gotovo svih akata  akta koje je donijelo Gradsko vijeće u izvještajnom razdoblju.

- Protokolarne aktivnosti

U izvještajnom se razdoblju bilježe protokolarne aktivnosti od kojih ističem najvažnije; doček Nove godine na trgu Slobode, Dan sporta Grada Poreča, Promohotel, Vinistra, European show dance union, Europsko prvenstvo u pikadu, Sportsko prvenstvo osnovnih i srednjih škola i drugo.

U posjetu Poreču bila je delegacija iz  Kine, te je upriličen prijem u prostorijama gradske vijećnice. Održana su i primanja Gradonačelnika  povodom Dana vatrogastva, raznih sportskih i drugih događaja. Grad je sudjelovao u organizaciji Rallya "Nikola Tesla", 35. godišnjice Zbora J. Rakovcae i drugih manifestacija. Dan grada  obilježen je brojnim kulturnim, sportskim i drugim javnim događanjima, te je održana svečana sjednica Gradskog vijeća.

Održavana je suradnja sa pobratimljenim gradovima, kao i gradovima prijateljima u zemlji: Zabokom, Crikvenicom, Viroviticom i Koprivnicom, i u inozemstvu: Massa Lombarda i Monselice u Italiji, Praga 6 u Češkoj i Poing u Njemačkoj. Sa navedenim gradovima su razmjenjivane posjete predstavnika izvršne i predstavničke vlasti, u cilju nastavljanja i proširenja suradnje na društvenom i gospodarskom planu.

- Izvješća Upravnih odjela Grada Poreča-Parenzo

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD POREČ-PARENZO

CITTÀ DI POREČ-PARENZO

Ured Grada

Klasa: 023-01/14-01/41

Ur.broj: 2167/01-01/01-14-1

Poreč-Parenzo, 19.08.2014.															                       Gradonačelniku

o v d j e

IZVJEŠĆE

o radu Ureda Grada za period od 01.01. do 30.06.2014.godine

Ovo Izvješće obuhvaća prikaz poslova koji  su se u Uredu Grada obavljali za potrebe rada Gradonačelnika, Gradskog vijeća, gradskih upravnih odjela i drugih po potrebi, za  period od 01.01. do 30.06.2014.godine

Ujedno se prikazuje broj i vrste odluka, te druge aktivnosti Gradonačelnika i Gradskog vijeća i izvještajnom periodu.

Izvješće sadrži cjeline:

1.Organizacija, nadležnosti i opseg poslova,

2. Poslovi iz nadležnosti Gradonačelnika,

3. Poslovi iz nadležnosti Gradskog vijeća,

4. Opći poslovi,

5. Zaključni stavovi.

1.Organizacija, nadležnosti i opseg poslova

Ured Grada je jedno od 7 upravih tijela Grada Poreča-Parenzo (u nastavku:Grad), a  sastoji se od 2 Odsjeka u kojima se obavljaju određeni poslovi i to

-Odsjek za stručne poslove gradskih tijela obavlja poslove:

- pravne, protokolarne, savjetodavne i administrativne prirode u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika, kao i njihovih radnih tijela,

- pripreme za održavanje sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,

- suradnje s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, državnim tijelima, medijima, ustanovama, drugim pravnim i fizičkim osobama, te poslove međunarodne suradnje,

- unaprjeđenja suradnje sa udrugama, promicanja sudjelovanja građana u odlučivanju, te razvoja civilnog društva,

- usklađivanja i standardizacije donošenja gradskih propisa,

- ostvarivanja prava na pristup informacijama i javnog informiranja, te

- ostale slične poslove.

Odsjek za opće poslove i mjesnu samoupravu obavlja poslove:

- u vezi sa službeničkim i radnim odnosima službenika i namještenika upravnih tijela Grada,

- prijema, otpreme pošte i arhiviranja,

- za ostvarivanje prava nacionalnih manjina,

- za mjesnu samoupravu i neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog značaja i utjecaja na život i rad građana,

- planiranja, uspostavljanja i održavanja WEB portala Grada, sustava komunikacije i on-line usluga građanima u okviru razvoja e-uprave,

- planiranja i provedbe edukacije za korištenje informatičke opreme, programa i alata u radu,

- zaštite na radu,

- vatrogastva, zaštite i spašavanja, te

- ostale slične poslove.

U Uredu Grada je Pravilnikom o unutarnjem redu  sistematizirano 27 radnih mjesta od čega je popunjeno 14 radnih mjesta.

Krajem 2010. je bilo popunjeno 20 radnih mjesta, tako da se broj službenika i namještenika  stalno smanjuje. Sadašnjim brojem službenika i namještenika se otežano obavljaju svi poslovi Ureda Grada, pa je potrebno popuniti neka radna mjesta primjereno postavljenoj organizaciji i potrebama posla. Naročito je nužno osigurati mogućnost prenošenja pojedinih poslova na druge službenike u slučaju dužeg bolovanja ili odsutnosti iz drugih razloga službenika koji sada obavljaju određene poslove.

Krajem 2013. godine je pročelniku Ureda Grada prestao radni odnos zbog odlaska u mirovinu, pa od tada te poslove obavlja vršitelj dužnosti pročelnika Ureda Grada.

Ovom Izvješću prilaže se pregled propisanih i popunjenih radnih mjesta u Uredu Grada sa stanjem  u lipnju 2014. godine.

Tijekom izvještajnog razdoblja Ured Grada je zaprimio i obradio 26 predmeta iz svoje nadležnosti, 235 predmeta iz nadležnosti Gradonačelnika i 91 predmet iz nadležnosti Gradskog vijeća, odnosno ukupno 352 predmeta.

Na području odnosa javnošću u izvještajnom razdoblju prema medijima su redovito slane obavijesti, pozivi i priopćenja. Izvršavane su i obveze temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, kao što su odgovori na upite fizičkih i pravnih osoba, izvješćivanje.

Na gradskom portalu www.porec.hr objavljivane su vijesti o aktualnim događajima u Gradu i u vezi Grada, odluke Gradonačelnika i Gradskog vijeća, Službeni glasnik Grada, oglasi, natječaji, obavijesti i drugo po potrebi.

I dalje se nastavlja dobra suradnja s medijima koja prate događanja u Gradu i rad gradske uprave, posebno s Radio Istrom, Radio Eurostarom, TV Istrom, HRT-om, HRT Radio Pulom, Glasom Istre i drugima.

U izvještajnom se razdoblju bilježe protokolarne aktivnosti.

U posjetu Poreču bila je delegacija iz  Kine, te je upriličen prijem u prostorijama gradske vijećnice. Održana su i primanja Gradonačelnika  povodom Dana vatrogastva, raznih sportskih i drugih događaja. Grad je sudjelovao u organizaciji Rallya "Nikola Tesla", 35. godišnjice Zbora J. Rakovcae i drugih manifestacija. Dan grada  obilježen je brojnim kulturnim, sportskim i drugim javnim događanjima, te je održana svečana sjednica Gradskog vijeća, uz prisustvo brojnih predstavnika crkvene i svjetovne vlasti, gradova prijatelja i svekolike javnosti.

Održavana je suradnja sa pobratimljenim gradovima, kao i gradovima prijateljima u zemlji: Zabokom, Crikvenicom, Viroviticom i Koprivnicom, i u inozemstvu: Massa Lombarda i Monselice u Italiji, Praga 6 u Češkoj i Poing u Njemačkoj. Sa navedenim gradovima su razmjenjivane posjete predstavnika izvršne i predstavničke vlasti, u cilju nastavljanja i proširenja suradnje na društvenom i gospodarskom planu.

2. Poslovi  iz nadležnosti Gradonačelnika

Gradonačelnik je u izvještajnom razdoblju donio pojedinačne akte iz svoje nadležnosti, po vrstama i oblastima prema slijedećem prikazu:

| Oblast-upravno tijelo | OD LU KE | ZAK LJU ČCI | PRI JED- LOZI ODLUKA | RJE ŠE NJA | PLANO VI | PRA VIL NICI | OBA VIJE STI | UPU TE | IZ VJEŠ TAJI | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ured Grada - Gradonačelnik | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Upravni odjel za proračun i gospodarstvo | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu | 13 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom | 40 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Upravni odjel za komunalni sustav | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 43 |
| Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| UKUPNO | 86 | 85 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 190 |

U prikazu nisu sadržana rješenja Gradonačelnika o prijemu i rasporedu u službu, koja se navode pod  cjelinom Opći poslovi.

Gradonačelnik u kontinuitetu prima građane, te predstavnike trgovačkih društava, udruga građana, te drugih pravnih i fizičkih osoba, koje su mu se izravno obratile ili su zbog složenosti zahtjeva upućene od strane pročelnika gradskih upravnih odjela.

Pored toga Gradonačelnik je i predlagatelj gotovo svih akata  akta koje je donijelo Gradsko vijeće u izvještajnom razdoblju.

Ovom izvješću prilaže se popis akata Gradonačelnika za period 01.01 - 30.06.2014.

3. Poslovi iz nadležnosti Gradskog vijeća

Gradsko vijeće  je u  izvještajnom periodu zasjedalo na 5 sjednica sa 76 točaka dnevnog reda, odnosno prosječno 15 točaka po sjednici.

Materijali sa pozivima za sjednice pored vijećnika dostavljaju se osobama određenima Poslovnikom o radu Gradskog vijeća.

Odluke Gradskog vijeća se redovito  dostavljaju Uredu državne uprave za područje Istarske županije radi nadzora zakonitosti. Na te odluke do sada nije bilo primjedbi.

Opći akti Gradskog vijeća, Gradonačelnika  i drugih tijela po potrebi objavljuju se u "Službenom glasniku Grada Poreča-Parenzo".

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja su redovno pratili sjednice Gradskog vijeća, kao i sve događaje u vezi Grada Poreča-Parenzo.

Javnost rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika, gradskih upravnih tijela, gradskih trgovačkih društava, ustanova i drugih pravnih osoba osigurava se praćenjem od strane sredstava javnog priopćavanja, provedbom propisa o pravu na pristup informacijama,

putem internetskih gradskih stranica na -w.w.w. porec.hr i na  druge pogodne načine.

4. Opći poslovi

U Uredu Grada se u kontinuitetu obavljaju opći poslovi za potrebe svih gradskih tijela i izvršavanje raznih zadataka iz gradske nadležnosti, kao što je održavanje uredskih prostora, osiguranja prostornih i tehničkih uvjeta za rad gradskih tijela, organizacija i svestrana  podrška za provedbu svih izbora i referenduma na području Grada.

Izrađuju se akti o organizaciji gradskih upravnih tijela, vrše se pripreme i provođenje natječaja za prijem u službu službenika i namještenika, vođenje cjelokupne kadrovske evidencije i dokumentacije i drugo po potrebi.

Obavljaju se poslovi pisarnice koji su stalni i opsežni, a sadrže prijem, evidentiranje i otpremu službene pošte, arhiviranje predmeta, održavanje arhive i korištenje arhivske građe za potrebe svakodnevnog rada gradskih upravnih i drugih tijela.  Tako je u izvještajnom periodu otpremljeno  preko 36.000 raznih poštanskih pošiljki, odnosno preko 6.000       pošiljki mjesečno.

Osim navedenih, u Uredu Grada se obavlja velik broj raznih drugih poslova za potrebe svih gradskih tijela, poslovi koji nisi u nadležnosti ostalih gradskih upravnih tijela te ostalo po potrebi.

5. Zaključni stavovi

Ured Grada je u izvještajnom razdoblju izvršio zadaće i obavio poslove radi kojih je ustrojen.

U daljnjem periodu potrebno je, primjenom važećih propisa i upravne struke, poraditi na poboljšanju organizacije i osposobljenosti službenika, naročito radi ukupnog smanjenja broja službenika zbog odlaska u mirovinu i iz drugih razloga, te radi osuvremenjivanja rada upravnih tijela.

Prilikom nužnog zapošljavanja novih službenika i namještenika važno ih je poučiti da dolaze u propisani i uspostavljeni sistem koji mora funkcionirati kao cjelina, a ne kao skup nezavisnih pojedinaca. Ovo je korisno zbog suzbijanja prirodne ljudske želje da svatko želi sam sebi uvijek biti jedini rukovodilac.

Unatoč ograničenim sredstvima, nužno je trajno održavati i obnavljati sredstva za rad, kao što je zgrada sjedišta Grada, vozni park, prostorije za arhivu, informatička, uredska i komunikacijska oprema.

S poštovanjem

Prilog:tabele kao u tekstu

v.d. Pročelnika						                                                           Jelovac Božo

Dostaviti:

- Naslovu,

- Arhiva, ovdje

URED GRADA- pregled propisanih i popunjenih radnih mjesta sa stanjem 30.06.2014.

| Naziv radnog mjesta | Stručna sprema | Propisani broj izvršitelja | Popunjena radna mjesta | Službenici-namještenici |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROČELNIK UREDA GRADA | VSS | 1 | 1 | Božo Jelovac - v.d. |
| POMOĆNIK PROČELNIKA UREDA GRADA ZA UPRAVU I PRAVNA PITANJA | VSS | 1 | - | - |
| VODITELJ ODSJEKA ZA STRUČNE POSLOVE GRADSKIH TIJELA | VSS | 1 | - | - |
| VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL | VSS | 2 | 1 | Saša Guttman |
| INFORMATIČKI REFERENT | SSS | 1 | - | - |
| REFERENT ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA | SSS | 1 | - | - |
| REFERENT ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA | SSS | 1 | 1 | Anita Radešić |
| ADMINISTRATIVNI TAJNIK | SSS | 1 | 1 | Nela Grgeta-Prša |
| VODITELJ ODSJEKA OPĆE POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU | VSS | 1 | 1 | Milorad Milohanović |
| VIŠI REFERENT ZA PRIJEM STRANAKA | VŠS | 1 | - | - |
| REFERENT ZA MJESNU SAMOUPRAVU | SSS | 4 | 1 | Serđo Rakovac |
| REFERENT ZA UREDSKO POSLOVANJE | SSS | 2 | 1 | Lorena Grubica |
| REFERENT ZA PRIJEMNO-OTPREMNE POSLOVE | SSS | 1 | 1 | Ljubica Kmet |
| VOZAČ | SSS | 1 | 1 | Vlatko Vitulić |
| DOMAR - LOŽAČ | SSS | 1 | 1 | Marino Ritoša |
| DOSTAVLJAČ POŠTE | NSS | 1 | 1 | Radmila Jan |
| POMOĆNI RADNIK ZA UMNOŽAVANJE MATERIJALA | NSS | 1 | - | - |
| KUHAR | SSS | 1 | - | - |
| SPREMAČ | NSS | 3 | 2 | Milena Brčić Vesna Mihelić |
| VRATAR | NSS | 1 | 1 | Đani Diklić |

UKUPNO                                                         27                 14

| Popis akata Gradonačelnika - za period siječanj – lipanj 2014. godine - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | naziv akta | predlagač | datum donošenja |
|  | Zaključak o davanju prethodne suglasnosti POUP-u za zapošljavanje djelatnika na određeno radno vrijeme do 31. kolovoza 2014. | UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdr. zaštitu | 03.01.2014. |
|  | Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Gradskoj knjižnici Poreč za zapošljavanje diplomiranog knjižničara na neodređeno puno radno vrijeme | UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdr. zaštitu | 03.01.2014. |
|  | Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Fondu "Zdravi grad"Poreč za zapošljavanje profesora psihologije na puno radno vrijeme | UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdr. zaštitu | 03.01.2014. |
|  | Odluka o pomoći umirovljenicima u 2014. godini | UO za društvene djelatnosti... | 03.01.2014. |
|  | Odluka o pomoći građanima koji u 2014. godini ostanu bez zaposlenja | UO za društvene djelatnosti... | 03.01.2014. |
|  | Zaključak o davanju prethodne suglasnosti POUP-u na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta | UO za društvene djelatnosti... | 04.01.2014. |
|  | Odluka o produženju Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Poreča | UO za upravljanje gradskom imovinom | 13.01.2014. |
|  | Zaključak o ostvarivanju prava na pomoć u plaćanju troškova najamnine - LOVRIĆ ZATEZALO IZABELA | UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdr. zaštitu | 15.01.2014. |
|  | Zaključak o ostvarivanju prava na pomoć u plaćanju troškova najamnine - OMEROVIĆ BLANKA | UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdr. zaštitu | 15.01.2014. |
|  | Zaključak o ostvarivanju prava na pomoć u plaćanju troškova najamnine - ŠIMONOVIĆ ELIJANA | UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdr. zaštitu | 20.01.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju uvjeta prihoda i iznosa novčanih pomoći u plaćanju dijela troškova najamnine i električne energije | UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdr. zaštitu | 21.01.2014. |
|  | Zaključak o načinu vraćanja studentskog kredita - Čižmić Z. | UO za društvene djelatnosti... | 22.01.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju Konačnih listi za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za šk. i ak. 2013./2014. godinu | UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdr. zaštitu | 23.01.2014. |
|  | Zaključak o načinu vraćanja studentskog kredita – Lončarić I. | UO za društvene djelatnosti... | 24.01.2014. |
|  | Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave i dostave uredskog materijala s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem | UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdr. zaštitu | 27.01.2014. |
|  | Odluka o osnivanju prava služnosti radi izgradnje TS Čuši | UO za upravljanje gradskom imovinom | 27.01.2014. |
|  | PLAN prijema u službu za 2014. godinu | Gradonačelnik | 27.01.2014. |
|  | Odluka o osnivanju prava služnosti radi izgradnje TS Mihelići | UO za upravljanje gradskom imovinom | 29.01.2014. |
|  | Odluka o odabiru najpovoljnijih natjecatelja za kupnju nekretnine k.č.br. 4345/3 i 4721/14, sve k.o. Poreč – LOVREKOVIĆ Z. i TOMAŠKO M. | UO za upravljanje gradskom imovinom | 29.01.2014. |
|  | Zaključak o prihvaćanju Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu UPU Zone rezidencijalnog stanovanja Materada-Mali Maj | UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša | 03.02.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog II Izmjena i dopuna Statuta DV „Radost“ | UO za društvene djelatnosti... -donosi Vijeće | 05.02.2014. |
|  | Odluka o obračunavanju PDV-a na Ugovore o zakupu Poslovnih prostora u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo | UO za upravljanje gradskom imovinom | 06.02.2014. |
|  | Odluka o prihvaćanju Aneksa III Ugovora o prijenosu prava građenja i korištenja građevinskog zemljišta na k.č.br. 1279 k.o. Žbandaj u industrijskoj zoni Buići-Žbandaj (Grad Poreč-Parenzo – TEMPO PLUS d.o.o.) | UO za upravljanje gradskom imovinom | 06.02.2014. |
|  | Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zamjenu nekretnina dijela k.č. 1912/7 i k.č. 1912/8 za nekretninu k.č. 5202 k.o. Poreč – TERLEVIĆ K. | UO za upravljanje gradskom imovinom | 06.02.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o poslovnom prostoru | UO za upravljanje gradskom imovinom -donosi Vijeće | 06.02.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području Istarske županije | UO za društvene djelatnosti... -donosi Vijeće | 10.02.2014. |
|  | Odluka o načinu podmirenja dugovanja prema TD STAN d.o.o. za pričuvu Grada Poreča-Parenzo | UO za upravljanje gradskom imovinom | 11.02.2014. |
|  | Zaključak o davanju na korištenje TD USLUGA POREČ d.o.o. javne površine za obavljanje trgovačke djelatnosti „prodaja s klupa“ na dijelu Velikog parkirališta | UO za komunalni sustav | 13.02.2014. |
|  | Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnina u k.o. Varvari | UO za upravljanje gradskom imovinom | 13.02.2014. |
|  | Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju dijela nekretnine k.č.br. 3561 k.o. Poreč u ul. Rovinjska 15 (prostor u prizemlju zgrade) – DERMETA Đ. i dijela nekretnine na k.č.br. 3562 k.o. Poreč (prostor u prizemlju zgrade) PELOŽA | UO za upravljanje gradskom imovinom | 18.02.2014. |
|  | Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava političkim strankama i članovima Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača | Gradonačelnik -donosi Vijeće | 19.02.2014. |
|  | Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja – javna nabava potrošnog materijala za ustanove | UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdr. zaštitu | 19.02.2014. |
|  | Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju TD PARENTIUM d.o.o. Poreč | Gradonačelnik -donosi Vijeće | 19.02.2014. |
|  | Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretnini u k.o. Varvari radi pristupa do stambenog objekta – Babnik A, i F. | UO za upravljanje gradskom imovinom | 20.02.2014. |
|  | Zaključak o prihvaćanju Izvješća o javnoj raspravi i ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu UPU stambenog naselja Donji Špadići II | UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša | 21.02.2014. |
|  | Zaključak o prihvaćanju Izvještaja ODVODNJE POREČ d.o.o. o realizaciji EU projekta „Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ | UO za komunalni sustav -donosi Vijeće | 24.02.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o zaključenju ugovora za ostvarenje projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ | UO za komunalni sustav -donosi Vijeće | 24.02.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju UPU Zone rezidencijalnog stanovanja Materada-Mali Maj | UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša -donosi Vijeće | 26.02.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju UPU Stambenog naselja Donji Špadići II | UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša -donosi Vijeće | 27.02.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih | UO za društvene djelatnosti... -donosi Vijeće | 27.02.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama imena naselja na području Grada Poreča-Parenzo | UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša -donosi Vijeće | 27.02.2014. |
|  | Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Poreča-Parenzo za 2013. godinu | Gradonačelnik -donosi Vijeće | 27.02.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o prihvaćanju izvješća o radu i ostvarenju financijskog plana i Izvješća NO SZGP za 2012. g. | UO za društvene djelatnosti... -donosi Vijeće | 28.02.2014. |
|  | Odluka o raspisivanju Natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta oznake k.č.br. 625/2 k.o. Nova Vas | UO za upravljanje gradskom imovinom | 03.03.2014. |
|  | Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u k.o. Poreč radi izgradnje vodovodne mreže u naselju Mali Maj | UO za upravljanje gradskom imovinom | 06.03.2014. |
|  | Odluka o dodjeli u zakup poslovnog prostora na Obali M. Tita 21 - MIH d.o.o. Poreč | UO za upravljanje gradskom imovinom | 06.03.2014. |
|  | Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti | Gradonačelnik | 06.03.2014. |
|  | Odluka o postavljanju prinudnog upravitelja (TD STAN d.o.o.) na nekretnini u ul. Dekumanus 28, Poreč | UO za upravljanje gradskom imovinom | 11.03.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Poreča-Parenzo u 2014. godini | UO za društvene djelatnosti... -donosi Vijeće | 12.03.2014. |
|  | Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za poslovne prostore i javne površine | Gradonačelnik | 13.03.2014. |
|  | Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za naplatu prihoda i otpis potraživanja | Gradonačelnik | 13.03.2014. |
|  | Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju k.č. 1296/1 u naselju Radoši k.o. Žbandaj | UO za upravljanje gradskom imovinom | 14.03.2014. |
|  | Zaključak o prihvaćanju prijedloga Ugovora o godišnjem održavanju čistoće za 2014. godinu | UO za komunalni sustav | 14.03.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU dijela naselja Kukci – za javnu raspravu | UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša | 14.03.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju van snage dijela PUP-a Veli-Mali Maj – za javnu raspravu | UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša | 14.03.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU stambenog naselja Veli-Mali Maj – za javnu raspravu | UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša | 14.03.2014. |
|  | Zaključak o pristupanju Grada Poreča-Parenzo Udruzi „Žene Evrope Donne d' Europa-Ženske Evrope-Women of Europe“ iz Buja, te imenovanje predstavnice Grada u Udruzi | UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdr. zaštitu | 17.03.2014. |
|  | Zaključak o prihvaćanju prijedloga Ugovora o godišnjem održavanju zelenih površina za 2014. | UO za komunalni sustav | 18.03.2014. |
|  | Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Naručitelja za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na uređenju plaže između uvale Brulo i rt-a Bare | UO za komunalni sustav | 19.03.2014. |
|  | Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Naručitelja za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na uređenju dijela plaže na lokaciji hotela Zagreb | UO za komunalni sustav | 19.03.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za najam odlagališta građevnog otpada te gospodarenje građevnim otpadom na području Grada Poreča-Parenzo | UO za komunalni sustav -donosi Vijeće | 19.03.2014. |
|  | Zaključak o zaključenju Ugovora o održavanju postrojenja kanalizacijskog sustava odvodnje oborinskih otpadnih voda na području Grada Poreča-Parenzo za 2014. godinu | UO za komunalni sustav | 20.03.2014. |
|  | Odluka o objavi prikupljanja ponuda i osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka odabira ponuditelja za provođenje mjera zaštite bilja te suzbijanje nepoželjne vegetacije na području Grada Poreča-Parenzo u 2014. g. | UO za komunalni sustav | 20.03.2014. |
|  | Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaći i naknadama Gradonačelnika i njegovih zamjenika | Gradonačelnik -donosi Vijeće | 20.03.2014. |
|  | Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za turizam | Gradonačelnik | 20.03.2014. |
|  | Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje JVP CZP Poreč u 2014. godini | Gradonačelnik -donosi Vijeće | 20.03.2014. |
|  | Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za razvoj i revitalizaciju starogradske jezgre | Gradonačelnik | 24.03.2014. |
|  | Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za mjesne odbore i selo | Gradonačelnik | 24.03.2014. |
|  | Zaključak o prihvaćanju Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna DPU stambenog naselja Finida - sjever | UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša | 24.03.2014. |
|  | Zaključak o prihvaćanju Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna UPU dijela stambenog naselja Čimižin | UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša | 24.03.2014. |
|  | Zaključak o prihvaćanju Izvješća o javnoj o stavljanju van snage dijela PUP-a stambenog naselja Finida - Poreč | UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša | 24.03.2014. |
|  | Zaključak o izdavanju suglasnosti za promjenu zakupnika u ugovoru o zakupu p.p. – Budimir A. i A. | UO za upravljanje gradskom imovinom | 26.03.2014. |
|  | Odluka o početku postupka nabave za izradu Strategije gospodarskog razvoja grada Poreča-Parenzo za razdoblje 2014. – 2020. g. | UO za proračun i gospodarstvo | 26.03.2014. |
|  | Odluka o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja za zamjenu suvlasničkih dijelova nekretnina u k.o. Varvari – Tasim R. | UO za upravljanje gradskom imovinom | 28.03.2014. |
|  | Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja i početku javne nabave za usluge procjene i djelovanja unutarnjih financijskih kontrola kroz unutarnju reviziju Grada i proračunskih korisnika | Gradonačelnik | 31.03.2014. |
|  | Zaključak o davanju suglasnosti TD Odvodnja Poreč d.o.o. na Odluku o cijeni vodne usluge javne odvodnje | UO za komunalni sustav | 31.03.2014. |
|  | Zaključak o davanju suglasnosti TD Odvodnja Poreč d.o.o. na Odluku o cijeni usluga javne odvodnje | UO za komunalni sustav | 31.03.2014. |
|  | Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelj i početku javne nabave za izradu izvedbene dokumentacije putnih prolaza na južnom kraku zaobilaznice grada Poreča-Parenzo | UO za komunalni sustav | 31.03.2014. |
|  | Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelj i početku postupka bagatelne nabave za izradu idejne projektne dokumentacije prometnice u naselju Vranići-Gulići | UO za komunalni sustav | 31.03.2014. |
|  | Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po Natječaju za zakup p.p. – spremišta na adresi Brig b.b. u V.Maju – TERRA SOLUM d.o.o. | UO za upravljanje gradskom imovinom | 31.03.2014. |
|  | Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja i početku postupka javne nabave za tiskarske usluge | Gradonačelnik | 31.03.2014. |
|  | Odluka o objavi prikupljanja ponuda i osnivanju Povjerenstva za provedbu prikupljanja ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina | UO za komunalni sustav | 01.04.2014. |
|  | Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave male vrijednosti – organizacija rada i upravljanje Ljetnim kampom u Poreču za 2014. | UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdr. zaštitu | 01.04.2014. |
|  | Odluka o raspisivanju natječaja za osnivanje prava građenja za izgradnju zgrade javne i društvene namjene – dječji vrtić Nova Vas | UO za upravaljanje gradskom imovinom | 02.04.2014. |
|  | Odluka o produženju Ugovora o zakupu p.p. – Pačić D. | UO za upravaljanje gradskom imovinom | 02.04.2014. |
|  | Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Naručitelja za provedbu postupka javne nabave male vrijednosti za izradu projektne dokumentacije za područje „Finida-sjever“ | UO za komunalni sustav | 02.04.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. | UO za komunalni sustav -donosi Vijeće | 03.04.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2013. | UO za komunalni sustav -donosi Vijeće | 03.04.2014. |
|  | Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na uređenju plaže između uvale Brulo i rt-a Bare u Poreču | UO za komunalni sustav | 03.04.2014. |
|  | Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja i početku postupka javne nabave za izvođenje radova na priključku na vodovodnu mrežu i elektro mrežu objekta „Vila Club“ | UO za upravljanje gradskom imovinom | 07.04.2014. |
|  | Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za Izradu Studije Gospodarskog razvoja grada Poreča-Parenzo za razdoblje 2014.2020. – Sveučilište J. Dobrile Pula | UO za proračun i gospodarstvo | 07.04.2014. |
|  | Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja i početku postupka bagatelne nabave za provedbu stručnog nadzora na uređenju plaže Brulo i rt-a Bare | UO za komunalni sustav | 07.04.2014. |
|  | Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Poreča-Parenzo za 2013. godinu | UO za upravljanje gradskom imovinom | 07.04.2014. |
|  | Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Poreča-Parenzo za 2014. godinu | UO za upravljanje gradskom imovinom | 07.04.2014. |
|  | Obvezne upute za izradu Pravilnika o upisu djece u dječje vrtiće | UO za društvene djelatnosti... | 09.04.2014. |
|  | Odluka o raspisivanju Natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo | UO za upravljanje gradskom imovinom | 09.04.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o obavljanju djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica i djelatnosti jednostavnih ugostiteljskih usluga na površinama koje nisu u vlasništvu Grada Poreč-Parenzo | UO za proračun i gospodarstvo -donosi Vijeće | 09.04.2014. |
|  | Odluka o produženju ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Poreč-Parenzo | UO za upravljanje gradskom imovinom | 10.04.2014. |
|  | Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje upisa u dječje vrtiće | UO za društvene djelatnosti... | 11.04.2014. |
|  | Zaključak o davanju suglasnosti TD Odvodnja Poreč d.o.o. na Odluku o cijeni vodne usluge javne odvodnje (izmjena zak. od 31.3.14.) | UO za komunalni sustav | 15.04.2014. |
|  | Zaključak o davanju suglasnosti TD Odvodnja Poreč d.o.o. na Odluku o cijeni usluga javne odvodnje (izmjena zak. od 31.3.14.) | UO za komunalni sustav | 15.04.2014. |
|  | Odluka o osnivanju prava građenja na nekretnini k.č.br. 4508/2 k.o. Poreč radi izgradnje transformatorske stanice „Gradska plaža“ | UO za upravljanje gradskom imovinom | 15.04.2014. |
|  | Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za provedbu stručnog nadzora na uređenju plaže između uvale Brulo i rt-a Bare | UO za komunalni sustav | 16.04.2014. |
|  | Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja i početku postupka bagatelne nabave za provedbu stručnog nadzora na uređenju plaže ispred hotela Zagreb | UO za komunalni sustav | 16.04.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina na području UPU servisne zone Poreč – područje III | UO za upravljanje gradskom imovinom -donosi Vijeće | 18.04.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina na području St. Ciprijan | UO za upravljanje gradskom imovinom -donosi Vijeće | 18.04.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina na području UPU zone rezidencijalnog stanovanja Materada-Mali Maj | UO za upravljanje gradskom imovinom -donosi Vijeće | 18.04.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju srednjetlačnog plinovoda u zoni gospodarske namjene „Buići Žbandaj“ | UO za upravljanje gradskom imovinom -donosi Vijeće | 18.04.2014. |
|  | Odluka o radnom vremenu upravnih tijela Grada Poreča-Parenzo | Gradonačelnik | 18.04.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova provedbe mjera preventivne zaštite bilja te suzbijanje nepoželjne vegetacije u 2014. godini | UO za komunalni sustav -donosi Vijeće | 23.04.2014. |
|  | Odluka o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine k.č.br.625/2 k.o. Nova Vas u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo | UO za upravljanje gradskom imovinom | 23.04.2014. |
|  | Odluka o poništenju postupka javne nabave u predmetu nabave“Organizacija rada i upravljanje Ljetnim kampom“ | UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu | 24.04.2014. |
|  | Odluka o poništenju postupka javne nabave potrošnog materijala s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem (grupa predmeta nabave:ostali potrošni materijal) | UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu | 24.04.2014. |
|  | Odluka o poništenju postupka javne nabave potrošnog materijala s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem (grupa predmeta nabave:papirna konfekcija) | UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu | 24.04.2014. |
|  | Odluka o načinu prikupljanja i raspodjele sredstava namijenjenih sportskim klubovima – članovima SZGP za 2014.godinu | UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu | 25.04.2014. |
|  | Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta k.č.br. 201 k.o. Poreč u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo | UO za upravljanje gradskom imovinom | 29.04.2014. |
|  | Odluka o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja za prodaju zemljišta k.č. 1296/1 k.o. Žbandaj | UO za upravljanje gradskom imovinom | 30.04.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti POUP-u na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika i o ocjeni obrazovanja darovitih učenika škole za drugi program OGŠ „Slavko Zlatić“ za šk. 2014./2015. g. | UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu -donosi Vijeće | 30.04.2014. |
|  | Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za provedbu stručnog nadzora na uređenju dijela plaže u Poreču na lokaciji ispred hotela Zagreb | UO za komunalni sustav | 30.04.2014. |
|  | Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na uređenju dijela plaže u Poreču na lokaciji ispred hotela Zagreb | UO za komunalni sustav | 02.05.2014. |
|  | Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj osnovi osnovnog školstva na području Grada Poreča-Parenzo za 2014. g. | UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu | 06.05.2014. |
|  | Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih površina za postavu kioska, tipiziranih klupčica K-1 i ostalih netipiziranih sadržaja | UO za komunalni sustav | 06.05.2014. |
|  | Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave bagatelne vrijednosti za izvođenje građev.-obrt. radova radi priključenja na vodovodnu mrežu objekta „Vila Club“ | UO za upravljanje gradskom imovinom | 07.05.2014. |
|  | Zaključak o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa UO za poljoprivredu, šumarstvo…IŽ za zahvat u prostoru – sustav navodnjavanja Červar-Porat-Bašarinka | UO za komunalni sustav | 07.05.2014. |
|  | Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika i početku postupka bagatelne nabavke- izgradnja javne rasvjete na mjernim mjestima | UO za komunalni sustav | 08.05.2014. |
|  | Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika i početku postupka bagatelne nabavke- izgradnja javne rasvjete na mjernim mjestima javne rasvjete (zračna JR – zajednički stupovi) | UO za komunalni sustav | 08.05.2014. |
|  | Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i naplate parkirališnih mjesta na parkiralištu „ŽATIKA“ | UO za komunalni sustav | 08.05.2014. |
|  | Zaključak o izdavanju suglasnosti Gradonačelnika na promjene zakupnika u Ugovoru o zakupu p.p. u ul. V. Nazora 7. | UO za upravljanje gradskom imovinom | 12.05.2014. |
|  | Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o korištenju javnih površina | UO za komunalni sustav | 12.05.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2013. godinu | UO za proračun i gospodarstvo -donosi Vijeće | 13.05.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata za 2013. godinu | UO za proračun i gospodarstvo -donosi Vijeće | 13.05.2014. |
|  | Zaključak o prihvaćanju izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU Zone gospodarske namjene Biući-Žbandaj | UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša | 14.05.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju Izmjena i dopuna UPU Zone gospodarske namjene Biući-Žbandaj | UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša -donosi Vijeće | 14.05.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o stavljanju van snage dijela PUP-a stambenog naselja „Finida-Poreč“ | UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša -donosi Vijeće | 14.05.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju UPU uređenja dijela stambenog naselja Čimižin | UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša -donosi Vijeće | 14.05.2014. |
|  | Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave bagatelne vrijednosti – tiskarske usluge | Gradonačelnik | 15.05.2014. |
|  | Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o prihvaćanju glavnih financijskih izvještaja Gradske knjižnice Poreč za 2013. godinu | UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu | 15.05.2014. |
|  | Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije za područje „Finida-sjever“ | UO za komunalni sustav | 17.05.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izradi UPU Červar-Porat | UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša -donosi Vijeće | 19.05.2014. -donosi Vijeće |
|  | Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o suradnji u provođenju Međunarodnog programa Plava zastava u RH za 2014. godinu | UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša | 20.05.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za pravo građenja za izgradnju zgrade javne i društvene namjene (vrtić) na nekretninama u vlasništvu Grada Poreča – k.o. Nova Vas | UO za upravljanje gradskom imovinom -donosi Vijeće | 12.05.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju Izmjena i dopuna DPU stambenog naselja Finida-sjever | UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša -donosi Vijeće | 21.05.2014. |
|  | Zaključak o načinu povrata učeničkog kredita – Bartaković I. | UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu | 21.05.2014. |
|  | Zaključak o organizaciji i ekonomskoj cijeni boravka djece u Ljetnom kampu 2014. godine | UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu | 21.05.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe | UO za komunalni sustav -donosi Vijeće | 21.05.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje | UO za komunalni sustav -donosi Vijeće | 21.05.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina | UO za komunalni sustav -donosi Vijeće | 21.05.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju prijedloga nagodbe Grada Poreča-Parenzo s Općinom Tar-Vabriga-Torre-Abrega | UO za komunalni sustav -donosi Vijeće | 21.05.2014. |
|  | Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za postavu kioska, tipiziranih klupčica K-1 i ostalih netipiziranih sadržaja | UO za komunalni sustav | 22.05.2014. |
|  | Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih površina za postavu kioska i ostalih netipiziranih sadržaja | UO za komunalni sustav | 22.05.2014. |
|  | Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja i početku javne nabave za usluge organizacije rada i upravljanja Ljetnim kampom | UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu | 22.05.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja po Natječaju za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju zemljišta k.č.br. 182/2 i k.č.br. 182/3 k.o. Musalež | UO za upravljanje gradskom imovinom -donosi Vijeće | 23.05.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja po Natječaju za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju srednjetlačnog plinovoda na k.č.br. 1836/15 k.o. Žbandaj | UO za upravljanje gradskom imovinom -donosi Vijeće | 23.05.2014. |
|  | Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju postrojenja javne rasvjete na području Grada Poreča-Parenzo u 2014. godini – podzemna JR | UO za komunalni sustav | 23.05.2014. |
|  | Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju postrojenja javne rasvjete na području Grada Poreča-Parenzo u 2014. godini – zračna JR | UO za komunalni sustav | 23.05.2014. |
|  | Rješenje o osnivanju i imenovanju članova radne skupine za izradu Strategije gospodarskog razvoja grada Poreča-Parenzo za razdoblje 2014.-2020. g. | UO za proračun i gospodarstvo | 28.05.2014. |
|  | Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta (okućnice) k.č.zgr. 188/7 k.o. Žbandaj | UO za upravljanje gradskom imovinom | 29.05.2014. |
|  | Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti | Gradonačelnik | 29.05.2014. |
|  | Izvještaj o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2013. | Gradonačelnik | 29.05.2014. |
|  | Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave opskrbe električnom energijom s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem | UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu | 02.06.2014. |
|  | Odluka o prihvaćanju prijedloga zaključenja Aneksa I. Ugovora o kupoprodaji nekretnine sklopljenog 21.03.2003. g. između Grada Poreča i Marjete Hajdari Ereš | UO za upravljanje gradskom imovinom | 03.06.2014. |
|  | Odluka o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo k.č.br.201 k.o. Poreč - Diviš M. | UO za upravljanje gradskom imovinom | 03.06.2014. |
|  | Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju suvlasničkih dijelova nekretnine k.č. 477 k.o. Fuškulin | UO za upravljanje gradskom imovinom | 03.06.2014. |
|  | Zaključak o davanju prethodne suglasnosti POUP-u za zapošljavanje djelatnika na određeno radno vrijeme ( referent limene glazbe, administrator obrazovne djelatnosti) | UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu | 06.06.2014. |
|  | Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javnog nadmetanja nabave bagatelne vrijednosti za usluge organizacije rada i upravljanja Ljetnim kampom – Happy time d.o.o. | UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu | 09.06.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo –k.č.br. 1232/60 | UO za upravljanje gradskom imovinom -donosi Vijeće | 10.06.2014. |
|  | Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije prometnice u naselju „Vranići-Gulići“ u Poreču | UO za komunalni sustav | 11.06.2014. |
|  | Pravilnik za provedbu programa poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Obnovljivi izvori energije u obiteljskim kućama Grada Poreča-Parenzo“ | UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša | 17.06.2014. |
|  | Zaključak o donošenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za sufinanciranje provedbe programa Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama ''Obnovljivi izvori energije u obiteljskim kućama Grada Poreča – Parenzo'' i Odluke o osnivanju Povjerenstva za pregled i ocjenjivanje ponuda na Javnom natječaju “Obnovljivi izvori energije u obiteljskim kućama Grada Poreča – Parenzo“ | UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša | 17.06.2014. |
|  | Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za sufinanciranje provedbe programa Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama ''Obnovljivi izvori energije u obiteljskim kućama Grada Poreča – Parenzo'' | UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša | 17.06.2014. |
|  | Odluka o osnivanju Povjerenstva za pregled i ocjenjivanje ponuda na Javnom natječaju “Obnovljivi izvori energije u obiteljskim kućama Grada Poreča – Parenzo“ | UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša | 17.06.2014. |
|  | Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju suvlasničkih dijelova nekretnina (okućnica) k.č. 296/5,296/13 i 296/14 u k.o. Mugeba | UO za upravljanje gradskom imovinom | 17.06.2014. |
|  | Zaključak o izdavanju suglasnosti na promjene zakupnika u Ugovoru o zakupu p.p. u prizemlju zgrade u ul. Sv. Eleuterija 1 | UO za upravljanje gradskom imovinom | 17.06.2014. |
|  | Zaključak o ostvarivanju prava na pomoć u plaćanju troškova najamnine za stan na Trgu Marafor 3 - Omerović Blanka | UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu | 17.06.2014. |
|  | Zaključak o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2014. g. | UO za društvene djelatnosti... | 17.06.2014. |
|  | Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po Natječaju za zakup p.p. u ul. Ljudevita Gaja 3 – Ferati I. | UO za upravljanje gradskom imovinom | 18.06.2014. |
|  | Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po Natječaju za zakup p.p. na adresi Brig, Veli Maj – Velenik M. | UO za upravljanje gradskom imovinom | 18.06.2014. |
|  | Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po Natječaju za zakup p.p. na adresi Brig, Veli Maj – Zedera d.o.o. | UO za upravljanje gradskom imovinom | 18.06.2014. |
|  | Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po Natječaju za zakup p.p. na adresi R. Končara 4 – Zrnić A. | UO za upravljanje gradskom imovinom | 18.06.2014. |
|  | Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po Natječaju za zakup p.p. na adresi Zagrebačka 7 – „A.14“j.d.o.o. | UO za upravljanje gradskom imovinom | 18.06.2014. |
|  | Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izvještaj o radu i financijski izvještaj Gradske knjižnice Poreč za 2013. g. | UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu | 18.06.2014. |
|  | Zaključak o davanju suglasnosti na promjene zakupnika u ugovoru o zakupu p.p. u prizemlju zgrade na adresi Dekumanus 6 – Mihajlović B. i Prodan D. | UO za upravljanje gradskom imovinom | 24.06.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća JVP-CZP Poreč za 2013. g. | Gradonačelnik | 24.06.2014. |
|  | Pravilnik za provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća „Energetska učinkovitost u obiteljskim kućama Grada Poreča-Parenzo“ | UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša | 27.06.2014. |
|  | Zaključak o donošenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za sufinanciranje provedbe programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća „Energetska učinkovitost u obiteljskim kućama Grada Poreča-Parenzo“ i Odluke o osnivanju Povjerenstva za pregled i ocjenjivanje ponuda na Javnom natječaju „Energetska učinkovitost u obiteljskim kućama Grada Poreča-Parenzo“ | UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša | 27.06.2014. |
|  | Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za sufinanciranje provedbe programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća „Energetska učinkovitost u obiteljskim kućama Grada Poreča-Parenzo“ | UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša | 27.06.2014. |
|  | Odluka o osnivanju Povjerenstva za pregled i ocjenjivanje ponuda na Javnom natječaju „Energetska učinkovitost u obiteljskim kućama Grada Poreča-Parenzo“ | UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša | 27.06.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi UPU Zone ugostiteljsko-turističke namjene Špadići | UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša -donosi Vijeće | 27.06.2014. |
|  | Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna DPU „OMV – poslovna zona“ | UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša -donosi Vijeće | 27.06.2014. |
|  | Zaključak o odobravanju upisa djece s područja Općine Sv. Lovreč u Područni vrtić Baderna – jaslični program | UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu | 30.06.2014. |
| od 01.01 -do 30.06. 2014. ukupno: 190 akta |  |  |  |

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD POREČ-PARENZO

CITTA DI POREČ-PARENZO

Upravni odjel za društvene

djelatnosti, socijalnu skrb i

zdravstvenu zaštitu

Poreč, Obal m. Tita 5/1 PP 163

Tel. 052-432-133 Fax. 052-434-868

KLASA:  023-01/14-01/45

UR.BROJ: 2167-01-04/1-14-1

Poreč-Parenzo,  14.8.2014.

GRADONAČELNIKU

- ovdje -

PREDMET: Izvještaj o radu Upravnog odjela za društvene

djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu

za razdoblje od 1.1. do 30.6.2014. godine,

- daje se

Ocjena pročelnika o radu Upravnog odjela

Upravni odjel je u izvještajnom razdoblju izvršio postavljene zadaće u skladu s aktima, odlukama i zaključcima Gradskog vijeća i Gradonačelnika, u koordinaciji s Gradonačelnikom i dvjema Zamjenicama Gradonačelnika zaduženim za područje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite i za područje predškolskog odgoja, školskog obrazovanja, kulture, tehničke kulture i sporta, na temelju važećih zakonskih propisa i gradskih akata.

Nadležnost Upravnog odjela

Na osnovu Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 7/10) u ovom Upravnom odjelu obavljaju se  poslovi:

- zaštite i unapređenja kvalitete življenja, te unapređenja zdravstvene zaštite i veterinarskih usluga za javne potrebe na području Grada,

- zaštite i unapređenja socijalne skrbi na području Grada,

- osiguravanja lokalnih potreba građana u oblasti tjelesne kulture, sporta i tehničke kulture,

- osiguravanja lokalnih potreba građana u oblasti kulture,

- osiguravanja potreba građana u oblasti brige o djeci, obrazovanja i odgoja,

- osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova odgoja i obrazovanja i praćenja njihovog poslovanja,

- pripreme prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i školstva iznad državnog pedagoškog standarda koji će se financirati iz gradskog proračuna, te

- ostale slične poslove.

Organizacijska i funkcionalna struktura

Upravni odjel je organiziran sukladno aktima Grada Poreča i nema nižih ustrojstvenih jedinica.

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Poreča klasa: 023-01/10-01/45 ur.broj: 2167/01-09-10-2 od 17.9.2010. u Odjelu je sistematizirano sedam (7) radnih mjesta. Sa zadnjim danom mjeseca prosinca 2013. u mirovinu je otišao službenik koji je radio na radnom mjestu višeg savjetnika za društvene djelatnosti i ovo radno mjesto nije popunjavano. U razdoblju od 1.1. do 30.3.2014. bila su punjena četiri (4) radna mjesta, a od 1.4.2014. preuzimanjem službenice iz Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo, koja udovoljava uvjetima za rad na ovom radnom mjestu, popunjeno je radno mjesto stručnog suradnika za kulturu, koje je bilo nepopunjeno od januara 2013. godine. Poslove obavljaju:

- Vesna Kordić, pročelnica, VSS,

- Tihana Mikulčić, savjetnica za društvene djelatnosti, socijalni razvoj i zdravstvenu zaštitu, VSS,

- Manuela Bordin,  viša stručna suradnica za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, VSS,

- Ira Kocijančić, viša stručna suradnica za predškolski i školski odgoj i obrazovanje, VSS,

- Tanja Brčić, stručni suradnik za kulturu, VŠS.

Nepopunjeno je radno mjesto administrativnog tajnika (SSS).

Djelokrug rada Upravnog odjela

Djelokrug rada Upravnog odjela se može raščlaniti na poslove vezane za:

- rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Zamjenica gradonačelnika,

- rad radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika (odbora, komisija i drugih),

-  rad ustanova, udruga, drugih upravnih odjela, gradskih poduzeća,

- komunikaciju sa strankama i javnošću.

U svom radu Upravni odjel surađuje i s nadležnim državnim i županijskim tijelima uprave.

U obavljanju poslova Upravni odjel:

- neposredno izvršava zakone, odluke i druge opće akte Gradskog vijeća, ostale propise i naloge Gradonačelnika, te osigurava njihovo provođenje,

- prati stanje za područje gradskih nadležnosti iz svojeg djelokruga i o tome izvješćuje gradska tijela,

- priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik, izvještaje, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Gradskog vijeća i Gradonačelnika,

- pruža stručnu i drugu pomoć članovima Gradskog vijeća i Gradonačelnika, njihovih radnih tijela, te građanima i pravnim osobama u okviru prava i ovlasti Grada,

- podnosi izvještaje gradskom tijelima o svom radu,

- obavlja i druge poslove u skladu s propisima.

Gradsko vijeće - akti

Iz nadležnosti i na prijedlog Upravnog odjela Gradsko vijeće je u izvještajnom razdoblju razmatralo i usvojilo ukupno 5 prijedloga i donijelo:

1. Odluku o davanju suglasnosti Pučkom otvorenom učilištu na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Pučkog otvorenog učilišta,

2. Odluku o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području Istarske županije,

3. Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog II Izmjena i dopuna Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice„Radost“,

4. Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Poreča-Parenzo u 2014. Godini,

5. Odluku o davanju suglasnosti Pučkom otvorenom učilištu Poreč na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika i o ocjeni obrazovanja darovitih učenika škole za drugi program Osnovne glazbene škole „Slavko Zlatić“ za školsku 2014./2015. g.,

Gradonačelnik

Iz nadležnosti i na prijedlog Upravnog odjela Gradonačelnik je u izvještajnom razdoblju razmatrao i prihvatio sve prijedloge upućene Gradskom vijeću na donošenje, te  je u okviru svoje nadležnosti donio slijedeće odluke (ukupno 39):

- Odluke:

1. Odluku o pomoći umirovljenicima u 2014. godini,

2. Odluku o pomoći građanima koji u 2014. godini ostanu bez zaposlenja,

3. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave i dostave uredskog materijala s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem,

4.Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja – javna nabava potrošnog materijala za ustanove,

5.Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave male vrijednosti – organizacija rada i upravljanje Ljetnim kampom u Poreču za 2014.,

6. Odluku o imenovanju Povjerenstva za provođenje upisa u dječje vrtiće.

7. Odluku o poništenju postupka javne nabave u predmetu nabave“Organizacija rada i upravljanje Ljetnim kampom“,

8. Odluku o poništenju postupka javne nabave potrošnog materijala s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem (grupa predmeta nabave:ostali potrošni materijal)

Odluka o poništenju postupka javne nabave potrošnog materijala s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem (grupa predmeta nabave:papirna konfekcija),

9. Odluku o načinu prikupljanja i raspodjele sredstava namijenjenih sportskim klubovima – članovima SZGP za 2014.godinu,

10.Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja i početku javne nabave za usluge organizacije rada i upravljanja Ljetnim kampom,

11.Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave opskrbe električnom energijom s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem.

12.Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javnog nadmetanja nabave bagatelne vrijednosti za usluge organizacije rada i upravljanja Ljetnim kampom – Happy time d.o.o.,

b) Zaključke:

1. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Pučkom otvorenom učilištu Poreč za zapošljavanje djelatnika na određeno radno vrijeme do 31. kolovoza 2014.,

2. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Gradskoj knjižnici Poreč za zapošljavanje diplomiranog knjižničara na neodređeno puno radno vrijeme,

3. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Fondu "Zdravi grad"Poreč za zapošljavanje profesora psihologije na puno radno vrijeme,

4. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Pučkom otvorenom učilištu Poreč na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta,

5. Zaključak o ostvarivanju prava na pomoć u plaćanju troškova najamnine Lovrić Zatezalo Izabeli,

6. Zaključak o ostvarivanju prava na pomoć u plaćanju troškova najamnine Omerović Blanki,

7. Zaključak o ostvarivanju prava na pomoć u plaćanju troškova najamnine Šimonović Elijani,

8. Zaključak o utvrđivanju uvjeta prihoda i iznosa novčanih pomoći u plaćanju dijela troškova najamnine i električne energije,

9. Zaključak o  načinu vraćanja studentskog kredita za Čižmić Zorana,

10. Zaključak o utvrđivanju Konačnih listi za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za šk. i ak. 2013./2014. godinu,

11. Zaključak o  načinu vraćanja studentskog kredita za Lončarić I.,

12. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog II Izmjena i dopuna Statuta DV „Radost“,

13. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području Istarske županije,

14. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih,

15. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o prihvaćanju izvješća o radu i ostvarenju financijskog plana i Izvješća Nadzornog odbora Sportske zajednice Grada Poreča za 2012. g.,

16. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Poreča-Parenzo u 2014. godini,

17. Zaključak o pristupanju Grada Poreča-Parenzo Udruzi „Žene Evrope Donne d' Europa-Ženske Evrope-Women of Europe“ iz Buja, te imenovanje predstavnica Grada u Udruzi,

18. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Pučkom otvorenom učilištu Poreč na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika i o ocjeni obrazovanja darovitih učenika škole za drugi program Osnovne glazbene škole „Slavko Zlatić“ za školsku 2014./2015. g.,

19. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o prihvaćanju glavnih financijskih izvještaja Gradske knjižnice Poreč za 2013. Godinu,

20. Zaključak o načinu povrata učeničkog kredita za Bartaković I.,

21. Zaključak o organizaciji i ekonomskoj cijeni boravka djece u Ljetnom kampu 2014. godine,

22. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Pučkom otvorenom učilištu Poreč za zapošljavanje djelatnika na određeno radno vrijeme (referent limene glazbe, administrator obrazovne djelatnosti),

23. Zaključak o ostvarivanju prava na pomoć u plaćanju troškova najamnine za stan na Trgu Marafor 3 za Omerović Blanku,

24. Zaključak o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2014. g.,

24. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izvještaj o radu i financijski izvještaj Gradske knjižnice Poreč za 2013. g.,

25.Zaključak o odobravanju upisa djece s područja Općine Sv. Lovreč u Područni vrtić Baderna – jaslični program,

c) Ostalo:

1. Obvezne upute za izradu Pravilnika o upisu djece u dječje vrtiće,

2. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj osnovi osnovnog školstva na području Grada Poreča-Parenzo za 2014. Godinu.

Odbori, komisije

U radu Odjela sudjeluju radna tijela i to: Odbor za obrazovanje i kulturu i Odbor za socijalu i zdravstvo. Zadatak im je pratiti područja za koja su osnovana, priprema stručnih podloga, prijedloga akata i zauzimanje stavova pri donošenju odluka Gradonačelnika u djelokrugu područja kojeg pokrivaju. Administrativno-tehničke poslove u vezi s radom Odbora izvršava  Upravni odjel. U izvještajnom razdoblju Odbori se nisu sastajali.

Administrativni pokazatelji

U Upravnom odjelu je u izvještajnom razdoblju zaprimljeno ukupno 693 zahtjeva, riješeno je 644 zahtjeva ili 93%, neriješenih je (u rješavanju) 49 zahtjeva ili 7%.

| PODRUČJE | ZAPRIMLJENO |  | RIJEŠENO |  | U RJEŠAVANJU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | broj | % | broj | % | broj | % |
| Socijalna skrb – upravni postupak | 424 | 61 | 420 | 65 | 4 | 8 |
| Socijalna skrb – neupravni postupak | 146 | 21 | 119 | 18 | 27 | 55 |
| Predškolski odgoj | 21 | 3 | 18 | 3 | 3 | 6 |
| Obrazovanje | 23 | 3 | 20 | 3 | 3 | 6 |
| Sport | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Tehnička kultura | 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 |
| Kultura | 29 | 4 | 25 | 4 | 4 | 8 |
| Zdravstvena zaštita | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Ostalo | 25 | 4 | 21 | 3 | 4 | 9 |
| Ukupno | 693 |  | 644 |  | 49 |  |

Od navedenog broja neriješenih predmeta, 20 predmeta (41%) se odnosi na naloge (isplate) iz Proračuna pravnim/fizičkim osobama i udrugama, te mjesečne izvještaje iz područja socijalne skrbi koji se dostavljaju nadležnim tijelima, pa se iz tog razloga ti predmeti kroz cijelu kalendarsku godinu vode kao jedan predmet i arhiviraju na kraju godine, dok se 29 predmeta (59 %) odnosi na ostale zahtjeve, najviše iz područja socijalne skrbi.

Osim postupanja po podnesenim zahtjevima, svakodnevno se vrši obrada zahtjeva ustanova za plaćanja iz proračuna (lokalna riznica). U izvještajnom razdoblju obrađeno je 763 zahtjeva.

Realizacija zadataka

Odjel - općenito

U izvještajnom razdoblju program rada Odjela proveden je sukladno zaključcima gradskih tijela (Gradskog vijeća, Gradonačelnika), važećim zakonskim propisima i sredstvima određenim Proračunom Grada Poreča-Parenzo.

U realizaciji programa rada Odjel surađuje s ostalim Odjelima, ustanovama, poduzećima i udrugama, a velik dio radnog vremena (sve dane u tjednu, osim četvrtka) službenici provode u radu sa strankama, radi rješavanja njihovih zahtjeva (dajući upute, objašnjenja i druge informacije).

Po područjima

Predškolski odgoj

U izvještajnom razdoblju Upravni odjel pratio je i nadzirao rad predškolskih ustanova kojih je osnivač Grad Poreč-Parenzo (Dječjih vrtića i jaslica „Radost“ i Dječjeg vrtića-Scuola dell infanzia „Paperino“) i ustanova kojih su osnivačice fizičke osobe (“Crvenkapica“, „101 dalmatinac“, „Cipelići“ i „Smiješak“), obavljao je poslove vezane uz prijenos financijskih sredstava ovim ustanovama iz gradskog Proračuna i ostale administrativno-tehničke poslove vezane uz njihovo poslovanje.

Upravni odjel je u suradnji sa svim dječjim vrtićima (gradskim i privatnim) proveo objedinjen (jedinstven) upis djece u dječje vrtiće za narednu pedagošku godinu. Poziv roditeljima za podnošenje zahtjeva za upis djece u dječje vrtiće bio je objavljen od 5. do 20. svibnja, pristiglo je 210 urednih zahtjeva, te su nakon njihove analize početkom srpnja utvrđene liste za upis djece u dječje vrtiće koja ispunjavaju uvjete za upis (vezano za prebivalište roditelja i djece i starosnu dob djeteta). Na temelju listi vrtiće će s početkom nove pedagoške godine početi pohađati 49 djece jasličke dobi i 85 djece vrtićke dobi, ukupno 134 djece. Određen broj djece koja nisu primljena u vrtiće iz razloga što nisu imali potrebnu starosnu dob ili prebivalište na području JLS na kojem se nalazi dječji vrtić u vrijeme objave Poziva za podnošenje zahtjeva za upis, biti će primljena u dječje vrtiće kada ispune uvjete za prijem (6 djece vrtićke i 6 djece jasličke dobi).

Obrazovanje

Grad Poreč osnivač je: Osnovne škole Poreč, Osnovne škole-Scuola elemantare italiana „Bernardo Parentin“ i Osnovne glazbene škole „Slavko Zlatić“, koja je u izvještajnom još uvijek djelovala kao podružnica Pučkog otvorenog učilišta. Uloga osnivača odnosi se na obavljanje poslova vezanih uz prijenos sredstava državnog proračuna kojima se osigurava minimalni financijski standard osnovnih škola (decentralizirana sredstva) i poslova vezanih uz sufinanciranje programa škola iznad minimalnog standarda, a koji se financiraju iz gradskog proračuna. Osim ovih poslova, Upravni odjel obavljao je i poslove vezane uz zahtjeve upućene Upravnom odjelu, Gradonačelniku i Gradskom vijeću na rješavanje kao i druge poslove vezane uz  poslovanje ovih ustanova.

Osim programa osnovnih škola, Grad Poreč-Parenzo sufinancirao je programe i projekte naših srednjih škola (SŠ Mate Balote i SŠ Antona Štifanića), koji se ne financiraju iz županijskog i/ili državnog proračuna, te su obavljani poslovi vezani uz realizaciju ovih programa/projekata, kao i ostalih programa i potreba u obrazovanju, a uspješno su se obavljali i poslovi koji se odnose na učeničke i studentske stipendije.

Kultura

Program javnih potreba u kulturi realizira se najvećim dijelom  putem ustanova u kulturi kojih je osnivač Grad Poreč-Parenzo i to: Pučkog otvorenog učilišta, Zavičajnog muzeja Poreštine-Museo dell teritorio parentino i Gradske knjižnice Poreč, a manjim dijelom putem udruga i ustanova, čije programe Grad sufinancira.

Grad je sufinancirao realizaciju projekata sljedećih udruga (ukupno 8): Likovne udruge Poreč-LUP, Urbane subkulturne baze-USB, Zajednice Talijana Poreč, Studia za izvedbene umjetnosti-MOT 08, Zajednice Talijana Baderna, Nacionalne zajednice Bošnjaka Istre, Ogranak Poreč, KUD Bosanska Posavina,  Udruga GAD).

Uloga Upravnog odjela je da prati i nadzire realizaciju rashoda, što je činio i u ovom izvještajnom razdoblju, a obavljao je i poslove vezane uz zahtjeve upućene Upravnom odjelu, Gradonačelniku i Gradskom vijeću na rješavanje kao i druge poslove vezane uz  poslovanje ustanova i udruga.

Sport

Program javnih potreba u sportu realizira se dijelom putem Sportske zajednice Grada Poreča, koja okuplja sportske klubove i obavlja poslove vezane uz djelovanje klubova. Putem Zajednice sufinancirala se redovna djelatnost klubova, zajedničke potrebe klubova i održavanje sportskih objekata.

Uloga Upravnog odjela je da prati i nadzire realizaciju rashoda, što je činio i u ovom izvještajnom razdoblju, a obavljao je i poslove vezane uz zahtjeve upućene Upravnom odjelu, Gradonačelniku i Gradskom vijeću na rješavanje kao i druge poslove vezane uz realizaciju ovog Programa.

Tehnička kultura

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi realizira se putem udruga u tehničkoj kulturi, čije  projekte Grad Poreč-Parenzo sufinancira. U izvještajnom razdoblju sufinancirane su 4 udruge i to: Radio klub Poreč, Društvo za podvodne djelatnosti i sportski ribolov Poreč, Hrvatsko planinarsko društvo „Planik“, Ogranak Poreč i Penjački klub „Picugi“.

S ovim udrugama Grad ima zaključene ugovore o korištenju sredstava Proračuna, na temelju kojih se nadzire realizacija projekata i rashoda. Upravni odjel obavljao je poslove vezane uz prijenos financijskih sredstava iz gradskog Proračuna kao i ostale administrativno-tehničke poslove.

Zdravstvena zaštita

Program javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti provodi se sufinanciranjem programa i projekata ustanova, udruga i drugih pravnih osoba s kojima Grad Poreč-Parenzo ima zaključene ugovore o sufinanciranju programa/projekata.

Tako Grad Poreč sufinancira rad Službe hitne medicinske pomoći Istarskih domova zdravlja u Ispostavi Poreč, projekt „Prevencija kardiovaskularnih bolesti na području Grada Poreča“, koji se ostvaruje u Ispostavi Poreč, te druge projekte koji se provode u suradnji s udrugama (Hrvatskom ligom protiv reumatizma Istarske županije i Dijabetičnom udrugom Istarske županije), ustanovom (Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije i Veterinarskom bolnicom Poreč ), ordinacijom (Specijalističkom ordinacijom dr. Jovanovića), a odnose se prevenciju bolesti (osteoporozu, dijabetes, karcinom grudi, karcinom grlića maternice, smanjivanje populacije galebova, pasa i mačaka, bolesti kojih su prijenosnici domaće životinje).

Zdravstvena zaštita realizira se i putem Fonda Fond „Zdravi grad Poreč“ koji je u izvještajnom razdoblju provodio slijedeće programe: Povjerenstvo „Zajedno protiv ovisnosti“, „Promjena ponašanja kod osoba s prekomjernom težinom“, „Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj“, „Mladi“, „Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnika“, „Terapijska zajednica liječenih alkoholičara“, „Ambrozija-opasnost iz prirode“, a u suradnji s Hrvatskom mrežom Zdravih gradova jedan je od nositelja istraživanja potreba jednoroditeljskih obitelji.

Upravni odjel nadzire realizaciju projekata i rashoda, obavlja poslove vezane uz prijenos financijskih sredstava iz gradskog Proračuna, te obavlja i druge administrativno-tehničke poslove vezane uz realizaciju ovog Programa.

Socijalna skrb

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi realizira se sufinanciranjem programa Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, programa socijalne skrbi Grada Poreča-Parenzo (koji se realizira putem Upravnog odjela) i projekata udruga.

U izvještajnom razdoblju u Domu za starije i nemoćne bilo je smješteno u prosječno mjesečno  68 osoba čiji smještaj sufinancira Grad Poreč, u pravilu s učešćem od 40% u ekonomskoj cijeni smještaja. U Domu se realiziraju i drugi programi koje Grad Poreč sufinancira: 1. poludnevni boravak - usluge ovog programa koristilo je prosječno mjesečno 14 porečana, 2. hospicij - kućna skrb - program koji skrbi o nepokretnim i teško bolesnim osobama koje se nalaze u zadnjoj, terminalnoj fazi bolesti, obuhvaćeno je prosječno 16-ak obitelji mjesečno, te 3. medicinska rekreacija za starije - program se provodio u 8 mjesnih odbora na 7 lokacija za 8 grupa, u program je uključeno oko 200 osoba, uglavnom žena.

Program socijalne skrbi Grada realizira se temeljem gradske Odluke o socijalnoj skrbi tijekom cijele godine, a za izvještajno razdoblje podaci su slijedeći :

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja (struja, voda, komunalna naknada, najamnima, odvoz smeća, zajednička pričuva ) koristilo je 259 korisnika,

- jednokratne pomoći građanima (pomoć za kupnju lijekova, troškova liječenja,  režijskih troškova, drugih troškova) isplaćene su za 63 korisnika,

- naknade za dopunsku zaštitu boraca NOB-a, 2 korisnika,

- pomoć umirovljenicima sa najnižim primanjima, 65 korisnika,

- naknade za pomoć građanima koji u 2014. ostanu bez zaposlenja, isplaćene su za 2 korisnika,

- topli obrok građanima u socijalnoj potrebi ( realizira se u partnerstvu sa Domom za starije i nemoćne osobe u Poreču), 9 korisnika,

- pomoć i njega u kući, 30 korisnika prosječno mjesečno,

- sufinanciranje smještaja i poludnevnog boravka u Domu za starije i nemoćne osobe Poreč, 82 korisnika prosječno mjesečno,

- pogrebni troškovi, 0  korisnika,

- naknade za prehranu dojenčadi, 2 korisnika,

- naknade za boravak djece u jaslicama i vrtićima, 13 korisnika,

- naknada za prehranu djece u OŠ, 35 korisnika,

- naknada za produženi boravak u OŠ,  7 korisnika,

- prijevoz učenika srednjih škola, 2 korisnika,

- učeničke i studentske stipendije, 12 korisnika,

- pomoć za novorođeno dijete isplaćena je za 80 djece,

dakle raznim oblicima socijalnih pomoći bilo je obuhvaćena 661 osoba.

U izvještajnom razdoblju Grad je sufinancirao programe 16 udruga u socijalnoj skrbi koje svoje programe realiziraju na području Poreča, a sjedište im je na području Poreča ili Istarske županije (Poreč: Klub umirovljenika Galija, Udruga Vrijeme, Centar za inkluziju-Naša dnevna zajednica Poreč, Sindikat umirovljenika Poreč, Klub liječenih alkoholičara Poreč, Društvo invalida Poreč, Udruga matice umirovljenika Poreč, Centar za građanske inicijative, Humanitarna udruga „Buđenje“, Gradsko društvo Crvenog križa Poreč, Županija: Sigurna kuća Istra, Društvo distrofičara Istre, Udruga slijepih IŽ u Puli, Udruga civilnih invalida rata, Društvo multiple skleroze IŽ, Lux Vitae). Grad Poreč-Parenzo suosnivač je ustanove socijalne skrbi - Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, čiju djelatnost i sufinancira, a sufinancira i rad Zaklade Vaša pošta „Dobri ljudi-djeci Hrvatske“.

Na temelju ugovora o korištenju sredstava proračuna zaključenih s udrugama, ustanovom i Zakladom, Upravni odjel prati i nadzire realizaciju njihovih projekata, programa i rashoda, obavlja poslove vezane uz prijenos financijskih sredstava iz gradskog proračuna, obavljao je i druge poslove vezane uz zahtjeve upućene Upravnom odjelu, Gradonačelniku ili Gradskom vijeću na rješavanje, kao i druge administrativno-tehničke poslove vezane uz realizaciju ovog Programa.

Ostali programi/projekti/aktivnosti

Razvoj civilnog društva

Grad Poreč-Parenzo je u izvještajnom razdoblju sufinancirao i projekte udruga koje okupljaju djecu i mlade i udruge koje njeguje sjećanja na II. svjetski  rat (Društvo naša djeca, Udrugu antifašističkih boraca). Grad Poreč-Parenzo sufinancira i rad Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva iz Pule, a ta sredstva namijenjena su za financiranje raznih malih projekata u lokalnim zajednicama.

Zaštita okoliša

Na temelju važećih propisa Grad Poreč-Parenzo financira obavljanje poslova veterinarsko-higijeničarske službe i skloništa za životinje, o čemu ima zaključen ugovor sa ovlaštenom veterinarskom ustanovom.

S navedenima korisnicima proračunskih sredstava Grad ima zaključene ugovore o korištenju sredstava na temelju kojih je nadzirao realizaciju projekata i rashoda, a obavljao je i ostale  administrativno-tehničke poslove vezane uz realizaciju ovih programa, projekata i aktivnosti.

Zaključak

Tijekom izvještajnog razdoblja Upravni odjel obavljao je stručne i administrativne poslove u okviru svoje nadležnosti, sukladno važećim propisima i aktima Grada Poreča, surađujući uspješno s ostalim upravnim odjelima Grada Poreča, ustanovama i institucijama, kao i nadležnim tijelima županijske i državne uprave. Izvršenje programa Odjela u izvještajnom razdoblju bilo je uspješno.

Dostaviti:								   Pročelnica

1. Gradonačelniku						            Vesna Kordić

2. Arhiva, ovdje

OBRAZAC IUO - 1

IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO

UREĐENJE I GRADNJU ZA RAZDOBLJE

01. siječanj 2014. – 30. lipanj 2014.

- OCJENA PROČELNIKA O RADU UPRAVNOG ODJELA

Ocjena pročelnika o radu Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju u izvještajnom razdoblju od 01.01.2014.g. do 30.06.2014.g. temelji se na podacima o broju zaprimljenih i riješenih predmeta, odnosno učinkovitosti rada upravnog odjela. Administrativni pokazatelji zaprimljenih i riješenih predmeta po pojedinim vrstama zahtjeva, odnosno izdanim aktima iskazani su u točki 5. ovog izvješća. U prethodnom izvješću za razdoblje od 01.07.2013. do 31.12.2013.g. ukazano je na donošenje Izmjena i dopuna Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 143/13) kojim se zakonom utvrđuje postotak riješenih predmeta – rješenja o izvedenom stanju, odnosno ispunjenje kvote od strane upravnog odjela, jer će u protivnom Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada izuzeti iz nadležnosti određeni broj zahtjeva radi ispunjenja propisane kvote. (1) Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada donosi rješenje o izvedenom stanju u predmetima u kojima nadležno upravno tijelo zbog velikog broja zaprimljenih zahtjeva ne može u razumnom roku riješiti sve predmete i to: – ako je na dan 30. lipnja 2014. postotak riješenih predmeta u nadležnom upravnom tijelu manji od 35% od ukupno zaprimljenih zahtjeva, Agencija rješava onoliko predmeta koliko je potrebno da zbroj broja predmeta koje rješava i broja predmeta koje je do tog datuma riješilo nadležno upravno tijelo iznosi 35% od ukupno zaprimljenih zahtjeva, U veljači ove godine, temeljem Odluke Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Agencija za ozakonjenje preuzela je u rješavanje 300 predmeta jer je postotak riješenih predmeta u upravnom odjelu na kraju 2013.g. iznosio 8,64 %. U svrhu ubrzanja postupaka legalizacije zaposleno je šest službenika, od kojih je jedan službenik raspoređen na poslove obračuna komunalnog doprinosa iz djelokruga rada Upravnog odjela za komunalni sustav. Kako bi proces legalizacije, od pokretanja zahtjeva i izdavanja rješenja, zadovoljio Zakonom propisan postotak, upravni odjel pokreće mjesečno između 150 – 180 zahtjeva. To je rezultiralo izdavanjem 937 rješenja od 01.01. do 30.06.2014.g., tako da je od početka primjene zakona izdano 1298 rješenja što čini 31,08 % od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva (4176). Do 30.06.2014.g. svojstvo pravomoćnosti steklo je 1173 rješenja (28,09 %). Pribrajajući broju riješenih zahtjeva i 300 izuzetih od strane Agencije za ozakonjenje zadovoljena je odredba zakona o postotku riješenih predmeta na dan 30.06.2014.g. Nadalje, važno je istaknuti da je u ovom izvještajnom razdoblju riješeno i 369 redovnih zahtjeva, od ukupno 511 zaprimljenih (ne ubrajaju se zahtjevi za izdavanje ovjerene preslike akata). OCJENA: Mjesečni prosjek izdanih akata Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, prema podacima iskazanim u tabeli 1. točke 5. (administrativni pokazatelji) iznosi 217,66. Broj riješenih zahtjeva je vrlo dobar, te je takvom dinamikom rješavanja moguće ispoštovati propisane rokove.

- NADLEŽNOST UPRAVNOG ODJELA

Djelokrug poslova Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju je vođenje upravnih i drugih neupravnih postupaka u svrhu izdavanja akata temeljem: - Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13) - Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) - Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravnima(„Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) - drugih podzakonskih propisa. Dovršenje postupaka po ranije važećim propisima: - Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), - Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja („Narodne novine“ broj 69/09, 128/10, 136/12, 76/13), - Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije („Narodne novine“ broj 92/10), - Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12 – stupio na snagu 04.08.2012.g., izmjene i dopune 143/13) - Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 175/03, 100/04), - Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 30/94, 68/98, 35/99 – Uredba, 61/00, 32/02 i 100/04), Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju nadležan je za izdavanje slijedećih upravnih i neupravnih akata: - Građevinska dozvola za koju se prethodno ne izdaje lokacijska dozvola i građevinska dozvola za koju se prethodno izdaje lokacijska dozvola (Zakon o gradnji - „NN“ 153/13) - Lokacijska dozvola, rješenje o utvrđivanju građevne čestice, dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine, lokacijska informacija, obavijest o posebnim uvjetima, potvrde parcelacijskih elaborata, uvjerenje o statusu nekretnine (Zakon o prostornom uređenju - „NN“ 153/13) - Uporabne dozvole (Zakon o gradnji - „NN“ 153/13) - Potvrda o samostalnim uporabnim cjelinama - razna očitovanja temeljem upita građana i pravnih subjekata iz nadležnosti upravnog odjela, - izdavanje preslike i ovjere autentičnosti akata iz područja gradnje i prostornog uređenja Izdavanje akata povodom zahtjeva podnesenim po ranije važećim propisima: - rješenje o uvjetima građenja - rješenje za građenje - lokacijska dozvola - rješenje o izvedenom stanju (prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama – 86/12) - dozvola za uklanjanje građevine - potvrda glavnog projekta

- ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA UPRAVNOG ODJELA

Na temelju Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Poreča – Parenzo (Klasa: 023-01/10-01/45 Urbroj: 2167/01-09/01-10-8 od 17.09.2010.g. i Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Poreča – Parenzo (Klasa: 023-01/10-01/45 Urbroj: 2167/01-09/01-13-10 od 11.09.2013.g.) za obavljanje poslova iz oblasti prostornog uređenja i gradnje, u upravnom odjelu zaposleno je ukupno 11 službenika, od kojih 6 službenika obavlja poslove u upravnim postupcima do izdavanja rješenja o izvedenom stanju i druge poslove po nalogu pročelnika,a 1 službenik obavlja poslove uredskog poslovanja. - Pročelnica: Nataša Simonelli, dipl.iur. - Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju: - Marina Mofardin, dipl.ing.građ. (porodni dopust) - Mirjana Tošić Sloković, dipl.iur. - Teresa Marion Peršurić, dipl.ing.građ. – određeno vrijeme 3. Referenti za poslove izdavanja rješenja o izvedenom stanju: - Ivan Pavić, dipl.iur. - Petar Požarić, mag.ing.aediff. - Boris Bulatović, bacc. oecc. - Matea Gržetić, mag.oecc. - Ivica Ereiz, ing.građ. - Josipa Ivanović, mag.iur. 4. Administrativni referent: - Đeni Beato

A- MJESEČNA NORMA SLUŽBENIKA UPRAVNOG ODJELA

Pravilnikom o mjesečnoj normi za rješavanje predmeta u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju od 29. rujna 2009.g., utvrđena je mjesečna norma koju je službenik dužan ispuniti, a koja je utvrđena na bazi mjesečnog prosjeka efektivnog rada od 141 radnih sati, u koje sate nije uključen dnevni odmor na koji otpada ukupno 10 sati mjesečno i rad sa strankama na koji otpada ukupno 16 sati mjesečno (tabela 1.) Akti po vrstama normirani su na bazi potrebnog utroška efektivnog vremena u satima, što je za svaku pojedinu vrstu predmeta prikazano u tabeli 1. Tabela 1. Vrsta akta; Efektivno vrijeme u satima. Lokacijska dozvola; 12. Rješenje o građevnoj čestici; 4. Potvrda parcelacijskog elaborata; 1. Uvjerenje o statusu zemljišta; 1. Građevinska dozvola; 8. Rješenje o uvjetima građenja; 12. Potvrda glavnog projekta; 6. Rješenje o izvedenom stanju; 8. Uvjerenje za uporabu; 4. Uporabna dozvola; 16. Potvrda - etažiranje; 4. Uvjerenje o vremenu građenja; 5. Dozvola za uklanjanje građevine; 2. Uvjerenje o predaji završnog izvješća; 1. Upravni akti - razno; 2. Neupravni akti - razno; 1. Kod složenih građevina, efektivno vrijeme u satima povećava se za 100% Mjesečna norma po službeniku iznosi 10 upravnih i 15 neupravnih predmeta. Mjesečna norma pročelnika iznosi 5 upravnih i 10 neupravnih predmeta. Mjesečna norma mora biti ispunjena bilo kroz broj riješenih predmeta kako je gore navedeno ili brojem riješenih predmeta koji prema količini efektivnih sati za pojedinu vrstu daju zbir od 141 sati što je mjesečni prosjek sati efektivnog rada.

- ADMINISTRATIVNI POKAZATELJI

TABELA 1 ZBIRNI PODACI upravnih i neupravnih predmeta preneseni iz prethodnog razdoblja i predmeta zaprimljenih u izvještajnom razdoblju Redovni postupci broj postupaka i donesenih akata čije se izdavanje temelji na odredbama: - Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13) - Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) - Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) - Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09, 128/10, 136/12, 76/13) - Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravnima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) - Zakona o prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i Zakona o gradnji (NN 175/03 i 100/04). Preneseni iz prethodnog izvještajnog razdoblja; Zaprimljeni u izvještajnom razdoblju; Ukupno 1 + 2; Broj riješenih predmeta; Mjesečni prosjek rješavanja; Svi neriješeni predmeti (bez ovjerenih preslika). 1; 2; 3; 4; 5; 6. 92; 419; 511 (*); 369; 20,5 / ref. (3); 142. * ukupan broj bez zahtjeva za izdavanje ovjerenih preslika akata Rješenja o izvedenom stanju - LEGALIZACIJA broj postupaka i donesenih akata čije se izdavanje temelji na Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11) i (NN 86/12). Ukupno zaprimljeni zahtjevi u 2011., 2012. i 2013.g.; Broj prethodno riješenih predmeta; Broj riješenih predmeta u izvještajnom razdoblju; Mjesečni prosjek rješavanja; Svi predmeti (neriješeni). ¸1; 2; 3; 4; 5. 4176; 361; 937; 17,35 / ref. (9); 2878. Pročelnica: Nataša Simonelli, dipl.iur.

- REPU BLIKA HRVATSKA

- ISTARSKA ŽUPANIJA

- GRAD POREČ - PARENZO

- CITTÀ DI POREČ - PARENZO

- Upravni odjel za proračun i gospodarstvo

- KLASA:023-01/14-01/47

- URBROJ:2167/01-03/01-14-1

- Poreč-Parenzo, 29.08.2014.

- GRAD POREČ-PARENZO

- Gradonačelniku

- Predmet: Izvješće o radu Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo

- za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine

- -daje se

- Ovaj  Izvještaj ima za cilj prikazati rad Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo  tijekom prve polovine proračunske 2014. godine. Izvješćem se nastoji predočiti aktivnosti upravnog odjela na najpribližniji način izvješćivanja utvrđen ISO standardom za izvješćivanje na lokalnoj razini.

- Sukladno navedenom isti se sastoji od pet dijelova, i to: I. Najvažnije akcije u izvještajnom razdoblju; II. Organizacijska struktura i nadležnosti; III. Akti Gradskog vijeća i Gradonačelnika; IV. Ciljevi; V. Realizacija neposrednih zadataka.

- NAJVAŽNIJE AKCIJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

- Upravni odjel za proračun i gospodarstvo je u izvještajnom razdoblju obavljao poslove i zadatke definirane Zakonom o proračunu i njemu pratećim aktima, propisima koji uređuju financijsko i računovodstveno poslovanje kao i onima iz područja radnih odnosa, dohotka, poreza i doprinosa i drugih oblasti.

- Temeljem zakonske regulative i Upute Središnjeg ureda Porezne uprave, Grad Poreč-Parenzo

- se u propisanom roku upisao u registar obveznika PDV-a te je izvršena prilagodba na sustav PDV-a.

- Sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, izrađena je sve dokumentacija potrebna za davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Popunjen je Upitnik kao formalni preduvjet za davanje Izjave a kojim su obuhvaćena područja planiranja, izvršavanja i izvješćivanja te područje javne nabave i računovodstva. Testirana sva navedena područja u svrhu procjene sustava u cjelini, izrađen je Plan otklanjanja slabosti za područja u kojima su iste uočene te je predano Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima uočenim i obuhvaćenim Planom u prethodnoj godini.

- Upravni odjel prati rad svih službi gradske uprave i proračunskih korisnika sa kojima je usko povezan a glavna aktivnost odjela usmjerena je na izradu i praćenje izvršavanja proračuna.

- ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I NADLEŽNOSTI

- Sukladno važećim aktima Grada Poreča-Parenzo, Upravni odjel za proračun i gospodarstvo djeluje kao samostalni odjel unutar Upravnih tijela Grada i to kroz jedan  Odsjek i jedan Odjeljak.

- Temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča (“Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo” br. 07/10 Upravni odjel za proračun i gospodarstvo sastoji se od:

- 1. Odsjeka za financije i proračun i

- 2. Odjeljka za gospodarstvo

Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Poreča (Gradonačelnik – KLASA: 023-01/10-01/45 URBROJ: 2167/01-09/01-10-8 od 17. rujna 2010. i  URBROJ: 2167/01-09/01-13-10 od 11. rujna  2013. godine, u Upravnom odjelu za proračun i gospodarstvo predviđeno je i popunjeno 12 radnih mjesta i to kako slijedi:

- Pročelnik – Tatjana Matošević

ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN

- Voditelj Odsjeka – Lina Kodan

- Stručni suradnik za proračun i financije – Mirjana Radovan-Ritoša

- Referenti za lokalne poreze i saldakonte – Roša Đermana, Sanija Legović, Sablić Sonja

- Referent za likvidaturu i blagajnu – Novoselnik Vesna

- Referenti za blagajnu i saldakonte – Jelenić Davorka, Matošović Anita

- Referent za obračun plaća, naknada i saldakonte – Biondić Stana

ODJELJAK ZA GOSPODARSTVO

- Viši stručni suradnik za gospodarstvo – Morena Mičetić Fabić

- Viši savjetnik za europske integracije i predpristupne fondove – Ana Černjul

- AKTI GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

U izvještajnom su razdoblju iz oblasti predmeta o kojima odluke donosi Gradonačelnik  pripremljeni  materijali za slijedeće akte:

- Odluka o početku postupka nabave za izradu Strategije gospodarskog razvoja grada Poreča-Parenzo za razdoblje 2014. – 2020. g.

- Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za Izradu Studije Gospodarskog razvoja grada Poreča-Parenzo za razdoblje 2014.2020.  – Sveučilište J. Dobrile Pula

- Rješenje o osnivanju i imenovanju članova radne skupine za izradu Strategije gospodarskog razvoja grada Poreča-Parenzo za razdoblje 2014.-2020. g.

- Program poticanja razvoja poduzetništva za razdoblje 2014-2016. godine

Odluke i Izvješća koje je Gradsko vijeće donijelo prema Zaključku Gradonačelnika, a na prijedlog Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo:

- Odluka o obavljanju djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica i djelatnosti jednostavnih ugostiteljskih usluga na površinama koje nisu u vlasništvu Grada Poreč-Parenzo

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2013. godinu

- Odluka o raspodjeli rezultata za 2013. godinu

- CILJEVI

Ciljevi koje Upravni odjel za proračun i gospodarstvo ostvaruje, utvrđeni su Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča u svrhu realizacije Proračuna Grada Poreča-Parenzo te se unutar odjela obavljaju svi poslovi koji se odnose na financijsko poslovanje i to:

- blagajničko poslovanje, obračun i isplata plaća, kontrola naloga za plaćanje sukladno financijsko-računovodstvenim propisima, plaćanje temeljem naloga nadležnih gradskih tijela i osoba, vođenje evidencije ulaznih računa, evidentiranje, pohranjivanje i aktiviranje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja,

-  planiranje i izrada prijedloga Proračuna, planiranje i praćenje likvidnosti Grada, kontrola izvršavanja Proračuna, izrada polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju Proračuna i godišnjeg obračuna Proračuna, provedba postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje jamstava, praćenje zaduživanja i izrada izvješća o stanju duga,

- vođenje knjigovodstva Proračuna i mjesnih odbora, analitičkih knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, vođenje evidencija obveza i potraživanja, o izdanim i primljenim jamstvima i garancijama, sastavljanje financijskih izvješća u skladu s propisima,

- naplata gradskih poreza i drugih prihoda, razrez i naplata gradskih poreza, sudjelovanje u naplati prihoda od prodanih gradskih stanova, komunalnog doprinosa, komunalne naknade, naknade za priključenje, spomeničke rente, te ostalih prihoda Grada.

U Odjeljku za gospodarstvo obavljaju se poslovi:

- poticanje razvoja gospodarstva u sklopu planiranja prostornih i infrastrukturnih uvjeta na području Grada,

- analiza gospodarskih kretanja, utvrđivanje interesa i potreba poduzetništva,

- osiguranje inicijalnih sredstava za razvoj poduzetništva i pomoći poduzetnicima za ostvarenje pojedinih poduzetničkih programa,

- pokretanje, koordinacija i praćenje izrade gradskih strateških razvojnih dokumenata

- provedba programa i projekata gradske razvojne politike u skladu sa županijskom, nacionalnom i europskom politikom razvoja,

- poslovi vezani uz zaštitu potrošača, turizam, ugostiteljstvo, trgovinu, poljoprivredu, štete od elementarnih nepogoda, održivi razvoj

- pripreme i izrade projekata i programa suradnje sa subjektima s područja Europske unije sukladno propisima, te poslove koordinacije sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i poslove vezane za uspostavljanje i poticanje prekogranične suradnje sa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave radi izrade i provedbe projekata.

- REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA

U izvještajnom razdoblju Upravni odjel za proračun i gospodarstvo je sve aktivnosti obavljao u skladu s zaključcima gradskih tijela, važećim zakonskim propisima i sredstvima određenim Proračunom Grada Poreča-Parenzo.

U Odsjeku za financije i proračun se:

- Svakodnevno izvršava proračun kroz likvidaturu, ispostavljanje i provođenje svih potrebnih dokumenata u platnom prometu u zemlji i inozemstvu. Izvršavanje se prati financijski u propisanim evidencijama - dnevniku, glavnoj knjizi, saldakontima kupaca i dobavljača, knjizi javnog duga, knjizi nabavki dugotrajne imovine, knjizi blagajne zasebno po valutama, u analitičkoj evidenciji isplata zaposlenicima i vanjskim suradnicima, knjizi izdanih i zaprimljenih instrumenata osiguranja plaćanja te u analitičkoj evidenciji sklopljenih ugovora sa praćenjem izvršenja.

- Mjesečno redovito obavljaju poslovi koji se odnose na procjenu mase za isplatu plaća, obračun i isplatu plaća i naknada zaposlenicima i vanjskim suradnicima, zahtjevi za refundaciju od HZZO-a, izvještaj o izvršenju proračuna, propisani porezni i statistički izvještaji- RS,SPL, ID, IDD, RAD-1 i dr., JOPPD obrazac i obrazac PDV, vrše se mjesečna usklađivanja sa gradskim odjelima i proračunskim korisnicima te se izrađuju izvještaji o zaduživanju proračuna i korisnika za potrebe Ministarstva financija.

- Tromjesečno  izrađuju izvještaji o izvršenju proračuna – BIL, PR-RAS, RAS-funk., NT, OBR-OB, P-VRIO i Bilješke i to na propisanim obrascima za potrebe državnih tijela FINA-u Ministarstvo financija i Reviziju. Navedena izvješća su  konsolidirana s izvješćima devet proračunskih korisnika a izrađuju se i statistički izvještaji o investicijama, plaćama i proračunu.

Prema potrebi obavlja se i niz drugih poslova kao što je pružanje stručne pomoći ostalim tijelima gradske uprave i proračunskim korisnicima, suradnja s FINA-om, tijelima Istarske županije, Državnim uredom za reviziju, Ministarstvom financija, Poreznom upravom, HZMO, HZZO i ostalim tijelima i službama.

U Odsjeku za financije i proračun kroz Glavnu knjigu Proračuna u razdoblju od 01.siječnja do 30. lipnja 2014. godine proknjiženo je sveukupno 45.479 knjigovodstvenih stavki po svim vrstama ulazno-izlazne dokumentacije.

U Odsjeku se također putem lokalne riznice vodi likvidatura i za sve proračunske korisnike Grada Poreča-Parenzo:

- DV Radost Poreč

- DV Paperino Poreč

- OŠ Poreč

- TOŠ Bernardo Parentin Poreč

- Pučko otvoreno učilište Poreč

- Gradska knjižnica Poreč

- Zavičajni muzej Poreštine

- OGŠ Slavko Zlatić Poreč

- Javna vatrogasna postrojba Poreč

- Vijeća nacionalnih manjina

Za svakog se proračunskog korisnika vodi zasebna knjiga ulaznih računa te je u izvještajnom razdoblju evidentirano ukupno 9.116 ulaznih računa. Svakodnevno se prati, formira i dostavlja Izvod za svakog proračunskog korisnika zasebno, a čine ga sve ulazne i izlazne stavke po kontima.

Iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu preuzimaju se spiskovi prema kojima se vrše isplate korisnicima socijalnog programa što podrazumijeva isplate za pomoć umirovljenicima, naknade za novorođenčad, pomoći za stanovanje socijalno ugroženih osoba, izvanredne pomoći, pomoći nezaposlenima, sufinanciranje prijevoza učenicima te isplate stipendija za učenike i studente Grada Poreča-Parenzo. Prosječno se mjesečno obradi i izvrši isplata za 600 korisnika.

Vodi se i evidencija ugovora o korištenju sredstava iz proračuna izvanproračunskih korisnika, na temelju kojih se vrše mjesečne ili polugodišnje isplate te isplate temeljem zahtjeva pojedinih udruga.

Uz navedeno, u izvještajnom je razdoblju u Odsjeku je uvedeno 2.040 ulaznih računa, provedeno je 56 kompenzacija i ispostavljeno izlaznih računa kako slijedi:

- 2.333    računa za spomeničku rentu

- 43.572  računa za komunalnu naknadu fizičkim osobama

- 7.890    računa za komunalnu naknadu pravnim osobama

- 274       uplatnice za najam stana

- 2.310    uplatnica za otplatu stana

- 515       računa za zakupninu

Kontinuirano se obavljaju svi poslovi vezani  za utvrđivanje poreznih obveznika, obračun, razrez i naplatu gradskih poreza. U prvoj polovini godine izdano je 2954 rješenja za porez na kuće za odmor, 2030 rješenja za porez na tvrtku i 131 rješenje za porez na javne površine, sve u skladu s Odlukom o porezima Grada Poreča. Istovremeno je radi naplate poreznih prihoda pokrenuto 57 ovršnih postupaka radi naplate dospjelih poreznih obveza, te su poduzimane i druge  radnje  radi  učinkovite naplate gradskih prihoda.

Upravni odjel obavlja računovodstvene poslove za gradska trgovačka društva Dom Poreč d.o.o., Parentium d.o.o. i Stan d.o.o.. Navedeno podrazumijeva praćenje propisa iz područja računovodstva trgovačkih društava, vođenje propisanih pomoćnih i glavnih knjiga, obavljanje poslova platnog prometa, obračuna i isplate plaća, obračuna poreza na dodanu vrijednost, praćenje stanja sredstava na žiro računu, kao i sastavljanje svih propisanih statističkih i financijskih izvještaja (tromjesečnih i godišnjih), te ostalih izvještaja i prikaza podataka za potrebe uprave - direktora trgovačkih društava.

U Odjeljku  za gospodarstvo se tijekom izvještajnog razdoblja temeljem pojedinačnih zahtjeva pravnih i fizičkih osoba izdalo četiri odobrenja za izvođenje žive ili puštanje reproducirane glazbe sukladno Odluci o komunalnom redu, tri rješenja o produljenju radnog vremena ugostiteljskog objekta temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, te tri odobrenja za ukupno 32 korisnika za obavljanje prodaje na površini koja nije u vlasništvu Grada, a koja ima pristup s javno-prometne površine, sukladno Odluci o obavljanju djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica i djelatnosti jednostavnih ugostiteljskih usluga na površinama koje nisu u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo, te Odlukama o određivanju javnih površina za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i za prodaju na malo izvan prodavaonica.

Donesen je Program poticanja razvoja poduzetništva za razdoblje 2014-2016. godine, te je objavljen Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Poreča-Parenzo u 2014. godini. Kroz program Potpora poljoprivredi nastavilo se sa sufinanciranjem rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, poljoprivrednih udruga, te kapitalnog projekta navodnjavanja na Poreštini.	 Nadalje, organizirano je nekoliko radionica i informativnih skupova za poduzetnike. Prvi u nizu bio je Informativni dan za poduzetnike gdje su predstavnici Istarske razvojne agencije (IDA), Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR) i Hrvatske gospodarske komore (HGK) sudionicima predstavili usluge i najnovije oblike podrške koje te institucije nude poduzetnicima. Prateći potrebe porečkih poduzetnika, organizirane su dvodnevna stručna radionica na temu „Priprema EU projekata“ i jednodnevna edukacija na temu „EU programi i ostali izvori financiranja projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“.

U izvještajnom razdoblju nastavilo se sa pripremnim radnjama na izradi Strategije gospodarskog razvoja grada Poreča-Parenzo za razdoblje 2014.-2020. godine. Odabran je izrađivač Strategije, imenovani su članovi radne skupine, te je izvršeno prikupljanje statističkih i drugih pokazatelja potrebnih u narednim fazama procesa izrade. Cilj izrade Strategije je da se utvrde strateški ciljevi, prioriteti i mjere razvoja gospodarstva u gradu Poreču-Parenzo, koji će biti provedivi u praksi i koji će pridonijeti gospodarskom razvoju. Strategija će između ostaloga sadržavati analizu stanja gospodarstva u gradu Poreču-Parenzo i čimbenika koji utječu na gospodarsko stanje, prognozu gospodarskih kretanja i identifikaciju potencijala gospodarstva na području grada Poreča-Parenzo, strateške ciljeve i prioritete razvoja gospodarstva za razdoblje 2014.-2020. godine, te plan provedbe Strategije.

Aktivnosti vezane uz Fondove EU, u ingerenciji Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo obuhvaćaju osmišljavanje, pripremu, kandidaturi i provedbu svih EU projekata u sklopu Grada Poreč-Parenzo, te aktivnosti informiranja i edukacija institucija i udruga na području Grada Poreča-Parenzo.

Odobreni projekti – projekti u provedbi

Grad Poreč-Parenzo  je za bespovratno financiranje prijavio projekte:

- Uređenje plaže kod hotela Zagreb (Pical) i plaže između uvale Brulo i RT Bare u Poreču, projektu su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 2.102.716 Kn – projekt je proveden, i ostvareni su svi planirani ciljevi

- Izgradnja poduzetničkog ICT inkubator – Društveni dom Žbandaj, traženi iznos potpore je 700.000 kn a vrijednost ukupnog ulaganja 956.000 kn, projekt je odobren te je u tijeku javni natječaj za odabir izvođača radova.

- Parenzana MAGIC- Gradu Poreču-Parenzo u sklopu ovog projekta odobrena je bespovratna potpora u iznosu od 497.250 kn za uređenje biciklističke trase Parenzane do Poreča, nabavu i montažu teretane na otvorenom, nabavu i montažu biciklističkog odmorišta, nastup na sajmu i studijsko putovanje u Bike destinaciju.

- Adriatic Youth  - JMI, Grad Poreč-Parenzo provodi projekt iz programa Mladi na djelu, iz kojeg se pored aktivnosti jačanja kapaciteta mladih i udruga mladih izrađuju Strateški dokumenti razvojnih politika mladih, u čemu je Grad Poreč-Parenzo prvi u Hrvatskoj.  Projekt Jadranska mladinska inicijativa  ima za cilj osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u javnim politikama. Jedna od ključnih aktivnosti pored edukacije mladih je i izrada Strategije za mlade za potrebe Grada Poreča-Parenzo koja je uspješno usvojena u sklopu brojnih radionica i javne rasprave.

Planirani projekti

U pripremi je izrada dokumentacije za kandidaturu projekata:

- Projekti međusektorske suradnje s obrazovnim institucijama – ERASMUS +

- Uređenje Uvale Peškera

- EE Javni prijevoz

- Rekonstrukcija Zavičajnog muzeja Grada Poreča-Parenzo

- Uređenje trga Marafor

- Uređenje Sjeverne kule

Iz prethodnih proračunskih godina isplaćena su sredstva projekta Wellness Istra u ukupno zatraženom iznosu nakon što je potvrđeno završno skupno izvješće vodećeg partnera, a isto se očekuje i za projekte Parenzana II i REVITAS.

ZAKLJUČAK

Tijekom izvještajnog razdoblja Upravni odjel je obavljao stručne i administrativne poslove u okviru svoje nadležnosti, sukladno važećim propisima i aktima Grada Poreča-Parenzo u uspješnoj suradnji s ostalim upravnim odjelima te proračunskim i izvanproračunskim korisnicima.

Pročelnica

Tatjana Matošević, dipl.oec

Dostaviti:

1.Naslovu

2.Arhiva, ovdje

OBRAZAC IUO - 1

IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

ZA RAZDOBLJE : siječanj 2014. – lipanj 2014.

- OCJENA PROČELNIKA O RADU UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom je razdoblju izvršio postavljene zadaće u skladu sa odlukama, aktima i zaključcima Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Poreča, a temeljem važećih zakona i drugih propisa iz područja prostornog planiranja, graditeljstva, zaštite okoliša i zaštite kulturne baštine. Najznačajniji programi iz nadležnosti ovog Upravnog odjela u izvještajnom razdoblju su slijedeći : - iz oblasti zaštite kulturne baštine - priprema višegodišnjih programa, - iz oblasti prostornog planiranja - izrada i donošenje urbanističkih i detaljnih planova uređenja, - priprema drugih dokumenata i programa, - iz oblasti zaštite okoliša - priprema Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, - priprema Programa poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, - provedba Programa "Plava zastava za 2014." godinu za plaže. Posebno se ističe rad na izradi i donošenju većeg broja prostornih planova /urbanistički i detaljni planovi uređenja/ i programa, te pripremi programa poticanja energetske učinkovitosti. Pročelnik: Damir Hrvatin, dipl.ing.arh.

- NADLEŽNOST UPRAVNOG ODJELA

U Upravnom Odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obavljaju se poslovi osiguravanja uvjeta za racionalno i učinkovito gospodarenje prostorom Grada Poreča putem pripreme, izrade, provedbe i praćenja prostornih planova, zaštite okoliša, zaštite kulturne baštine i drugih srodnih poslova.

- Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča ("Službeni glasnik Grada Poreča", br. 5/06. 4/07. i 2/08.)

- ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša organiziran je sukladno važećim aktima Grada Poreča. Upravni odjel organiziran je bez nižih ustrojstvenih jedinica, a poslove obavljaju slijedeći djelatnici : - Damir Hrvatin, dipl.ing.arh. – Pročelnik, - Anica Babić - Tajnica – administratorica, - Jasminka Zrinščak, dipl.ing.građ. – Stručna suradnica za prostorno planiranje. Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnom odjelu sistematizirano je četiri (4) radna mjesta, od kojih nije popunjeno jedno (1) mjesto Stručnog suradnika za prostorno planiranje.

- Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča ("Službeni glasnik Grada Poreča", br. 5/06. 4/07. i 2/08.) - Pravilnik o unutarnjem redu Upravnih tijela Grada Poreča

- DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel, sukladno aktima Grada Poreča, pokriva slijedeće segmente : - prostorno planiranje i urbanizam, - zaštita okoliša, - zaštita kulturne baštine. Upravni odjel surađuje sa : - Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja RH, - Ministarstvom zaštite okoliša i prirode, - Upravnim odjelom za održivi razvoj Istarske županije, - Zavodom za prostorno uređenje Istarske županije, Djelatnost Upravnog odjela može se raščlaniti na poslove vezane za : - rad gradskih tijela (Gradsko vijeće, Gradonačelnik), - rad stručnih odbora, mjesnih odbora, povjerenstava i dr., - druge Upravne odjele Grada Poreča, gradska poduzeća i ustanove, - komunikaciju sa javnošću i strankama (pravne i fizičke osobe).

- važeći propisi iz oblasti prostornog planiranja, urbanizma, zaštite okoliša, zaštite kulturne baštine, graditeljstva, geodetsko-katastarske izmjere i dr. - važeći akti Grada Poreča

- GRADSKO VIJEĆE - AKTI IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA

Iz nadležnosti i na prijedlog Upravnog odjela u izvještajnom razdoblju Gradsko vijeće donijelo je slijedeće akte : - iz oblasti prostornog planiranja - Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Zone rezidencijalnog stanovanja Materada – Mali Maj („Sl.glasnik Grada Poreča - Parenzo“, br. 1/14.), - Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Donji Špadići II („Sl.glasnik Grada Poreča - Parenzo“, br. 1/14.), - Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Zone godpodarske namjene „Buići – Žbandaj“ („Sl.glasnik Grada Poreča - Parenzo“, br. 4/14.), - Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zone godpodarske namjene „Buići – Žbandaj“ („Sl.glasnik Grada Poreča - Parenzo“, br. 4/14.), - Odluka o stavljanju van snage dijela Provedbenog urbanističkog plana „Finida – Poreč“ („Sl.glasnik Grada Poreča - Parenzo“, br. 4/14.), - Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog naselja Čimižin („Sl.glasnik Grada Poreča - Parenzo“, br. 4/14.), - Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog naselja Finida – sjever („Sl.glasnik Grada Poreča - Parenzo“, br. 4/14.), - Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Červar – Porat („Sl.glasnik Grada Poreča - Parenzo“, br. 4/14.), - ostalo - Odluka o izmjenama imena naselja na području Grada Poreča – Parenzo („Sl.glasnik Grada Poreča - Parenzo“, br. 1/14.),

- navedeni akti koje je donijelo Gradsko vijeće objavljeni su u "Službenom glasniku Grada Poreča.

- GRADONAČELNIK - AKTI IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA

Iz nadležnosti i na prijedlog Upravnog odjela u izvještajnom razdoblju Gradonačelnik je razmatrao i donio sljedeće : - iz oblasti prostornog planiranja - Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Zone rezidencijalnog stanovanja Materada – Mali Maj – upućen Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje, - Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Donji Špadići II – upućen Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje, - Prijedlog pročišćenog teksta Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Zone godpodarske namjene „Buići – Žbandaj“ – upućen Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje, - Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zone godpodarske namjene „Buići – Žbandaj“ – upućen Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje, - Prijedlog Odluke o stavljanju van snage dijela Provedbenog urbanističkog plana „Finida – Poreč“ – upućen Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje, - Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog naselja Čimižin – upućen Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje, - Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog naselja Finida – sjever – upućen Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje, - Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Červar – Porat („Sl.glasnik Grada Poreča - Parenzo“, br. 4/14.) – upućen Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje, - Zaključak o upućivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Kukci na javnu raspravu raspravu („Sl.glasnik Grada Poreča - Parenzo“, br. 1/14.), - Zaključak o upućivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog naselja Veli – Mali Maj na javnu raspravu raspravu („Sl.glasnik Grada Poreča - Parenzo“, br. 1/14.), - Zaključak o upućivanju Prijedloga Odluke o stavljanju van snage dijela Provedbenog urbanističkog plana Veli – Mali Maj na javnu raspravu („Sl.glasnik Grada Poreča - Parenzo“, br. 1/14.), - Zaključak o upućivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog naselja Bolnica na javnu raspravu raspravu („Sl.glasnik Grada Poreča - Parenzo“, br. 6/14.), - iz oblasti zaštite okoliša - Pravilnik za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća „Energetska učinkovitost u obiteljskim kućama Grada Poreča – Parenzo“ („Sl.glasnik Grada Poreča - Parenzo“, br. 6/14.), - Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za sufinanciranje provedbe Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća „Energetska učinkovitost u obiteljskim kućama Grada Poreča – Parenzo“ („Sl.glasnik Grada Poreča - Parenzo“, br. 6/14.), - Pravilnik za provedbu Programa poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Obnovljivi izvori energije u obiteljskim kućama Grada Poreča – Parenzo“ („Sl.glasnik Grada Poreča - Parenzo“, br. 6/14.), - Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za sufinanciranje provedbe Programa poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Obnovljivi izvori energije u obiteljskim kućama Grada Poreča – Parenzo“ („Sl.glasnik Grada Poreča - Parenzo“, br. 6/14.),

- akti kojih je Gradonačenik Predlagatelj upućeni su Gradskom vijeću na donošenje - akti kojih je Gradonačelnik Donositelj objavljeni su u "Službenom glasniku Grada Poreča – Parenzo“.

| - REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### CILJ |  | OCJENA POSTGNUĆA | OBRAZLOŽENJE |
| A - OPĆI CILJEVI |  |  |  |
| A.1. | Provedba Programa rada Odjela | - izvršenje u skladu s postavljenim zahtjevima | - program rada proveden sukladno zaključcima gradskih tijela (Gradsko vijeće, Gradonačelnik) i veličinama određenim Proračunom Grada Poreča |
| A.2. | Suradnja sa drugim Upravnim odjelima, poduzećima i ustanovama | - izvršenje u skladu s postavljenim zahtjevima | - interdisciplinarni pristup na provedbi Programa Grada Poreča |
| A.3. | Rad Odbora za prostorno planiranje i drugih gradskih odbora | - izvršenje u skladu s postavljenim zahtjevima | - Upravni odjel izvršavao je poslove iz svoje nadležnosti u pripremi rada odbora, |
| A.4. | Komunikacija s javnošću - rad sa strankama | - izvršenje u skladu s postavljenim zahtjevima | - značajan dio radnog vremena Upravni odjel provodi u radu sa strankama radi rješavanja zahtjeva, izdavanja akata iz dokumentacije prostora, davanja objašnjenja, uputa i drugih informacija, |
| A.5. | Komunikacija s javnošću - Internet | - izvršenje u skladu s postavljenim zahtjevima | - Internet - www. porec.hr - Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša |
| B - POSEBNI CILJEVI |  |  |  |
| B.1. | Zaštita kulturne baštine | - kontinuirano | - poslovi zaštite i obnove kulturne baštine, - izvedba radova na rekonstrukcijama i restauracijama, - pripremni radovi (istraživanja, projektiranja i dr.), |
| B.2. | Prostorno planiranje | - kontinuirano | - izrada i donošenje prostornih planova /urbanistički i detaljni planovi uređenja/ - izrada drugih planova i programa za dugoročne razvojne programe Grada Poreča, - tekući poslovi |
| B.3. | Zaštita okoliša | - kontinuirano | - Program poticanja energetske učinkovitosti (OIE), Plava zastava za gradske plaže, - ispitivanje kvalitete mora, - tekući poslovi |

| - ADMINISTRATIVNI POKAZATELJI |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. 1. ZAPRIMLJENI PREDMETI |  |  |
| klasifikacijska oznaka | broj predmeta |  |
| 2014. - 350-01/14-01/ - | 132 |  |
| 8. 2. RIJEŠENI PREDMETI |  |  |
| klasifikacijska oznaka | broj predmeta |  |
| 2013. - 350-01/13-01/ - | 83 | 63 % |
| # Napomena : | 1. U izvještajnom su razdoblju rješavani predmeti i iz ranijih godina koji nisu sadržani u ovoj statistici. 2. U izvještajnom razdoblju provođene su javne rasprave o Prijedlozima Planova, pa se najveći dio neriješenih/nezaključenih predmeta odnosi na primjedbe i prijedloge fizičkih i pravnih osoba koji se zaključuju nakon dovršetka postupka izrade i donošenja. |  |

| - REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/ OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ZADATAK |  |  | STUPANJ REALIZIRANOSTI | ## OBRAZLOŽENJE |
| A - ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE |  |  |  |  |
| A | A.1. | Katedralni kompleks Eufrazijana | izvršeno | - održavanje |
|  | A.2. | Katedralni kompleks Eufrazijana | kontinuirano | - participacija Grada u višegodišnjem Programu |
|  | A.3. | Most u povijesnoj jezgri | u tijeku | - izrada projektne dokumentacije i ishođenje akta kojim se omogućava rekonstrukcija i uređenje, - pripremni radovi, istraživanje |
|  | A.3. | Marafor | u tijeku | - izrada projektne dokumentacije i ishođenje akta kojim se omogućava rekonstrukcija i uređenje, - pripremni radovi, istraživanje |

| ## ZADATAK |  |  | STUPANJ REALIZIRANOSTI | ## OBRAZLOŽENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B - PROSTORNO PLANIRANJE – PROSTORNI PLANOVI |  |  |  |  |
| B | B.1. | UPU Donji Špadići II | u tijeku | - Plan donijet na Gradskom vijeću |
|  | B.2. | UPU Materada –Maj /SR/ | u tijeku | - Plan donijet na Gradskom vijeću |
|  | B.3. | UPU Buići - Žbandaj | u tijeku | - izmjene i dopune Plana donijete na Gradskom vijeću |
|  | B.4. | UPU dijela naselja Čimižin | u tijeku | - Plan donijet na Gradskom vijeću |
|  | B.5. | PUP Finida - Poreč | u tijeku | - procedura stavljanja dijela plana van primjene –Odluka donijeta na Gradskom vijeću |
|  | B.6. | DPU Finida - sjever | u tijeku | - izmjene i dopune Plana donijete na Gradskom vijeću |
|  | B.7. | UPU Golf igrališta Plava i Zelena laguna | u tijeku | - konačni prijedlog Plana – ishodovanje suglasnosti |
|  | B.8. | UPU Červar - Porat | u tijeku | - nova odluka o izradi Plana - priprema prijedloga za javnu raspravu |
|  | B.9. | UPU Bolnica | u tijeku | - prijedlog Plana - javna rasprava |
|  | B.10 | UPU dijela naselja Kukci | u tijeku | - prijedlog Plana - javna rasprava |
|  | B.11 | UPU dijela naselja Veli-Mali Maj | u tijeku | - prijedlog Plana - javna rasprava |
|  | B.12 | PUP Veli-Mali Maj (II dio) | u tijeku | - procedura stavljanja dijela Plana van primjene – javna rasprava |
|  | B.13 | DPU Žatika | u tijeku | - Plan u izradi – prijedlog Plana |
|  | B.14 | UPU naselja Mali Maj | u tijeku | - Plan u izradi – koncepcija Plana |
|  | B.15 | UPU naselja Veli Maj | u tijeku | - Plan u izradi – koncepcija Plana |
|  | B.16 | UPUdijela naselja Žbandaj | u tijeku | - Plan u izradi – koncepcija Plana |
|  | B.17 | DPU Cantina | u tijeku | - Plan u izradi – koncepcija Plana |
|  | B.18 | DPU Špadići /turizam/ | u tijeku | - Plan u izradi – izrađena prostorno programska osnova |
|  | B.19 | DPU dijela Gradske rive | u tijeku | - Plan u izradi – koncepcija Plana – varijante rješenja |
|  | B.20 | DPU Gradsko kupalište (dio) | u tijeku | - procedura stavljanja dijela plana van primjene |
|  | B.21 | PUP Veli-Mali Maj (III i IV dio) | u tijeku | - procedura stavljanja dijela plana van primjene |
| B - PROSTORNO PLANIRANJE – PROGRAMI |  |  |  |  |
| B | B.22 | Golf Plava i zelena laguna – studija o utjecaju na okoliš | u tijeku | - prihvaćena Studija o utjecaju na okoliš |
|  | B.23 | Izvješće o stanju u prostoru Grada Poreča | u tijeku | - prikupljanje podataka i priprema Izvješća |
|  | B.24 |  |  |  |
|  | B.25 | Gradska riva | u tijeku | - priprema koncepta uređenja - provedena stručna rasprava – okrugli stol |
|  | B.26 | Peškera | u tijeku | - priprema koncepta uređenja |
|  | B.27 | Materada - kupalište | u tijeku | - izrada Programa uređenja – izrađen Prijedlog |
|  | B.28 | Nova Vas | u tijeku | - prikupljanje podataka za izradu Programa uređenja |

| ## ZADATAK |  |  | STUPANJ REALIZIRANOSTI | ## OBRAZLOŽENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C – ZAŠTITA OKOLIŠA |  |  |  |  |
| C | C.1. | OIE - Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća | u tijeku | - program se provodi u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH i poduzećem Parentium d.o.o. |
|  | C.2. | OIE - Programa poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama | u tijeku | - program se provodi u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH i poduzećem Parentium d.o.o. |
|  | C.2. | Plava zastava | u tijeku | - program za 2014. provodi se u suradnji sa udrugom „Lijepa naša“ i Hrvatskim povjerenstvom za plavu zastavu |
|  | C.2. | Analiza mora | u tijeku | - program za 2014. provodi se u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije |

- ZAKLJUČAK/REZIME

Tijekom izvještajnog razdoblja siječanj 2014. – lipanj 2014. godine Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obavljao je stručne i administrativne poslove u okviru svoje nadležnosti, sukladno važećim propisima i aktima Grada Poreča, temeljem koordinacije Gradonačelnika i suradnje sa drugim Upravnim odjelima Grada Poreča. Osnovne zadaće iz nadležnosti Upravnog odjela u narednom razdoblju su : - priprema i provedba Programa sukladno zaključcima gradskih tijela Grada Poreča, - provedba osnovnih ciljeva iz oblasti zaštite kulturne baštine, - nastavak rada na izradi prostornih planova , projekata i programa, - provedba osnovnih ciljeva iz oblasti zaštite okoliša /Program OIE, Plava zastava, analiza mora, čišćenje podmorja i dr.), - daljnja izgradnja kvalitetne komunikacije s javnošću (rad sa strankama, Internet). Pročelnik: Damir Hrvatin, dipl.ing.arh.

| REPUBLIKA HRVATSKA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ISTARSKA ŽUPANIJA |  |  |
| GRAD POREČ - PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom |  |  |
| 52440 Poreč, O.m. Tita 5, P.P. 163 Tel.052 / 451-099, fax. 052 / 434-868 |  |  |
| KLASA: | 023-01/14-01/43 |  |
| URBROJ: | 2167/01-02/01-14-1 |  |
| Poreč | 08.09.2014. |  |

GRADONAČELNIK -ovdje-

| PREDMET : | Izvještaj o radu Upravnog odjela za upravljanje gradskom imovinom za razdoblje siječanj- 2014.g. do lipanj 2014.g - dostavlja se |
| --- | --- |

Na temelju Statuta Grada Poreča, u prilogu ovog dopisa dostavljam Izvještaj o radu Upravnog odjela za upravljanje gradskom imovino za razdoblje siječanj 2014.g. do lipanj 2014.g i Prikaz administrativnih pokazatelja po djelatnicima ovog Upravnog odjela.

Sa poštovanjem.

Prilog :

1. Izvješće o radu Upravnog odjela za upravljanje gradskom imovinom za razdoblje siječanj 2014.g. do lipanj 2014.g. godine 2. Prikaz administrativnih pokazatelja po djelatnicima

|  |  | Pročelnik : |
| --- | --- | --- |
|  |  | Đulijano Petrović, dipl.ing.geod. |

DOSTAVITI :

1. Naslovu 2. Pismohrana – ovdje

IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG ODJELA ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

ZA RAZDOBLJE : siječanj 2014.g. do lipanj 2014.g.

- OCJENA PROČELNIKA O RADU UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom u izvještajnom je razdoblju izvršio postavljene zadaće u skladu sa odlukama, aktima i zaključcima Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Poreča, a temeljem važećih zakona i drugih propisa iz područja, upravljanja i raspolaganja nekretninama, prostornog uređenja i gradnje i pomorskog dobra. Najznačajniji programi iz nadležnosti ovog Upravnog odjela u izvještajnom razdoblju su slijedeći : - iz oblasti upravljanja i raspolaganja nekretninama - prodaja nekretnina za formiranje okućnica, - prodaja nekretnina kao neizgrađeno građevinsko zemljište, - ustanovljenje prava služnosti, - pribavljanje nekretnina u vlasništvo Grada Poreča-Parenzo, - prodaja nekretnina pravnim osobama koje vrše distribuciju električne energije (HEP-u) radi izgradnje objekata komunalne infrastrukture, - izdavanja potvrdi o vođenju neupravnih postupaka u UO za upravljanje gradskom imovinom, za potrebe provođenja dokaznog postupka pri drugim državnim i pravosudnim tijelima, - zamjena nekretnina radi rješavanja imovinsko-pravnih poslova između Grada Poreča –Parenzo i fizičkih osoba, - prijenos nekretnina u vlasništvo Grada Poreča-Parenzo radi formiranja javnih prometnih površina, sukladno važećim dokumentima prostornog uređenja, -provođenje postupka javne nabave, -pokretanje postupka izvlaštenja s ciljem rješavanja imovinsko-pravnih odnosa , - poslovi u domeni upravljanja poslovnim prostorima Grada Poreča- Parenzo (odluke, provedbe odluka, ugovori i svi poslovi vezani uz zakup gradskih poslovnih prostora), - donošenje Odluka o raspolaganju nekretninama ( stanovi i poslovni prostori) - iz oblasti prostornog uređenja i gradnje - obavljanje imovinsko -pravnih poslova pripreme i provođenja investicija izgradnje i rekonstrukcija, -koordinacija u zajedničkim projektima gradskih investicija - postupanje sukladno pozitivnim propisima turističkim zemljištem u ingerenciji Grada Poreča, - reguliranje vlasničkog statusa za potrebe projekta razvoja kanalizacijske mreže Poreštine - priprema dokumentacije u svrhu realizacije izgradnje Osnovne škole Finida sa športskom dvoranom i rekonstrukcije Osnovne škole Žbandaj kroz objedinjeni JPP projekt ''Istarska Županija i Grad Poreč - kontinuirano djelovanje u postupku donošenja odobrenja za gradnju, - iz oblasti pomorskog dobra - provedba Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Poreča-Parenzo za 2014. godinu Posebno se ističe rad na prihodima od prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta, te rad na rješavanju imovinsko pravnih odnosa vezanih za potrebe projekta razvoja kanalizacijske mreže i prometnog sustava Grada Poreča-Parenzo. U predstojećem periodu ukoliko zelimo uspješno izvršavati postavljene zadaće moramo poboljšati interne snage u vidu visoke efikasnosti, visoke kompetentnosti ljudi, dobre opreme i izvrsnost u organizacijskim procesima. Pročelnik: Đulijano Petrović, dipl.ing.geod.

- NADLEŽNOST UPRAVNOG ODJELA

U Upravnom Odjelu za upravljanje gradskom imovinom obavljaju se imovinsko-pravni poslovi za potrebe ostvarenja gradskih programa i investicija, priprema se izvršavanje investicija izgradnje i rekonstrukcije građevinskih objekata te obavljaju imovinsko-pravni poslovi koji se odnose na prodaju, kupnju, zamjenu i ostalo raspolaganje i upravljanje gradskim nekretninama, kao i zakupi poslovnih prostora, izdavanja koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i drugi srodni poslovi.

- Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča ("Službeni glasnik Grada Poreča", br. 7/10.)

- ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom organiziran je sukladno važećim aktima Grada Poreča. Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom sastoji se od: - Odsjeka za imovinsko pravne poslove i pripremama izgradnje i - Odsjeka za evidencije i upravljanje imovinom Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom zapošljava 10 djelatnika: - Pročelnik: Đulijano Petrović, dipl.ing.geod. - Administrativni tajnik: upražnjeno - Voditelj odsjeka za pravne poslove i pripremu izgradnje: Eonizio Miloš, dipl.iur. - Viši stručni suradnik za pravne poslove: Davorka Banovac, dipl.iur. - Viši stručni suradnik za pravne poslove: upražnjeno - Viši stručni suradnik za pravne poslove: upražnjeno - Viši stručni suradnik za pravne poslove: upražnjeno - Voditelj odsjeka za evidencije i upravljanje imovinom: upražnjeno - Viši stručni suradnik za evidencije i upravljanje imovinom: Zoran Dekleva, dipl.ing.građ. - Viši stručni suradnik za evidencije i upravljanje imovinom: upražnjeno - Stručni suradnik za pripremu investicija: Nadija Mendica, ing.građ. - Stručni suradnik za pripremu investicija: Mladen Nikšić, ing.geod. - Stručni suradnik za upravljanje imovinom: Dolores Radolović, dipl.up.pr. (trenutno koristi porodiljni dopust bez osigurane zamjene) - Referent za upravljanje imovinom: upražnjeno Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnom odjelu sistematizirano je četrnaest (14) radnih mjesta, od kojih nisu popunjena sedam (7) mjesta.

- Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča ("Službeni glasnik Grada Poreča", br. 7/10.) - Pravilnik o unutarnjem redu Upravnih tijela Grada Poreča

- DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel, sukladno aktima Grada Poreča, pokriva slijedeće segmente : - imovinsko-pravni poslovi, - priprema investicija izgradnje i rekonstrukcije građevinskih objekata, - pomorsko dobro. Upravni odjel surađuje sa : - Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja RH, - Upravnim odjelima u Istarskoj županiji, - Upravnim odjelima u državnoj upravi, - pravosudnim tijelima, Djelatnost Upravnog odjela može se raščlaniti na poslove vezane za : - rad gradskih tijela (Gradsko vijeće, Gradonačelnik), - rad stručnih odbora, mjesnih odbora, povjerenstava i dr. - druge Upravne odjele Grada Poreča, gradska poduzeća i ustanove, - komunikaciju sa javnošću i strankama (pravne i fizičke osobe).

- važeći propisi. - važeći akti Grada Poreča

- GRADSKO VIJEĆE - AKTI IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA

Iz nadležnosti i na prijedlog Upravnog odjela u izvještajnom razdoblju Gradsko vijeće donijelo je slijedeće akte : - iz oblasti upravljanja i raspolaganja nekretninama - Odluke o sklapanju ugovora o prodaji i zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo, - Odluke o ukidanju svojstva dobra u općoj upotrebi, - Odluke Poticane stanogradnje - Odluke vezane za JPP "Istarska županija i Grad Poreč-škole" - iz oblasti prostornog uređenja i gradnje - nije bilo akata

- navedeni akti koje je donijelo Gradsko vijeće po potrebi objavljeni su u "Službenom glasniku Grada Poreča.

- GRADONAČELNIK - AKTI IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA

Iz nadležnosti i na prijedlog Upravnog odjela u izvještajnom razdoblju Gradonačelnik je razmatrao i donio sljedeće : - iz oblasti upravljanja i raspolaganja nekretninama - Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora, - Odluke o dodijeli poslovnog prostora, - Odluke o raspisivanju Natječaja za zakup poslovnog prostora, - Odluke o davanju stana u najam, - Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju, zamjenu nekretnina ili dijelova nekretnina u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo-vrijednosti do 1.000.000.00 kuna, - Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju, zamjenu nekretnina ili dijelova nekretnina u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo-vrijednosti do 1.000.000.00 kuna, - Odluke o osnivanju prava (stvarne) služnosti, - Odluke o razvrgnuću suvlasničke zajednice, - Odluke o sklapanju sporazuma o naknadi za izvlaštene nekretnine u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa radi izgradnje porečke zaobilaznice. - iz oblasti prostornog uređenja i gradnje - nije bilo odluka - iz oblasti pomorskog dobra - Očitovanja po pitanju koncesija na pomorskom dobru.

- akti kojih je Gradonačenik Predlagatelj upućeni su Gradskom vijeću na donošenje - akti kojih je Gradonačelnik Donositelj po potrebi objavljeni su u "Službenom glasniku Grada Poreča.

| - REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### CILJ |  | OCJENA POSTIGNUĆA | OBRAZLOŽENJE |
| A - OPĆI CILJEVI |  |  |  |
| A.1. | Provedba Programa rada Odjela | - izvršenje u skladu s postavljenim zahtjevima | Program rada proveden sukladno zaključcima gradskih tijela (Gradsko vijeće, Gradonačelnik) i veličinama određenim Proračunom Grada Poreča. |
| A.2. | Suradnja sa drugim Upravnim odjelima, poduzećima i ustanovama | - izvršenje u skladu s postavljenim zahtjevima | Interdisciplinarni pristup zastupljen je na provedbi Programa Grada Poreča. |
| A.3. | Rad Komisije za raspolaganje nekretninama većih od 1.000.000,00 kuna | - izvršenje u skladu s postavljenim zahtjevima | Komisija je u izvještajnom razdoblju održavala sjednice i razmatrala pitanja iz svoje nadležnosti, a Upravni odjel izvršavao je sve poslove u vezi s radom Komisije. |
| A.4. | Rad Komisije za poslovne prostore i javne površine | - izvršenje u skladu s postavljenim zahtjevima | Komisija je u izvještajnom razdoblju održavala sjednice i razmatrala pitanja iz svoje nadležnosti, a Upravni odjel izvršavao je sve poslove u vezi s radom Komisije. |
| A.5. | Rad drugih gradskih odbora i komisija | - izvršenje u skladu s postavljenim zahtjevima | Upravni odjel izvršavao je poslove iz svoje nadležnosti u pripremi rada gradskih odbora i komisija. |
| A.6. | Komunikacija s javnošću - rad sa strankama | - izvršenje u skladu s postavljenim zahtjevima | Značajan dio radnog vremena Upravni odjel provodi u radu sa strankama radi rješavanja zahtjeva, davanja objašnjenja, uputa i drugih informacija. |
| A.7. | Komunikacija s javnošću - Internet | - izvršenje u skladu s postavljenim zahtjevima | - Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom informacije objavljuje na int.stranicama grada: - Internet - www. porec.hr |
| B - POSEBNI CILJEVI |  |  |  |
| B.1. | Upravljanje i raspolaganje nekretninama | - kontinuirano | Imovinsko-pravni poslovi odnose na prodaju, kupnju, zamjenu i ostalo raspolaganje i upravljanje gradskim nekretninama, zakup poslovnih prostora, na postupke povrata nekretnina bivšim vlasnicima, ustanovljenje prava služnosti, razvrgavanje suvlasništva, prijenos prava vlasništva na Grad Poreč-Parenzo, radi formiranja javnih prometnih površina, sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji. |
| B.2. | Prostorno uređenje i gradnja | - kontinuirano | Imovinsko-pravni poslovi vezani uz potrebe ostvarenja gradskih programa i investicija, održavanje stambeno - poslovnih prostora, rekonstrukcije zgrada po mjesnim odborima, te ostali tekući poslovi. Poslovi izdavanja mišljenja u postupku donošenja odobrenja za gradnju. |
| B.3. | Pomorsko dobro | - kontinuirano | Poslovi izdavanja koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i ostali tekući poslovi vezani uz isto. |
| B.4. | Turističko zemljište | - kontinuirano | - tekući poslovi |
| B.5. | kanalizacijska mreža i prometni sustav Grada Poreča-Parenzo | - kontinuirano | -rješavanje imovinsko pravnih odnosa vezanih za potrebe projekta razvoja kanalizacijske mreže i prometnog dustava sustava Grada Poreča-Parenzo |
| B.6. | izgradnja južnog dijela zaobilaznice, dionica Vrvari-Bijela uvala, |  | -pokretanje postupka izvlaštenja s ciljem rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje južnog dijela zaobilaznice, dionica Vrvari-Bijela uvala |
| B.8. | Izgradnja Osnovne škole Finida sa športskom dvoranom i rekonstrukcija Osnovne škole Žbandaj | - kontinuirano | - priprema dokumentacije u svrhu realizacije izgradnje Osnovne škole Finida sa športskom dvoranom i rekonstrukcije Osnovne škole Žbandaj kroz objedinjeni JPP projekt ''Istarska Županija i Grad Poreč. Kontinuirana suradnja sa centrom za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija. |

| - ADMINISTRATIVNI POKAZATELJI |  |
| --- | --- |
| 8. 1. ZAPRIMLJENI PREDMETI |  |
|  | broj predmeta |
| UKUPNO | 172 |

| 8. 2. RIJEŠENI PREDMETI |  |
| --- | --- |
|  | broj predmeta |
| UKUPNO | 41 |

| - REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/ OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ZADATAK |  |  | STUPANJ REALIZIRANOSTI | ## OBRAZLOŽENJE |
| A - UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA |  |  |  |  |
| A | A.1. | Pribavljanje nekretnina u vlasništvo Grada Poreča | u tijeku | Upravni odjel zaprima zahtjeve za rješavanje imovinsko pravnih odnosa radi pribavljanja nekretnina u vlasništvo Grada Poreča za potrebe realizacije gradskih projekata i investicija. |
|  | A.2. | Prodaja nekretnina kao neizgrađeno građevinsko zemljište | u tijeku | Grad Poreč je putem ovog Upravnog odjela u izvještajnom razdoblju proveo postupke prodaje neizgrađenih građevinskih zemljišta. |
|  | A.3. | Prodaja nekretnina za formiranje okućnica | u tijeku | Upravni odjel redovno zaprima i rješava zahtjeve za otkup gradskog zemljišta radi formiranja okućnica. |
| A | A.4. | Ustanovljenje prava služnosti | u tijeku | Upravni odjel redovno zaprima i rješava zahtjeve za osnivanje prava služnosti za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture (struja, voda telefon i sl.). |
|  | A.5. | Ostalo (priprema građevinskog zemljišta, uvid u dokumentaciju, uknjižba na Grad i dr.) | u tijeku | U izvještajnom razdoblju godine nije zaprimljen niti jedan zahtjev. U navedenom razdoblju rješavani su zahtjevi zaprimljeni iz ranijih razdoblja. |
|  | A.6. | Razvrgnuća suvlasništva u poduzetničkoj zoni „ Buići-Žbandaj“ | u tijeku | Po sklapanju ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice definirane su novonastale čestice te su kupci idealnih dijelova nekretnina, krenuli u postupak ishodovanja odgovarajućih dozvola za gradnju. |
|  | A.7. | Prijenos vlasništva na nekretninama u vlasništvo Grada Poreča-Parenzo, radi formiranja javnih prometnih površina sukladno odredbama važeće prostorno-planske dokumentacije | u tijeku | Po zahtjevima stranaka i uvidom u odgovarajuću prostorno-plansku dokumentaciju, preuzete su nekretnine na dar, sklapanjem ugovora o darovanju nekretnina. |
|  | A.8. | Kanalizacijski sustavi i mreže | u tijeku | riješeno za ovo izvještajno razdoblje (u tijeku je rješavanje naknadno pristiglih zahtjeva) |
|  | A.9. | izgradnja južnog dijela zaobilaznice, dionica Vrvari-Bijela uvala, sa rekonstrukcijom D75 | u tijeku | -pokretanje postupka izvlaštenja s ciljem rješavanja imovinsko-pravnih odnosa |

| ## ZADATAK |  |  | STUPANJ REALIZIRANOSTI | ## OBRAZLOŽENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B - PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA |  |  |  |  |
|  | B.1. | Djelovanje u postupku donošenja odobrenja za gradnju | kontinuirano | Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom izdavanjem suglasnosti (ili odbijanjem) aktivno sudjeluje u provođenju prostorno planske dokumentacije. |
| ## ZADATAK |  |  | STUPANJ REALIZIRANOSTI | ## OBRAZLOŽENJE |
| C – POMORSKO DOBRO |  |  |  |  |
| C | C.1. | Provedba plana upravljanja pomorskim dobrom | u tijeku | U izvještajnom razdoblju izdaju se Koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru za 2014. godinu. |

- ZAKLJUČAK/REZIME

Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom Grada Poreča je tijekom izvještajnog razdoblja obavio niz administrativnih i stručnih poslova u okviru svoje nadležnosti, te je u značajnom dijelu ispunio programske postavke koje su bile predviđene Proračunom Grada Poreča za 2014. godinu. Osnovni poslovi i zadaci u radu Upravnog odjela sastojali su se u pripremi, predlaganju i provedbi postupaka koji su imali za cilj raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada ( prodaja, zakup, zamjena, ustanovljenje služnosti). Nastavljen je kontinuitet u kreiranju prijedloga akata koje donosi Gradonačelnik ili Gradsko vijeće. Posebnim uvjetima građenja, suglasnostima na projektnu dokumentaciju u postupku ishodovanja odgovarajućeg odobrenja za gradnju nastojalo se kvalitetno sagledati prostor čime smo doprinjeli kvalitetnom razvoju prometne infrastrukture. Radi pravilne ocjene rada ovog Upravnog odjela treba reći da se u ovom Upravnom odjelu u pravilu ne rješavaju upravne stvari (ne odlučuje se o pravima građana ili drugih subjekata), pa slijedom toga kod prikaza rada ovog Upravnog odjela nije primjenjen način izvještavanja kroz "broj predmeta" već su tablično prikazani i opisani primarni zadaci u okviru Proračuna Grada Poreča za 2014. godinu. Upravni postupci provode se isključivo u primjeni Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama u postupcima izdavanja Koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Ovaj upravni odjel surađuje s ostalim Upravnim odjelima Grada Poreča s kojima zajednički osmišljavamo, kreiramo i operativno sprovodimo određene aktivnosti na realizaciji ostalih razvojnih projakata Grada Poreča. Isto tako želi posebno naglasiti da je u izvjestajnom razdoblju i u prethodnom razdoblju ovaj odjel ostao bez jednog djelatnika a u nagovještaju je odlazak još jednog djelatnika te da se pomanjkanje djelatnika osjeti na realizaciji neposrednih tadataka. Trenutno ovaj odjel tadi sa 50% planiranih kapaciteta. U narednom periodu posvetiti će se posebna pažnja prihodovnoj strani Proračuna Grada Poreča. To podrazumijeva izuzetan angažman svih djelatnika ovog Upravnog odjela na rješavanju predmeta iznimno važnih za dalnju realizaciju razvojnih projekata Grada Poreča, a poglavito rad na provedbi Programa u skladu sa opredjeljenjima gradskih tijela Grada Poreča i rad na izgradnji kvalitetne komunikacije s javnošću (rad sa strankama). Moramo raditi na dobroj organizaciji koja nam omogućava optimalno korištenje svih resursa, uspješno odvijanje poslovnog procesa, da se ljudi pri radu ne preklapaju, te da vrijeme ne troše na nepotrebne poslove, odnosno izbjegavati lošu organizaciju gdje se nedostatak znanja često pokušava zamijeniti pretjeranom žurbom i nervozom, što rezultira neučinkovitošću. Pročelnik: Đulijano Petrović, dipl.ing.geod.

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD POREČ – PARENZO CITTA‘ DI POREČ - PARENZO

Upravni odjel za komunalni sustav

KLASA: 023-01/14-01/46

URBROJ: 2167/01-05/03-14-1

Poreč - Parenzo, 29.08.2014. godine

GRAD POREČ - PARENZO

Gradonačelniku

IZVJEŠĆE

O RADU I OSTVARENJIMA UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNI SUSTAV

U PERIODU OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2014. GODINE

Ovo Izvješće ima za cilj prikazati rad Upravnog odjela za komunalni sustav u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine. Cilj izrade izvješća je predočiti važnije aktivnosti u izvještajnom razdoblju, a vođen načinom izvješćivanja prema ISO standardu za izvješćivanja na lokalnoj razini. Sukladno navedenom isti sadrži pet dijelova i to:

- Najvažnije aktivnosti u izvještajnom razdoblju

- Organizacijska struktura i nadležnosti

- Akti Gradskog vijeća i Gradonačelnika

- Ciljevi i zadaci

- Realizacija neposrednih zadataka

- NAJVAŽNIJE AKTIVNOSTI U IZVJEŠTAJNOM  RAZDOBLJU

Kao najvažnije aktivnosti u izvještajnom je razdoblju bitno istaknuti realizaciju prihoda (od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, spomeničke rente, poreza na korištenje javnih površina) i rashoda Proračuna Grada Poreča – Parenzo u dijelu koji se odnosi na Upravni odjel za komunalni sustav – realizacija Programa održavanja i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, ali i ostalih poslova iz oblasti Upravnog odjela.

- ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I NADLEŽNOSTI

Upravni odjel za komunalni sustav organiziran je sukladno važećim aktima Grada Poreča – Parenzo.

Temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča („Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo“ br. 05/06, 04/07 i 02/08) Upravni odjel za komunalni sustav sastoji se od:

- Odsjeka za operativu komunalnog sustava,

- Odsjeka za upravno administrativne poslove i

- Odsjeka za prometno i komunalno redarstvo u čijem su sastavu:

  - Odjeljak za prometno redarstvo i

  - Odjeljak za komunalno redarstvo.

U praksi, Odjeljak za komunalno i prometno redarstvo djeluje unutar Odsjeka za upravno administrativne poslove.

Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Poreča (Gradonačelnik – KLASA: 023-01/08-01/8, URBROJ: 2167/01-09-08-3 od 28. ožujka 2008. godine, KLASA: 023-01/08-01/8, URBROJ: 2167/01-09-08-3 od 31. kolovoza 2009. godine, KLASA: 023-01/08-01/8, URBROJ: 2167/01-09-08-4 od 31. listopada 2009. godine te KLASA: 023-01/10-01/36, URBROJ: 2167/01-09/01-10-2 od 21. lipnja 2010. godine) u Upravnom odjelu za komunalni sustav predviđeno je 28 od čega je popunjeno 20 radnih mjesta i to kako slijedi:

V.d. Pročelnika – Jasmina Vinkerlić – Petrović

Administrativni tajnik – Oriana Miloš

- ODSJEK ZA OPERATIVU:

  - V.d. voditelja Odsjeka za operativu kom. sustava – Goranka Zornada

  - Stručni suradnik za održavanje javnih površina  - Božica Beneš

  - Stručni suradnik za promet i ostale komunalne poslove - Zoran Hatman

  - Stručni suradnik za izgradnju i održavanje kom. infrastrukture – Dalibor Radešić

  - Stručni suradnik za izgradnju i održavanje kom. infrastrukture -  Alen Radić

  - Stručni suradnik za izgradnju i održavanje kom. infrastrukture - Jadranko Baranašić

  - Stručni suradnik za javnu rasvjetu i elektroenergetiku - Slavko Sinožić

- ODSJEK ZA UPRAVNO ADMINISTRATIVNE POSLOVE

  - Voditelj Odsjeka za upravno administrativne poslove – Ivana Blašković Šimić

  - Viši stručni suradnik za imovinsko pravne poslove - Nedeljka Ljepović

  - Viši stručni suradnik za imovinsko pravne poslove -  Davor Poropat

  - Stručni suradnik za komunalne i stambene poslove - Dragan Dobran (duže odsutan)

- ODSJEK ZA PROMETNO I KOMUNALNO REDARSTVO:

  - Voditelj Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo – nema

    - Odjeljak za prometno redarstvo:

      - Voditelj Odjeljka za prometno redarstvo – Dorjano Arman

      - Prometni redar - Miljenko Kos

      - Prometni redar - Marin Rakovac

    - Odjeljak za komunalno redarstvo:

      - Voditelj Odjeljka za komunalno redarstvo - Goran Antolović

      - Komunalni redar – Marčelo Milokanović

      - Komunalni redar – Elvis Bajrektarević

      - Komunalni redar – Darko Radin

III.  AKTI GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

U izvještajnom su razdoblju iz oblasti predmeta o kojima zaključke i druge akte donosi Gradonačelnik pripremljeni materijali za 39 akta (Odluke, Zaključci, Pravilnici i Obavijesti).

Iz oblasti o kojima odluke donosi Gradsko vijeće pripremljeni su materijali i nacrti za 10 akata (Zaključci, Odluke, Programi, Planovi i dr.).

Akte koje je Gradonačelnik utvrdio ili donio prema prijedlogu Upravnog odjela:

- Zaključak o korištenju javne površine "prodaja s klupa"  dijela velikog gradskog parkirališta (Usluga Poreč d.o.o.), KLASA: 363-05/14-01/2, URBROJ: 2167/01-09/01-14-2 od 18.02.2014.,

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o zaključenju ugovora za ostvarenje projekta "Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča", KLASA: 363-05/14-01/4, URBROJ: 2167/01-09/01-14-2 od 24.02.2014.,

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća Odvodnje Poreč d.o.o. o realizaciji EU projekta "Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča", KLASA: 363-05/14-01/3, URBROJ: 2167/01-09/01-14-2 od 24.02.2014.,

- Zaključak o prihvaćanju prijedloga Ugovora o godišnjem održavanju čistoće za 2014. godinu između Grada Poreča-Parenzo i Usluge Poreč d.o.o., KLASA: 363-05/14-01/7, URBROJ: 2167/01-09/01-14-2 od 14.03.2014.,

- Zaključak o prihvaćanju prijedloga Ugovora o godišnjem održavanju zelenih površina za 2014. godinu između Grada Poreča-Parenzo i Usluge Poreč d.o.o., KLASA: 363-05/14-01/8, URBROJ: 2167/01-09/01-14-2 od 18.03.2014.,

- Odluka o objavi prikupljanja ponuda i osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka odabira ponuditelja za provođenje mjera zaštite bilja te suzbijanje nepoželjne vegetacije na području Grada Poreča-Parenzo u 2014. godini, KLASA: 363-05/13-01/65, URBROJ: 2167/01-09/01-14-4 od 19.03.2014.,

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za najam odlagališta građevnog otpada te gospodarenje građevnim otpadom na području Grada Poreča-Parenzo, KLASA: 363-05/14-01/10, URBROJ: 2167/01-09/01-14-2 od 20.03.2014.,

- Zaključak o zaključenju-sklapanju Ugovora o održavanju postrojenja kanalizacijskog sustava odvodnje oborinskih otpadnih voda na području Grada Poreča-Parenzo za 2014. godinu između Grada Poreča-Parenzo i Odvodnje Poreč d.o.o., KLASA: 363-05/14-01/9, URBROJ: 2167/01-09/01-14-2 od 20.03.2014.,

- Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja i početku postupka nabave -izrada izvedbene dokumentacije putnih prolaza na južnom kraku zaobilaznice grada Poreča-Parenzo, KLASA: 406-09/14-04/12, URBROJ: 2167/01-09/01-14-2 od 31.03.2014.,

- Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja i početku postupka bagatelne nabave-izrada idejne projektne dokumentacije prometnice u naselju Vranići-Gulići u Poreču-Parenzo, KLASA: 406-09/14-04/17, URBROJ: 2167/01-09/01-14-2 od 31.03.2014.,

- Odluka o objavi i prikupljanju ponuda i osnovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu povjeravanja obavljanja komunalnih poslova na održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Grada Poreča-Parenzo, KLASA: 363-05/14-01/16, URBROJ: 2167/01-09/01-14-2 od 01.04.2014.,

- Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja za provedbu otvorenog postupka javne nabave usluga male vrijednosti za izradu projektne dokumentacije za područje "Finida-sjever", KLASA: 363-05/14-01/17, URBROJ: 2167/01-09/01-14-2 od 02.04.2014.,

- Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na uređenju plaže između uvale Brulo i rta Bare u Poreču-Parenzo, KLASA: 363-01/12-02/58, URBROJ: 2167/01-09/01-14-15 od 03.04.2014.,

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu, KLASA: 363-05/14-01/19, URBROJ: 2167/01-09/01-14-2 od 03.04.2014.,

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu, KLASA: 363-05/14-01/18, URBROJ: 2167/01-09/01-14-2 od 03.04.2014.,

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu, KLASA: 363-05/14-01/20, URBROJ: 2167/01-09/01-14-2 od 03.04.2014.,

- Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja i početku postupka bagatelne nabave-provedba stručnog nadzora na uređenju plaže između uvale Brulo i rta Bare u Poreču-Parenzo, KLASA: 406-09/14-04/13, URBROJ: 2167/01-09/01-14-2 od 07.04.2014.,

- Zaključak o davanju suglasnosti Odvodnji Poreč d.o.o. na Odluku o cijeni vodne usluge javne odvodnje pod Ur.brojem:12/14 od 24.02.'14., KLASA: 363-05/14-01/14, URBROJ: 2167/01-09/01-14-2 od 15.04.2014.,

- Zaključak o davanju suglasnosti Odvodnji Poreč d.o.o. na Odluku o cijeni usluga javne, KLASA: 363-05/14-01/15, URBROJ: 2167/01-09/01-14-2 od 15.04.2014.,

- Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja i početku postupka bagatelne nabave-provedba stručnog nadzora na uređenju dijela plaže ispred hotela Zagreb u Poreču-Parenzo, KLASA: 406-09/14-04/14, URBROJ: 2167/01-09/01-14-2 od 16.04.2014.,

- Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za provedbu stručnog nadzora na uređenju plaže između uvale Brulo i rta Bare u Poreču-Parenzo, KLASA: 406-09/14-04/13, URBROJ: 2167/01-09/01-14-4 od 16.04.2014.,

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova provedbe mjera preventivne zaštite bilja te suzbijanje nepoželjne vegetacije na području Grada Poreča-Parenzo u 2014. godini, KLASA: 363-05/14-01/10, URBROJ: 2167/01-09/01-14-4 od 23.04.2014.,

- Obavijest odabiru najpovoljnije ponude za provedbu stručnog nadzora na uređenju dijela plaže ispred hotela Zagreb u Poreču-Parenzo, KLASA: 406-09/14-04/14, URBROJ: 2167/01-09/01-14-4 od 30.04.2014.,

- Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na uređenju dijela plaže ispred hotela Zagreb u Poreču-Parenzo, KLASA: 406-09/14-03/5, URBROJ: 2167/01-09/01-14-4 od 02.05.2014.,

- Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih površina za postavu kioska, tipiziranih klupčica K-1 i ostalih netipiziranih sadržaja, KLASA: 363-05/14-01/22, URBROJ: 2167/01-09/01-14-2 od 06.05.2014.,

- Zaključak o oslobađanju Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu IŽ obveze plaćanja komunalnog doprinosa za zahvat u prostoru "Sustav navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka, 605ha", KLASA: 363-05/14-01/23, URBROJ: 2167/01-09/01-14-2 od 07.05.2014.,

- Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja i početku postupka bagatelne nabave - izgradnja postrojenja javne rasvjete (podzemna), KLASA: 406-09/14-04/18, URBROJ: 2167/01-09/01-14-2 od 08.05.2014.,

- Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja i početku postupka bagatelne nabave - izgradnja postrojenja javne rasvjete (zračna), KLASA: 406-09/14-04/19, URBROJ: 2167/01-09/01-14-2 od 08.05.2014.,

- Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i naplate parkirališnih mjesta na parkiralištu "Žatika" u Poreču-Parenzo, KLASA: 363-05/14-01/24, URBROJ: 2167/01-09/01-14-2 od 08.05.2014.,

- Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o korištenju javnih površina, KLASA: 363-05/14-01/25, URBROJ: 2167/01-09/01-14-2 od 12.05.2014.,

- Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije za područje "Finida-sjever", KLASA: 363-05/14-01/17, URBROJ: 2167/01-09/01-14-4 od 17.05.2014.,

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Grada Poreča-Parenzo, KLASA: 363-05/14-01/16, URBROJ: 2167/01-09/01-14-2 od 21.05.2014.,

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe, KLASA: 363-05/14-01/28, URBROJ: 2167/01-09/01-14-2 od 21.05.2014.,

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje, KLASA: 363-05/14-01/27, URBROJ: 2167/01-09/01-14-2 od 21.05.2014.,

- Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za postavu kioska, tipiziranih klupčica K-1 i ostalih netipiziranih sadržaja, KLASA: 363-05/14-01/22, URBROJ: 2167/01-09/01-14-5 od 22.05.2014.,

- Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih površina za postavu kioska i ostalih netipiziranih sadržaja, KLASA: 363-05/14-01/22, URBROJ: 2167/01-09/01-14-6 od 22.05.2014.,

- Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju postrojenja javne rasvjete (zračna) na području Grada Poreča-Parenzo u 2014. godini, KLASA: 406-09/14-04/19, URBROJ: 2167/01-09/01-14-4 od 23.05.2014.,

- Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju postrojenja javne rasvjete (podzemna) na području Grada Poreča-Parenzo u 2014. godini, KLASA: 406-09/14-04/18, URBROJ: 2167/01-09/01-14-4 od 23.05.2014.,

- Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije prometnice u naselju "Vranići-Gulići" u Poreču-Parenzo, KLASA: 406-09/14-04/17, URBROJ: 2167/01-09/01-14-4 od 11.06.2014.,

Akte (Odluke, Zaključke, Programe, Planove) koje je Gradsko vijeće donijelo prema Zaključku Gradonačelnika, a na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav:

| 1. | Odluka o zaključenju Ugovora za ostvarenje projekta "Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča-Parenzo, KLASA: 011-01/14-01/13, URBROJ: 2167/01-07-14-2 od 03.03.2014. |
| --- | --- |
| 2. | Zaključak o prihvaćanju Izještaja Odvodnje Poreč d.o.o. o realizaciji EU projekta "Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča", KLASA: 011-01/14-01/14, URBROJ: 2167/01-07-14-2 od 03.03.2014. |
| 3. | Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za najam odlagališta građevnog otpada te gospodarenje građevnim otpadom na području Grada Poreča-Parenzo, KLASA: 011-01/14-01/33, URBROJ: 2167/01-07-14-2 od 24.04.2014. |
| 4. | Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za provođenje mjera zaštite bilja te suzbijanje nepoželjne vegetacije na području Grada Poreča-Parenzo u 2014. godini, KLASA: 011-01/14-01/40, URBROJ: 2167/01-07-14-2 od 24.04.2014. |
| 5. | Odluka o prihvaćanju izvješća o izvšenju planu gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013.g., KLASA: 011-02/14-01/35, URBROJ: 2167/01-07-14-2 od 24.04.2014. |
| 6. | Odluka o prihvaćanju izvješća o izvšenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g., KLASA: 011-02/14-01/36, URBROJ: 2167/01-07-14-2 od 24.04.2014. |
| 7. | Odluka o prihvaćanju izvješća o izvšenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.g., KLASA: 011-01/14-01/37, URBROJ: 2167/01-07-14-2 od 24.04.2014. |
| 8. | Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje, KLASA: 011-01/14-01/61, URBROJ: 2167/01-07-14-2 od 29.05.2014. |
| 9. | Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe, KLASA: 011-01/14-01/62, URBROJ: 2167/01-07-14-2 od 29.05.2014. |
| 10. | Odluka o odabiru najpovoljnije ponude na održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Grada Poreča-Parenzo, KLASA: 011-01/14-01/63, URBROJ: 2167/01-07-14-2 od 29.05.2014. |

IV. CILJEVI I ZADACI

Ciljevi Upravnog odjela za komunalni sustav utvrđeni su Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča - Parenzo, a sve u svrhu provedbe svakodnevnih radnih zadataka i aktivnosti te realizacije Proračuna Grada Poreča - Parenzo, što podrazumijeva obavljanje slijedećih poslova po pojedinim Odsjecima:

Odsjek za operativu obavlja poslove koji se odnose na:

- uređenja naselja,

- poboljšanje kvalitete stanovanja,

- izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izgradnju ostalih građevina za koje je Grad Poreč - Parenzo investitor i ishođenje uporabnih dozvola,

- održavanje zelenih površina i opreme na tim površinama,

- čišćenje javno-prometnih površina, mora i plaža, veterinarskih usluga za javne potrebe, dezinsekciju, dezinfekciju i deratizaciju,

- održavanje javnih objekata,

- održavanje komunalne infrastrukture,

- održavanje autobusnih čekaonica,

- sanaciju neuređenih deponija,

- održavanje objekata zajedničke komunalne potrošnje, prometnica, javnih pješačkih komunikacija,

- razrez i naplatu komunalnog doprinosa,

- razrez i naplatu naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada,

- planiranja, analize i uređenja prometa i

- ostale slične poslove.

Odsjek za upravno administrativne poslove obavlja poslove koji se odnose na:

- dodjelu koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti,

- razrez i naplatu komunalne naknade,

- razrez i naplatu spomeničke rente,

- provedbu postupaka za dodjelu na korištenje javnih površina,

- utvrđivanje podataka za razrez prihoda (reklame, ugostiteljske terase, trgovački sadržaji na javnim površinama),

- izrada prijedloga i nacrta za donošenje odluka viših tijela (odluke, pravilnici, zaključci i ostalo)

- ostale slične poslove.

U Odsjeku za prometno i komunalno redarstvo:

Odjeljak za prometno redarstvo obavlja poslove:

- upravljanje i nadzor cestovnim prometom iz nadležnosti prometnog redarstva (nadzor prometa u mirovanju i općenito prometne discipline),

- izricanje kazni,

- izdavanje naloga za premještaj nepropisno parkiranih vozila,

- predlaganje i pokretanje prekršajnih postupaka,

- ostale slične poslove.

Odjeljak za komunalno redarstvo obavlja poslove:

- održavanja komunalnog reda iz nadležnosti komunalnog redarstva,

- izricanje mandatnih kazni,

- predlaganje i pokretanje prekršajnih postupaka,

- ostale slične poslove.

Osim navedenih poslova, Upravni odjel za komunalni sustav, izrađuje dokumente pri neposrednoj provedbi važećih zakonskih odredbi, odluka i drugih općih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika, te osigurava njihovo provođenje, prati stanje za područje svoje nadležnosti i o tome izvješćuje gradska tijela, priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće, prijedloge akata koje donosi Gradonačelnik, izvještaje, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Gradskog vijeća i Gradonačelnika, pruža stručnu i drugu pomoć članovima Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela te građanima i pravnim osobama u okviru prava i ovlasti Grada, podnosi izvještaj gradskim tijelima o svom radu. Službenici obavljaju i druge poslove prema ukazanoj potrebi.

V.  REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA

Jedan od prioriteta Upravnog odjela za komunalni sustav su realizacija prihoda i rashoda Proračuna Grada Poreča – Parenzo te poslovi sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Poreča - Parenzo. Realizacija zadataka u izvještajnom razdoblju biti će prikazana kroz realizaciju proračunskih stavki te kroz administrativne pokazatelje.

- Prihodi

Najznačajniji prihodi u izvještajnom razdoblju ostvareni su od komunalne naknade i iznose 8.924.106,79 kuna. Od komunalnog doprinosa prihodovano je 6.924.385,94 kuna, 1.692.320,18 kuna naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru te 1.135.794,44 kuna poreza na korištenje javnih površina.

| Naziv prihoda | Naplaćeno 01.01. - 30.06.2014. |
| --- | --- |
| Komunalna naknada | 8.924.106,79 |
| Komunalni doprinosi | 6.924.385,94 |
| Naknada za zadr. nezakonito izgrađene zgr. u prostoru | 1.692.320,18 |
| Porez na korištenje javnih površina | 1.135.794,44 |
| Prihodi od spomeničke rente | 373.441,69 |
| Prihod od prometnih prekršajnih kazni | 100.233,00 |
| Gradske prekršajne kazne | 4.000,00 |
| Prihodi od kućnih brojeva | 2.775,00 |
| Ukupno: | 19.157.057,04 |

- Rashodi

Realizacija Proračuna Upravnog odjela tijekom izvještajnog razdoblja od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine prikazana je u slijedećoj tabeli:

| Red. br. | Naziv | Proračun 2014. | Realizacija za izvještajno razdoblje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ukupno Upravni odjel za komunalni sustav | 37.851.900,00 | 10.379.902,26 | 27,43 |
| 2. | Programi održavanja komunalne infrastrukture | 15.850.000,00 | 4.472.009,95 | 28,20 |
| 3. | Program gradnje komunalne infrastrukture | 18.910.000,00 | 4.557.694,71 | 24,10 |
| 4. | Redovna djelatnost upravnog odjela | 3.091.900,00 | 1.350.197,60 | 43,7 |

Proračun Upravnog odjela za komunalni sustav za 2014. godinu iznosi 37.851.900,00 kuna od čega se u izvještajnom razdoblju realiziralo ukupno 10.379.902,26 kune što izraženo u postocima iznosi 27,43 %.

Najveći dio sredstava utrošen je unutar Odsjeka za operativu i to radi realizacije Programa održavanja i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Program održavanja komunalne infrastrukture uključuje poslove i rashode na održavanju javne rasvjete, cesta, nogostupa i putova, čistoće i pometanja ulica, održavanja zelenih površina i parkova te sustava oborinske odvodnje. Proračunom za 2014. godinu za provedbu tog Programa planirano je 15.850.000,00 kuna od čega je u izvještajnom razdoblju realizirano 4.472.009,95 odnosno 28,20 % .

Radi realizacije Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji uključuje poslove i rashode na izgradnji javne rasvjete, rekonstrukciji cesta, nogostupa i putova, komunalnim akcijama i komunalnom opremanju, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, vodoopskrbi, odlaganju komunalnog otpada, izradi projektne dokumentacije od ukupnog godišnjeg iznosa od 18.910.000,00 kuna, tijekom prve polovice 2014. godine realizirano je 24,10 % odnosno 4.557.694,71 kuna.

Za istaknuti su neke od investicija sa prikazom osnovnih podataka:

| Br | Naziv | Vrijednost |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje gradskih plaža | 1.756.693,33 |
| 2. | Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra | 1.502.750,40 |
| 3. | Prometnica za UPOV Poreč jug i Poreč sjever - IPO | 571.450,00 |
| 4. | Nabava specijalnih komunalnih vozila | 199.040,00 |
| 5. | Rekonstrukcija prometnice Žatika - Košambra | 173.268,65 |
| 6. | Prometnica DC 75 | 102.562,50 |
| 7. | Rekonstrukcija sjeveroistočne kule | 85.100,24 |
| 8. | Kupnja komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada | 48.232,00 |
| 9. | Rotor Srednji Špadići | 29.250,00 |
| 10. | Kružno raskrižje ŽC 5002 Žup. Somogy | 24.000,00 |
| 11. | Zaobilaznica Poreč - južni krak (dionica Vrvari -Košambra) | 18.875,00 |
| 12. | Uređenja po naselju - komunalne akcije | 10.981,20 |
| 13. | Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu | 10.923,34 |
|  | UKUPNO: | 4.533.126,66 |

- Administrativni pokazatelji

Od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine Upravni odjel za komunalni sustav zaprimio je ukupno 3007 predmeta od čega 668 neupravnih i 2339 upravnih predmeta.

Od ukupno zaprimljenih predmeta riješeno je 2111 predmeta, odnosno 70,21 % (stanje na dan 29.08.2014.)

NEUPRAVNI I UPRAVNI PREDMETI 2014. g. (zaprimljeni 01.01. - 30.06.)

I. NEUPRAVNI PREDMETI

| KLASIFIKACIJSKA OZNAKA PREDMETA | ZAPRIMLJENO | RJEŠENO | U RADU | INDEX (rješ. %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 023-01/14-01/ | 6 | 6 | 0 | 100,00 |
| 023-07/14-01 | 1 | 1 | 0 | 100,00 |
| 363-01/14-01/ Javne površine i dr. | 195 | 129 | 66 | 66,15 |
| 363-01/14-02/ Operativa | 134 | 66 | 68 | 49,25 |
| 363-01/14-05/ | 1 | 1 | 0 | 100,00 |
| 363-03/14-01/ Kom.nak. | 9 | 9 | 0 | 100,00 |
| 363-03/14-02 Ovrhe-dopisi | 2 | 1 | 1 | 50,00 |
| 363-04/14-01/ Kom.redarstvo | 27 | 6 | 21 | 22,22 |
| 363-04/14-02/ Prometno red., prekršaji | 79 | 22 | 57 | 27,85 |
| 363-04/14-03/ Prometno red., dopisi i dr. | 205 | 118 | 87 | 57,56 |
| 363-05/14-01 | 1 | 1 | 0 | 100,00 |
| 406-09/14-04 bagatelna nab. | 6 | 6 | 0 | 100,00 |
| 612-08/14-01/ | 1 | 1 | 0 | 100,00 |
| 612-08/14-02/ Spomenička renta | 1 | 1 | 0 | 100,00 |
| UKUPNO I: | 668 | 368 | 300 | 55,09 |

II. UPRAVNI PREDMETI

| KLASIFIKACIJSKA OZNAKA PREDMETA | ZAPRIMLJENO | RJEŠENO | U RADU | INDEX (rješ. %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UP/I-112-02/14-01 | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| UP/I-363-01/14-01/ Javne površine | 197 | 153 | 44 | 77,66 |
| UP/I-363-01/14-02/ Komunalni doprinos | 691 | 238 | 453 | 34,44 |
| UP/I-363-01/14-05/ Legalizacija | 940 | 841 | 99 | 89,47 |
| UP/I-363-03/10-01/ Komunalna naknada- Prigovori zapr. u '14.g., a odnose se na Rj. iz '10.g. | 27 | 27 | 0 | 100,00 |
| UP/I-363-03/11-01/ Komunalna naknada- Prigovori zapr. u '14.g., a odnose se na Rj. iz '11.g. | 9 | 9 | 0 | 100,00 |
| UP/I-363-03/12-01/ Komunalna naknada Prigovori zapr. u '14.g., a odnose se na Rj. iz '12.g. | 6 | 6 | 0 | 100,00 |
| UP/I-363-03/13-01/ Komunalna naknada Prigovori zapr. u '14.g., a odnose se na Rj. iz '13.g. | 15 | 15 | 0 | 100,00 |
| UP/I-363-03/14-01/ Kom.nak. Rješ. ŽALBE/PRIGOVORI | 13 | 13 | 0 | 100,00 |
| UP/I-363-03/14-01/ Kom.nak. Rješ. BEZ ŽALBI | 400 | 400 | 0 | 100,00 |
| UP/I-363-03/14-02/ Kom.nak. - OVRHE | 18 | 18 | 0 | 100,00 |
| UP/I-363-04/14-01/ Komunalni prekršaji | 1 | 1 | 0 | 100,00 |
| UP/I-612-08/14-02/ Spomenička renta | 20 | 20 | 0 | 100,00 |
| UKUPNO II: | 2339 | 1743 | 596 | 74,52 |

| SVEUKUPNO: (I + II) | 3007 | 2111 | 896 | 70,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

KOMENTAR ADMINISTRATIVNIH POKAZATELJA

- Komunalna naknada

- Rješenja o komunalnoj naknadi

U izvještajnom razdoblju izdano je ukupno 413 rješenja o komunalnoj naknadi.

Stranke su podnijele ukupno 22 žalbe ili prigovora na rješenje o komunalnoj naknadi od čega su sva 22 postupka dovršena.

Vezano za izmjene rješenja, a koja se tiču promjene obveznika, promjene adrese slanja ili imena, izvršeno je ukupno 45 postupanja.

Vezano za poslovne prostore i za rad kraći od 6 mjeseci, a sve sukladno članku 10. Odluke o komunalnoj naknadi, izdano je ukupno 2 rješenja sa olakšicama od 50%.

- Ovrhe komunalne naknade

U izvještajnom razdoblju poslano je ukupno

- 149 opomena o dugovanju po komunalnoj naknadi,

(dugovanje po opomenama iznosilo je = 801.664,73 kn, dok je naplaćeno =159.222,32 kn)

- u daljnjem postupku izdano 45 rješenja o ovrsi

- (dugovanje po rješenjima o ovrsi iznosilo je = 108.342,62 kn, dok je naplaćeno = 13.439,87 kn).

Vezano uz provedbu ovršnih postupaka, u izvještajnom periodu su izrađeni i zaprimljeni brojni dokumenti: obavijesti o dugovanju, razni prigovori, dopisi, molbe, zahtjevi stranki za otpis dugovanja, zahtjevi za dostavu podataka od MUP-a, zahtjevi za dostavu rješenja o nasljeđivanju od Općinskog suda i zahtjevi za dostavu podataka o OIB-u od Matičnog ureda, zapisnici o obročnom plaćanju dugovanja, te dopisi nasljednicima o dugovanju.

Veliki broj predmeta se u redoslijedu naplate ili u različitim fazama ovršnog postupka (FINA vratio iz razloga što ovršenici nemaju otvorenih računa u bankama te je nemoguće izvršiti naplatu, predmeti proslijeđeni odvjetničkom društvu koje je pokrenulo postupke ovrhe na nekretninama).

U tekućem periodu plan aktivnosti biti će usmjeren ka što bržoj realizaciji naplate po tekućim i novim predmetima i rješavanju i naplati predmeta iz prošlog izvještajnog razdoblja.

- Komunalni doprinos

- Rješenja

Tijekom izvještajnog razdoblja zaprimljen je 691 predmet komunalnog doprinosa od čega ih je riješeno 238, odnosno 34,44 %.

Prema rješenjima izdanim u predmetima zaprimljenim u izvještajnom razdoblju obveznicima je određeno financijsko zaduženje od ukupno = 7.118.536,75 kn

Prihodi po osnovi komunalnog doprinosa u izvještajnom razdoblju iznose 6.924.385,94 kuna.

- Obavijesti – opomene

U izvještajnom razdoblju poslano je 11 obavijesti (opomena) o nepodmirenom dugovanju o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa za ukupan iznos od 278.878,25 kuna.

- Rješenja o ovrsi

U izvještajnom razdoblju doneseno je sedam (7) rješenja i to:

- 3 rješenja o ovrsi za ukupan iznos od 179.800,00 kuna,

- 4 rješenja o obustavi ovrhe (po primitku rješenja o ovrsi dug je podmiren u cijelosti).

- Predmeti u radu kod odvjetnika (na temelju rješenja o ovrsi)

U različitim fazama postupka kod Zajedničkog odvjetničkog ureda iz Pule je 6 predmeta na ukupan iznos od 353.343,46 kuna, od toga se u 5  predmeta provodi ovrha na nekretninama (od toga u 2 predmeta u sudskom postupku nekretnina je prodana, a dug nije namiren).

- Nagodba

Po nagodbi za plaćanje duga po komunalnom doprinosu na iznos od 73.301,56 kuna, jedan obveznik vrši plaćanja u mjesečnim obrocima sa rokom plaćanja 31.01.2015. godine – preostalo dugovanje iznosi 14.380,19 kuna.

- Prijava u stečajnu masu

U dva (2) predmeta izvršena je prijava u stečajnu masu temeljem rješenja o ovrsi za iznos od 487.742,17 kuna (415.829,98 + 65.912,19 kn).

- Spomenička renta

Rješenja

U izvještajnom razdoblju u predmetima rješavanja spomeničke rente izdano je ukupno 56 rješenja i to:

- 26 novih rješenja o obvezi plaćanja spomeničke rente (većina izdanih rješenja su izmjene obveznika po poslovnim prostorima),

- 30 rješenja o ukidanju ili izmjeni obveze plaćanja spomeničke rente.

Izvješće

Ministarstvu kulture RH, Sektoru za gospodarenje i financiranje, dostavljeno je Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima spomeničke rente u 2013. godini i Plan korištenja sredstava spomeničke rente za 2014. godinu.

Prema navedenom Izvješću prihod od spomeničke rente za 2013. godinu iznosio je 873.943,55 kuna, a Plan za 2014. godinu iznosi 1.000.000,00 kuna.

Ovrhe spomeničke rente

U izvještajnom razdoblju poslano je 35 opomena o dugovanju po spomeničkoj renti, a od toga je u daljnjem postupku izdano 14 rješenja o ovrsi. Po obavijestima je naplaćeno 28.885,48 kn, a po rješenjima o ovrsi 6.964,64 kn, odnosno sveukupno 35.850,12 kn.

Najveći dio rješenja o ovrsi zavedeno je u redoslijed naplate putem FINE.

U tekućem periodu plan aktivnosti biti će usmjeren ka što bržoj realizaciji naplate po tekućim i novim predmetima i rješavanju i naplati predmeta iz prošlog izvještajnog razdoblja.

- Legalizacija – naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

Temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, u postupku utvrđivanja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, izdano je ukupno 841 rješenje o obvezi plaćanja naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru što čini 89,47 % od ukupno zaprimljenih zahtjeva u izvještajnom periodu.

- Reklame

Izdano je 4 novih rješenja za postavu reklamnih tabli, dok će se obračun za sve reklamne table izvršiti u listopadu 2014. godine.

- Prometno redarstvo

| R. br. | Radnja ili aktivnost | Broj |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pokrenuti obavezni prekršajni nalozi | 114 |
| 2. | Zahtjevi za dostavu podataka o počinjenom prekršaju | 200 |
| 3. | Izdano potvrdi o naplati novčane kazne | 58 |
| 4. | Obavijesti o počinjenom prekršaju | 503 |
| 5. | Nepropisno parkirana vozila premještena „Paukom“ | 288 |
| 6. | Razni dopisi | 259 |

Ukupan novčani iznos izrečenih mjera za razdoblje od 01.01. - 30.06.2014. godine iznosio je 287.550,00 kn. Za isti period, ukupno naplaćeni iznos po prometnim prekršajima, uklanjanju vozila i obveznim prekršajnim nalozima je 100.233,00 kn uz napomenu da se temeljem izmjena Prekršajnog zakona omogućava plaćanje 50% od izrečene kazne, ukoliko se kazna plati u roku od 3 dana. Navedeni uplaćeni iznos ne odnosi se samo na kazne izrečene u izvještajnom razdoblju već i na kazne izrečene u prethodnim razdobljima, a koje su stranke tek sad podmirile.

Komunalno redarstvo

| 1. | Predloženo pokretanje prekršajnog naloga | 17 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Izrečeno mandatnih kazni | 1 |
| 3. | Naplaćeno mandatnih kazni ( u kunama ) | 0 |
| 4. | Sačinjeno zapisnika sa izdanim nalogom | 158 |
| 5. | Sačinjeno sl. bilješka | 15 |
| 6. | Uviđaji po zahtjevu drugih upravnih odjela | 3 |
| 7. | Uklonjeno reklamnih tabli | 12 |
| 8. | Uklonjeno suncobrana, stolića, stalaka | 7 |
| 9. | Uklonjeno štandova | 1 |
| 10. | Uviđaji sa Policijom | 1 |
| 11. | Asistencija ulaz u privatnu kuću | 3 |
| 12. | Prijave nadležnim službama (ceste, HT, Zaš. okoliša) | 11 |
| 13. | Uklonjeno plakata | 22 |
| 14. | Uklonjeno vozila sa zelene površine (pauk) | 1 |
| 15. | Uklonjeno neregistriranih vozila sa jav. površine (pauk) | 2 |
| 16. | Nalog vlasniku za uklanjanje nereg. vozila sa jav. površine | 30 |
| 17. | Uviđaji u suradnji sa tijelima državne Uprave (Zašt.okoliša) | 1 |
| 18. | Sl. prijave Policiji | 8 |
| 19. | Službene prijave građevinskoj inspekciji | 6 |
| 20. | Izvršen popis i obračun reklamnih panoa u svrhu naplate poreza | 25 |
| 21. | Obračunato poreza za naplatu postavljenih reklamnih panoa | 22.706,00 |
| 22. | Izvršena izmjera i obračun poreza za jav. površine – terase | 131 |
| 23. | Obračun poreza za jav. površine – terase (od 01.01. do 30.06.) | 1.967.715,36 |
| 24. | Uklonjeno terasa sa javne površine | 1 |
| 25. | Viale, obračun i naplata J.P. (sajam starina – Gašparini) | 7.140,00 |
| 26. | Izvršena izmjera i obračun poreza za jav. povr.- građ.radovi | 15 |
| 27. | Obračun poreza za jav. povr.-građ.radovi | 6.289,60 |
| 28. | Izdana rješenja u upravnom postupku | 168 |

- Naknada štete

U izvještajnom razdoblju riješeno je 7 predmeta po zahtjevima za naknadu štete koje su podnijeli oštećeni odnosno Croatia osiguranje d.d. Pula.

- Koncesija

U provođenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i naplate parkirališnih mjesta na parkiralištu “ŽATIKA”, u Poreču-Parenzo izrađeni su:

- materijal za Studiju opravdanosti davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i naplate parkirališnih mjesta na parkiralištu „Žatika“ u Gradu Poreču – Parenzo,

- materijal za Procjenu vrijednosti koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i naplate parkirališnih mjesta na parkiralištu „Žatika“ u Gradu Poreču – Parenzo,

- nacrt Odluke o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i naplate parkirališnih mjesta na parkiralištu “ŽATIKA”, u Poreču-Parenzo sa obrazloženjem,

-  obavijest o namjeri davanja koncesije, dokumentacija za nadmetanje, zapisnik o javnom otvaranju  ponuda, zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, upisnik o zaprimanju ponuda,

- materijal za Gradonačelnika i Gradsko vijeće za Odluku o davanju koncesije s obrazloženjem,

- izrada svih ostalih potrebnih akata u pripremi postupaka davanja koncesije,

- izrada materijala za prijedlog Ugovora o davanju koncesije.

- Javne površine

U izvještajnom razdoblju postojećim korisnicima javnih površina poslano je ukupno 133 dopisa vezano za korištenje javnih površina u 2014. godini.

Nadalje, izdano je ukupno 160 rješenja o korištenju javne površine.

Odrađeno je ukupno 5 sjednica Komisije za poslovne prostore i javne površine pri čemu je sastavljeno 5 zapisnika i riješeno ukupno 101 predmet pristiglih na odlučivanje Komisiji (87 predmeta za korištenje javne površine + 14 predmeta za formiranje ili proširenje ugostiteljskih terasa).

U navedenom razdoblju raspisana su ukupno 2 natječaja za korištenje javnih površina sukladno zaključcima Komisije.

ZAKLJUČNO

Upravni odjel za komunalni sustav je tijekom izvještajnog razdoblja obavio niz administrativnih i stručnih poslova u okviru svoje nadležnosti sukladno postavkama predviđenih Proračunom Grada Poreča – Parenzo za 2014. godinu te važećim propisima i aktima Grada, a sve u uspješnoj suradnji s ostalim Upravnim odjelima Grada.

Uz veliki obim i složenost poslova koji se obavljaju unutar ovog Upravnog odjela za istaknuti je također i svakodnevni terenski rad, rad sa strankama, sudjelovanje u organizacijama raznih manifestacija i priredbi u Gradu, suradnja sa komunalnim poduzećima te stalna izloženost javnosti.

Uzimajući u obzir nepovoljnu gospodarsku odnosno financijsku situaciju, izvještajno se razdoblje može okarakterizirati kao period u kojem su provedene sve važnije aktivnosti i radni zadaci te realizirani prioritetni projekti.

|  | v.d. PROČELNIKA: Jasmina Vinkerlić Petrović, dipl.ing.građ. |
| --- | --- |

Dostaviti:

- Naslovu,

- Pismohrana, ovdje.